SMLOUVA O DÍLO

##### uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva” a  „Občanský zákoník“)

##### Smluvní strany

  - Objednatel:

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.

se sídlem: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav

IČO: 49455168

DIČ: CZ49455168

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka B 1176

bankovní spojení: KB a.s.

číslo účtu: 1908651/0100

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Milan Vojta MBA, M.A., ředitel společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Kamil Kasala, tel.: 603 234 784

e-mail: kasala@vak-bv.cz

(dále jen „objednatel”

  - Zhotovitel:

AQUA ENVIRO s.r.o.

se sídlem: Atriová 112/1, 621 00 Brno

IČO:  26907909

DIČ:  CZ26907909

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 44643

bankovní spojení: Sberbank CZ,a.s, pobočka Brno – Vaňkovka

číslo účtu: 4211222111/6800

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: RNDr. Oto Pospíšil, jednatel společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Leoš Pilař, tel.: 608 429 478

e-mail: infol@aquaenviro.cz

(dále jen „zhotovitel”)

(objednatel a zhotovitel dále také jen „smluvní strany”)

##### Předmět plnění

  - Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovitelem na jeho náklady a nebezpečí zhotovení díla (dále jen „dílo”)

„Otestování aktuálních kvalitativních parametrů kvartérní zvodně

pro posouzení možnosti vybudování nového vodního zdroje v lokalitě Ivaň - jihovýchod“

v rozsahu podle nabídky zhotovitele č. N448/2021/Po/1, která tvoří přílohu č.1 této smlouvy.

  - Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami, přijatou nabídkou zhotovitele                   a právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy.

  - Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a odsouhlasené nabídce prací.

  - Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

##### Změny díla

  - Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, oproti odsouhlasenému rozsahu díla, je zhotovitel povinen tyto změny předem odsouhlasit se zástupcem objednatele a v případě změn v realizaci díla mající vliv na změnu ceny díla o více než 10%, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navržených cen a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen ”Dodatek ke smlouvě”, v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení.

  - V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky není možno z objektivních důvodů realizovat v dohodnutém rozsahu, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce)

##### Doba plnění

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení prací: 	do 6.1.2022, případně do 7 dní od podpisu smlouvy o dílo, pokud SOD nebude podepsána do konce roku 2021

- dokončení terénních prací: 	do 31.1.2022, případně do 25 dní od podpisu smlouvy o dílo, pokud SOD nebude podepsána do konce roku 2021

- dokončení závěreční zprávy: 	do 28.2.2022, případně do 53 dní od podpisu smlouvy o dílo, pokud SOD nebude podepsána do konce roku 2021

  - Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím objednateli, o kterém se pořídí smluvní strany písemný předávací protokol.

  - Doba plnění  se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci či nepřístupnosti místa plnění pro osobní vozidlo s pohonem 4x4, tedy důvodů, které by znemožňovaly provádění díla.

##### Cena díla

  - Cena díla je sjednaná na rozsah specifikovaný v článku II a v příloze č.1 této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

Dílo celkem bez DPH	127 950,00 Kč

DPH 21%	26 869,50 Kč

Dílo celkem vč. DPH	154 819,50 Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

  - Pro ocenění případných víceprací je stanoven závazný způsob oceňování, uvedený v čl. III.1 této smlouvy.

  - Pokud objednatel vyloučí (nebo nebudou realizovány) některé práce nebo dodávky z předmětu smlouvy, nebudou tyto práce a dodávky (méněpráce) zhotovitelem provedeny. Zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen včetně specifikací a přirážek jako v rozpočtu pro předmět smlouvy (dle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla) a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.

  - Vícepráce nebo méněpráce budou vyúčtovány v daňovém dokladu vystaveném po provedení díla.

##### Fakturace a plnění

  - Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu, který bude vystaven zhotovitelem po řádném dokončení díla a jeho převzetí objednatelem.

  - Splatnost vystaveného daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení.

  - Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

  - Objednatel může vrátit daňový doklad – fakturu v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou částku.

##### Povinnosti zhotovitele

  - Zhotovitel provede potřebná opatření k zajištění minimalizace škodlivých vlivů na životní prostředí.

  - Odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

  - Po dobu provádění díla je zhotovitel odpovědný za újmu vzniklou jeho činností při realizaci díla a je povinen jejich následky neprodleně odstranit.

  - Veškeré práce a použité materiály musí odpovídat příslušným ČSN a technickým předpisům                    a musí být schváleny k použití v České republice.

  - Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele i jeho subdodavatelů.

  - Zhotovitel je povinen na vyžádání umožnit kdykoliv v průběhu provádění díla objednateli jeho kontrolu.

##### Záruka na dílo

  - Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 24 měsíců.

  - Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

  - Zjištěné vady odstraní zhotovitel bezodkladně, na výzvy objednatele a vlastním. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

##### Smluvní pokuty

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a vadu.

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý den prodlení a vadu.

  - Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.

  - Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

##### Odstoupení od smlouvy

  - Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 2001 až 2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).

  - Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:

- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu

- zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů

- zhotovitel nedbá pokynů objednatele pro provádění díla ani přes upozornění

- bylo-li rozhodnuto o úpadku zhotovitele v insolvenčním řízení

- u provádění díla v nižší než požadované kvalitě a při používání materiálů nižší než požadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem jedenkrát písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

  - Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

  - V případě odstoupení od smlouvy z důvodu opakovaného porušování povinností vyjma kvality dodávaného materiálu a provádění díla v nízké kvalitě, je objednatel povinen uhradit cenu za provedené práce do dne odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu provádění díla v prokazatelně nízké kvalitě a/nebo používání materiálů prokazatelně nízké kvality, uhradí objednatel pouze hodnotu těch prací a materiálů, které odpovídají dohodnuté kvalitě, a další není povinen hradit, nedohodnou-li se strany jinak.

  - Odstoupení od smlouvy je podmíněno předchozím písemným vyrozuměním druhé strany doporučeným dopisem na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo prostřednictvím datové schránky.

##### Závěrečná ustanovení

  - Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky a harmonogram postupu provádění díla.

  - Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

  - Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

  - Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, že si smlouvu přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb.. Uveřejnění zajistí objednatel.

Příloha č. 1 – Odsouhlasená CN č.N448/2021/Po/1

| V Břeclavi, dne ………………….. |  | V Brně, dne ……………………. |
| --- | --- | --- |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |
| Milan Vojta MBA, M.A. ředitel společnosti VAK Břeclav, a.s. |  | RNDr. Oto Pospíšil jednatel společnosti AQUA ENVIRO s.r.o. |

Příloha č. 1 – cenové nabídka č. N448/2021/Po/1