**Objednávka**

**Identifikace zadavatele**

Moravské zemské muzeum
Zelný trh 299/6
602 00 Brno
IČO: 00094862

DIČ:CZ00094862
xxx

**Identifikace dodavatele**

Rezekvítek, z.s.

Štolcova 465/14

618 00 Brno

IČ: 15549429

DIČ: CZ15549429

xxx

**Identifikace veřejné zakázky**

|  |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky: | **MZM Brno – kácení stromů, Moravec** |
| Systémové číslo veřejné zakázky: | N006/21/V00033230 |
| Druh veřejné zakázky: | Veřejná zakázka na službu |
| Typ veřejné zakázky: | Veřejná zakázka malého rozsahu |
| Druh zadávacího řízení: | Přímé zadání |

Jménem zadavatele Vás vyzývám ve věci veřejné zakázky s názvem: **„MZM Brno – kácení stromů, Moravec“** k poskytnutí plnění na základě této objednávky.

**Podrobný popis předmětu objednávky:**

Předmětem objednávky je pokácení, úklid, frézování pařezu a výsadba, to vše rozděleno do 3 etap, a to následovně:

I. etapa pokácení, úklid, frézování

II. etapa pokácení, úklid, frézování

III. etapa výsadba – návrh výsadby musí být projednán s NPÚ

Bližší specifikace v CN, která je nedílnou součástí této objednávky, stejně jako dendrologický posudek ze dne 5. 3. 2021, závazné stanovisko stavebního úřadu pod č.j. 2571/2021/MZM/2, ze dne 22. 10. 2021 a závazné stanovisko obce pod č.j. 3146/2021/MZM, ze dne 9. 12. 2021.

**Sjednaná cena:**

Celková cena plnění nepřesáhne: 161 950,- Kč bez DPH

Dílčí ceny dle etap: I. etapa – 47 280,- Kč bez DPH

 II. etapa – 56 702,- Kč bez DPH

 III. etapa – 57 960,- Kč bez DPH

platba – dílčími fakturami po skončení každé jednotlivé etapy s 30 ti denní splatností

**Místo a termín plnění objednávky:**

Státní zámek Moravec, Moravec 1, 592 54 Moravec

Termín plnění: I. etapa do 31. 12. 2021

 II. etapa do 31. 3. 2022
 III. etapa do 31. 12. 2022

**Datum vytvoření objednávky:** 13. 12. 2021

Autor dokumentu: xxx

Schválil: xxx, generální ředitel MZM