MZE-70511/2021-11152



mze000022389133

|  |  |
| --- | --- |
| útvar: Odbor informačních a komunikačních technologiíČíslo útvaru: 11150VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: MZE-45060/2021-11152NAŠE ČJ.: MZE-70511/2021-11152VYŘIZUJE: David NeužilTelefon: 221812012E-MAIL: David.Neuzil@mze.czID DS: yphaax8 | O2 IT Services s.r.o.Vážený panxxxZa Brumlovkou 266/2Michle140 00 Praha 4 |

adresa: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 14. 12. 2021

**Prodloužení termínu dodání Objednávky č.4500135853 k PZ\_PRAIS\_II\_2020\_No575\_LPIS\_ZadostPPK\_(Z30573)**

Vážený pane xxx,

oznamuji Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 4500135853 PZ\_PRAIS\_II\_2020\_No575\_LPIS\_ZadostPPK\_(Z30573). Nový termín: do 30. 6. 2022 Zdůvodnění: Realizace plnění PZ\_PRAIS\_II\_2020\_No575\_LPIS\_ZadostPPK\_(Z30573) je rozdělena do několika dílčích etap, které mají být postupně objednávány tak, jak bude probíhat paralelní vývoj na souvisejících aplikacích. V důsledku jiných urgentních priorit (zvláště ve vztahu k aplikacím pro podporu administrace dotací na straně SZIF) došlo k tomu, že v současné době probíhá testování první z objednaných dílčích etap. Je tedy nemožné dokončit celý rozsah PZ v původně objednaném termínu do 3. 12. 2021. Zároveň má MZe stále zájem o postupnou realizaci zadání daného PZ a proto je nutno odpovídajícím způsobem prodloužit lhůtu pro jeho dokončení, jak výše uvedeno.

Z důvodu administrativní chyby u původního dokumentu zaslaného 25.10.2021 zasíláme prodloužení znova se správným dodavatelem dle smlouvy.

Přílohy:

|  |  |
| --- | --- |
| %%%el\_podpis%%% |   |
| Ing. Oleg Blaškoředitel odboru | Otisk úředního razítka |