Č.j.:  2277/II.2/21/2.5

Smlouva o dílo – Tvorba datového repozitáře

č. 21/2021/SŘ

uzavřená podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a podle § 61 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Smluvní strany

zhotovitel: ACREA CR spol. s.r.o.

sídlo: Krakovská 1392/7, 110 00 Praha

IČO: 63076616

DIČ: CZ63076616

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaný: C 36398 vedená u Městského soudu v Praze

osoby oprávněné jednat ve věci realizace Smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „Zhotovitel“

a

objednatel: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

sídlo: Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1

IČO:00025950

DIČ: CZ00025950

zastoupený: PhDr. Davidem Michalíkem, Ph. D., DBA

zapsaný: v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedených u MŠMT

dále jen „Objednatel“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) následujícího znění.

- Preambule

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě Rozhodnutí a oznámení o nejvhodnější nabídce v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Datový repozitář ze dne 6. 12. 2021. V případě pochyb či nejasností ustanovení této Smlouvy je rozhodujícím interpretačním pravidlem Výzva pro podání nabídek VZMR Datový repozitář ze dne 11. 11. 2021 a nabídka Zhotovitele, která je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „NNbídka“).

- Předmět Smlouvy

- Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele vytvořit, dodat a implementovat datový repozitář v infrastruktuře Výzkumného ústavu bezpečnosti práce dle Nabídky.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo bez vad a nedodělků cenu stanovenou v čl. VI této Smlouvy.

- Převzetím díla se objednatel zavazuje akceptovat licenční podmínky vázající se k dílu tak, jak jsou uvedeny v Nabídce. Licenční podmínky jsou dále dostupné na tomto odkazu: https://acrea.cz/licencni-podminky-ps/

- Fáze realizace Díla

Dílo bude realizováno ve dvou fázích:

I. fáze – Analýza

Výstupem této fáze bude Projektová dokumentace pro kompletní realizaci Díla včetně specifikace jednotlivých funkcí.

II. fáze – Realizace a testování

Výstupem je vytvoření a předání Díla specifikovaného v čl. III. Smlouvy.

Zhotovitel předvede kompletně zpracovanou aplikaci objednateli do testovacího provozu ke konečným korekturám. Součástí testovacího provozu bude dokument obsahující seznam požadovaných korektur. V rámci testovacího provozu má objednatel právo na dvě kola oprav bez navýšení ceny díla.

- Termíny plnění

- Zhotovitel se zavazuje realizovat a řádně předat Dílo Objednateli do 31. 12. 2021. Předáním se v rámci této fáze rozumí předání přístupových údajů účtu a zprovozněním Díla.

- Dílo bude splněno protokolárním předáním, tj. zápisem o předání a převzetí, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Tento protokol bude obsahovat souhlas objednatele s finální verzí díla

- Cena Díla

- Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli celkovou cenu za provedení Díla, která činí 1 968 500 Kč (slovy: jeden milion devět set šedesát osm tisíc pět set korun českých) bez DPH. Sazba DPH bude stanovena dle výše platné v době zdanitelného plnění. Celková cena je konečná a nepřekročitelná a byla Zhotovitelem stanovena v Nabídce jako nabídková cena.

- Po protokolárním předání celého Díla specifikovaného v čl. III této Smlouvy vystaví zhotovitel konečnou fakturu s náležitostmi daňového dokladu. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti této faktury do 30 dnů od data doručení. Přechod práva Dílo užít nastane objednateli dle čl. IX této Smlouvy.

- Zhotovitel má právo na plnění, tedy vystavení faktury na částku za I. fázi a II. fázi, po jeho předání Objednateli bez vad a nedodělků. V tomto případě Zhotovitel vystaví fakturu s náležitostmi daňového dokladu se splatností faktury 30 dnů.

- Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel je povinen po celou dobu zhotovování Díla poskytovat Zhotoviteli požadovanou potřebnou součinnost. Taková součinnost spočívá v tom, že Objednatel poskytne Zhotoviteli veškeré potřebné informace k provedení Díla. Požadavky Zhotovitele na součinnost budou Objednateli poskytnuty e-mailem osobě, která je oprávněná jednat ve věcech realizace Smlouvy nebo jinou písemnou formou, kde bude domluven i termín, do kdy má být součinnost poskytnuta.

- V případě, že Zhotovitel neposkytne Objednateli požadovanou součinnost v domluveném termínu, prodlouží se termín předání Díla dle čl. V odst. 1 Smlouvy o počet dnů odpovídajících dnům prodlení požadované součinnosti.

- Objednatel prohlašuje, že disponuje, či k okamžiku jejich použití bude disponovat autorskými právy ke všem podkladům, předaným zhotoviteli v rámci tvorby díla, a také souhlasy všech pracovníků, související s výrobou či užitím díla (GDPR apod.). V opačném případě nese Objednatel veškerá rizika spojená s nesplněním této podmínky.

- Zhotovitel zahájí práce na tvorbě Díla po předchozím písemném odsouhlasení konečné verze struktury Objednatelem a po předání všech podkladů pro tvorbu Díla.

- Zhotovitel je povinen vycházet při zpracování Díla z podkladů předaných mu za tím účelem Objednatelem. Zhotovitel neodpovídá za správnost, úplnost a právní bezvadnost podkladů předaných mu Objednatelem a tyto ani žádným způsobem neověřuje. Je-li Zhotoviteli vadnost předaných materiálů, či pokynů známá, na tuto skutečnost Objednatele upozorní.

- Objednatel převzetím díla nabývá možnosti s Dílem nakládat podle svých potřeb. Zhotovitel po předání Díla nemůže dále nárokovat jakoukoliv finanční náhradu za užívání Díla.

- Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby byla následně zajištěna jeho nezávislost na konkrétním dodavateli i další rozšíření z dlouhodobého hlediska, a to zejména využitím volně dostupných (open source) komponent a dostatečné technické dokumentace.

- Zhotovitel je oprávněn uvádět obchodní firmu Objednatele jako referenci v referenčním seznamu prací Zhotovitele.

- Zhotovitel neodpovídá Objednateli nebo třetím osobám, jež budou užívat Dílo, za škodu způsobenou neodbornou manipulací s Dílem, či způsobenou jeho nevhodným použitím, nebo jeho použitím k jiným účelům, než je určeno touto Smlouvou.

- Splnění Díla

- Dílo je splněno protokolárním předáním, tj. zápisem o předání a převzetí, který bude podepsán oběma smluvními stranami. Tento protokol bude obsahovat souhlas objednatele s finální verzí díla. Přechod vlastnictví k užití díla nastane zaplacením konečné faktury.

- Objednatel je povinen převzít řádně provedené Dílo, jež splňuje všechny podmínky stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami, a to do 3 pracovních dnů od doručení výzvy k převzetí Díla. Objednatel je v takovém případě povinen Dílo převzít i za situace, že by tak došlo k jeho předání dříve než ve stanovený Den předání.

- Výpověď a odstoupení od Smlouvy

- Zhotovitel i dodavatel mohou Smlouvu kdykoliv vypovědět, a to i bez udání důvodu před dokončením Díla. V takovém případě jsou smluvní strany povinny si vypořádat veškeré závazky, které Objednateli nebo Zhotoviteli vznikly v souvislosti s plněním díla do doby převzetí/doručení výpovědi.

- Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případě, že jedna ze smluvních stran podstatně poruší podmínky stanovené touto Smlouvou.

- Za podstatné porušení smluvních podmínek se považuje následující porušení smluvních podmínek:

- nedodání Díla Zhotovitelem v termínech stanovených v rámci jednotlivých fází podle čl. IV a V Smlouvy

- prodlení Zhotovitele s dodáním Díla podle čl. V Smlouvy víc než 5 pracovních dnů vyjma mimořádných událostí přímo nezaviněných Zhotovitelem (živelné pohromy, nepříznivé klimatické podmínky apod.)

- překročení nabídkové ceny Díla dle čl. VI Smlouvy

- Účinky odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo na smluvní pokutu.

- Zhotovitel má dále možnost od Smlouvy odstoupit v případě neposkytnutí potřebné součinnosti Objednatele ve lhůtě do 20 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení je třeba písemně odeslat na adresu Objednatele uvedenou shora. Odstoupením od Smlouvy se Smlouva ruší.

- Smluvní pokuty

- Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu za prodlení s dodáním Díla v termínech dle čl. IV a V Smlouvy, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla za každý den prodlení v případě, že ho způsobí vlastním zaviněním.

- Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti podle čl. VI Smlouvy.

- Záruka a reklamace

- Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (Díla) dle této Smlouvy po dobu 24 měsíců od data převzetí Díla Objednatelem.

- Zhotovitel neručí za kvalitu, správnost, úplnost, faktickou ani právní bezvadnost materiálů a informací předaných mu za účelem zhotovení Díla Objednatelem, nebo na přání Objednatele jinou třetí osobou.

- Reklamace vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele o konkrétním postupu, jakým budou vady odstraněny, a to ve lhůtě 10 dnů od doručení reklamace Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady Díla do 30 dnů od uplatnění reklamace Objednatelem.

- Závěrečná ustanovení

- Tato Smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy České republiky.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

- Smlouvu lze měnit či doplňovat číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou stran.

- Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma mluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

- Přílohou Smlouvy je Nabídka zhotovitele dle čl. II této Smlouvy.

| V Praze, dne 15. 12. 2021 | V Praze, dne 15. 12. 2021 |
| --- | --- |
| ___________________________________ | ___________________________________ |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | PhDr. David Michalík, PhD., DAB |
| zhotovitel | objednatel |