DODATEK Č. 1 k SMLOUVĚ
o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka
na staveništi „ II/350 Šlapanov - most ev. č. 350 - 002“, ze dne 28. 5. 2021

Číslo smlouvy objednatele: 080/2021 - KSÚSV

Číslo smlouvy zhotovitele:

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: se sídlem: zastoupený:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

, ředitel organizace

smluvních: technických: IČO: DIČ:

00090450

CZ00090450

Telefon:

E-mail:

Zřizovatel:	Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatel“)

Dodavatel:	SV Real s.r.o.

se sídlem:	V Podhájí 832/13, Praha 4, 147 00

zastoupený:	Ing. Petrem Smékalem

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 93673 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních technických

IČO:	27064701

DIČ:	CZ27064701

Telefon:

E-mail:

(dále jen „TDS“) (společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 z důvodu nutnosti menšího počtu návštěv TDS na

staveništi a naopak většího počtu hodin strávených při kontrole dokumentace v kanceláři oproti předpokládanému rozsahu hodin dle Kalkulace odměny TDS uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na staveništi č. objednatele 080/2021-KSÚSV ze dne 28. 5. 2021.

- V této souvislosti se navyšuje a snižuje počet hodin TDS takto:

- Práce spojené s výkonem TDS v kanceláři (bez nároku na cestovné)	+ 55 hodin

- Práce spojené s výkonem TDS na staveništi (včetně cestovného)	- 22 hodin

- V souvislosti s navýšením a snížením počtu hodin výkonu TDS dochází k navýšení celkové ceny díla dle cen uvedených v odst. 5.1. b) Výkon TDS - práce spojené s prováděním stavby, takto:

Původní cena díla bez DPH	80 560,00 Kč

Vícepráce: a) práce spojené s výkonem TDS v kanceláři	28 600,00 Kč

Méněpráce: b) práce spojené s výkonem TDS na staveništi	- 13 640,00 Kč

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	95 520,00 Kč

DPH 21%	20 059,20 Kč

Nově sjednaná cena včetně DPH 115 579,20 Kč

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Článek 3

Ostatní ujednání

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající smlouvy.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

- Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek, a to oběma smluvními stranami).

- Dodatek č. 1 je účinný dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

Ing. Petr Smékal

Jednatel společnosti

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace