Dodatek Č. 2 ke smlouvĚ o dílo

kterou uzavřely dne 16.4.2020 tyto smluvní strany

OBJEDNATEL

Název:	Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií,

Sídlo:	Antonínská 548/1, 601 90 Brno

Zástupce:	prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc., děkan Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií, Technická 10, Brno

IČO:	002 16 305

DIČ:	CZ 00216305

Kontaktní osoby:	Mgr. Miloš Klíma, Ph.D., Ing. Pavel Reinberger

a

ZHOTOVITEL

Název:	ATELIER 2002, s.r.o.

Sídlo:	Zachova 634/6, Stránice, 602 00 Brno

Zápis v obchodním rejstříku:	spisová značka C 43975 vedená u Krajského soudu v Brně

Zástupce:	Ing. arch. Vladislav Vrána

IČO:	268 97 270

DIČ:	CZ26897270

Bankovní spojení:	240754100/0300

Kontaktní osoby:

- vedoucí projektu:	Ing. arch. Vladislav Vrána , tel. č: 736 485 241,
e-mail:	v.vrana@atelier2002.cz

- zástupce:	Ing. arch. Štěpán Vrána , tel. č: 603 246 493,

e-mail:	s.vrana@atelier2002.cz

(dále též jako „smluvní strany“)

# 1.

## Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 16.4.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění je  navržení a vyhotovení projektové dokumentace, obstarání jejího nezbytného projednání před příslušnými správními orgány či jinými osobami a poskytnutí autorského dozoru, za podmínek ve smlouvě uvedených.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 26. 11. 2020 dodatek smlouvy č. 1, kde se smluvní strany dohodly, že článek VI. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY se v odst. 1) uvedené smlouvy o dílo mění.

## Smluvní strany shodně kontatují, že cena díla nadále činí: 1.276.300,- Kč bez DPH. Zhotovitel je oprávněn k Ceně díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se ZDPH, a to k DUZP.

# 2.

## Nyní se smluvní strany dohodly, že vzhledem ke skutečnosti, že s ohledem k hledání dalších zdrojů na zajištění financování stavby, nebylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby a stavba nebyla zahájena v kalendářním roce 2021,  že doplatek ve výši 8% z ceny VF 5 – DPS nebude účtován po ukončení Zadávacího řízení zadáním zakázky Dodavateli, ale ke dni 17.12.2021.

## Zhotovitel se současně zavazuje, že v průběhu Zadávacího řízení poskytne zadavateli potřebnou součinnost, zejména zpracuje  podklady pro odpovědi na dotazy účastníků výběrového řízení obsahující vysvětlení k předmětu díla plnění zhotovitele. Zhotovitel tyto činnosti posktne bez nároku na dalčší úhradu za tyto činnosti.

## Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

## 3.

## Dodatek je uzavřen dnem posledního podpisu zástupců smluvních stran. Zhotovitel se zavazuje strpět uveřejnění kopie dodatku. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění.

## Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

## Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech z nichž jeden obdrží každá smluvní strana.

V Brně dne:	V Brně dne:

Za Objednatele	Za Zhotovitele

……………………………………………………………………..	…………………………………………………………………….

Prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc.,		       Ing. arch. Vladislav Vrána

Děkan				  	      Jednatel