Příloha č. 4 – Oceněný soupis víceprací/méněprací I  ( bez DPH )

Bytový dům, ul. K Archivu 1993/2, Nový Jičín

Cena dle Smlouvy o dílo č. V 2021-389/OB ze dne 9.6.2021		51 549 099,78 Kč

Cena dle Dodatku č. 1							57 041 029,31 Kč

Odsouhlasené změnové listy ( dle Krycího listu č.2 ) :

_________________________________________________________________________

ZM 014  Dozdění nadpraží, odpočet madla dveří				        4 489,04 Kč

ZM 015  Bourání stávajícího přístupového schodiště 			    160 269,25 Kč

ZM 016  Zpevněné plochy – bourací práce vč. oplocení a doplnění izolace   234 548,28 Kč

ZM 021  Ocelová konstrukce výtahové šachty				      25 114,91 Kč

ZM 022  Střecha – bourání bet. mazaniny a šachet, vyrovnání povrchu	    472 577,10 Kč

ZM 023  Úprava atikového zdiva						    285 475,01 Kč

_________________________________________________________________________

Celkem vícepráce/méněpráce I						 1 182 473,59 Kč

Cena dle Dodatku č. 2	  				                       58 223 502,90 Kč