RÚ:  100.2016043

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- Smluvní strany

Objednatel:	Revmatologický ústav, státní příspěvková organizace

sídlo:	Na Slupi 4, 128 50 Praha 2

zastupuje:	Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel Revmatologického ústavu

IČ:	00023728

DIČ:	CZ00023728

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel:	APOKLEM, s.r.o.

Sídlo /

místo podnikání /

bydliště:	U parkánu 30/4, 182 00 Praha 8

IČ:	25056506

DIČ:	CZ25056506

zastupuje:	Jaromír Králík

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45852

(dále jen „zhotovitel")

- Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je provedení díla (dále jen „dílo"), spočívajícího v poskytnutí služby a dodávky střešní krytiny na přeložení uvolněných kůrek a háků z plna do malty, doplnit novými kůrkami a háky včetně přichycení kůrek měděným drátem a měděnými hřeby. Dále pak opravy a vyčištění okapových žlabů a svodů v celém objektu, jak nové budovy, tak i budovy fary a ostatní potřebné práce - v rozsahu stanoveném zakázkou malého rozsahu s názvem: „Oprava prejzové střešní krytiny včetně vyčištění okapových žlabů na Nové budově RU a na budově Fara ", a dále dle podmínek této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje za podmínek upravených v této smlouvě dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo.

- Bližší specifikace předmětu smlouvy a jejího rozsahu je uvedena v oceněném Výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. Součástí celkové zakázky je likvidace odpadu a zabezpečení prostoru pod opravovanými střechami, pokud bude potřeba.

- Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění díla dle čl. II. této smlouvy po postupném převzetí prostor jednotlivých střech a to nejdříve dne 17.9.2016 v 8,00 hodin a zavazuje se dílo dokončit a předat zadavateli ve lhůtě 6 týdnů od převzetí prostor, nejpozději však do

31.10,2016 do 16,00 hodin. Objednatel se zavazuje poskytnout maximální součinnost při realizaci díla tak, aby dílo mohlo být provedeno v daném termínu.

- Místem plnění je sídlo objednatele.

- V případě prodlení při provádění díla vzniklého jednáním nebo opomenutím objednatele, popř. jiných osob objednatelem pověřených, které je v rozporu s touto smlouvou, prodlouží se příslušná dohodnutá Ihfita o dobu prodlení objednatele. Zhotovitel je povinen dodržet maximální dobu plnění a to do 31.10. 2016.

- Zhotovitel je oprávněn provést dílo dříve než ve lhůtě uvedené výše. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít i před ihůtou uvedenou výše. Zkrácením termínů plnění díla zhotovitelem se nemění dohodnutá cena díla.

- Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.

- Doba plnění je stanovena za předpokladu, že nenastanou žádné nepředvídatelné okolnosti ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Zhotovitel není odpovědný za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po objednávce v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratíteiných událostí mimořádné povahy, a nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto okolnost jako překážku odvrátil nebo překonal. Sjednaný termín plnění uvedený v objednávce nebo v této smlouvě se prodlužuje o dny, ve kterých nebude možno pokračovat v provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Pro vyloučení všech pochybností se sjednává, že zhotovitel je povinen neprodleně druhou stranu o výskytu vyšší moci informovat a provést neodkladně všechna opatření k vyloučení škod. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o jeden a půl (1,5) násobek doby, po kterou následky vyšší moci trvají včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění. O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí zhotovitel objednatele informovat.

- Cena díla

1.

Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě dokumentu „oceněný výkaz výměr", jenž je přílohou č. 1. této smlouvy, v následující výši:

cena bez DPH : sazba DPH DPH:

cena (vč. DPH):

872.420,00 Kč 21 % 183.208,20 Kč 1.055.628,20 Kč.

2.

Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se zhotovením díla a nemůže být nijak navyšována. To platí i pro případ, že by se zhotovitel v průběhu plnění díla stal plátcem DPH.

- Platební podmínky

- Objednatel neposkytuje zálohy. Úhrada bude prováděna v českých korunách.

- Objednatel zaplatí cenu za předmět plnění na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel po dokončení

a předání díla bez vad a nedodělků nebránících užívání a to za část díla. Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu podle příslušných právní předpisů.

2

- Faktury jsou splatné do 14. kalendářního dne ode dne data vystavení. Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za správnost uvedených údajů na faktuře. Pokud by faktura neobsahovala předepsané nebo správné údaje, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli. Do doby obdržení nové faktury objednatelem lhůta k jejímu proplacení neběží,

- Způsob provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. II. této smlouvy v rozsahu a způsobem uvedeným v této smlouvě, řádně a s vynaložením odborné péče.

- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o podstatných skutečnostech, které mohou ovlivnit plnění povinností zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, případně o jiných skutečnostech, které mohou ohrozit zájmy objednatele, a dále je povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli potřebu provedení úkonů nezbytných k ochraně zájmů a majetku objednatele a předcházení hrozícím škodám.

- Zhotovitel je oprávněn pověřit prováděním díla nebo jeho části třetí osoby nebo využít služeb třetích osob (subdodavatelů) jen do výše 40% celkového objemu plnění. V případě provádění díla prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele) odpovídá zhotovitel za plnění provedené prostřednictvím třetí osoby (subdodavatele), včetně odpovědnosti za škody, jako by činnost prováděl sám.

- Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla materiály, výrobky a zařízení v kvalitě dle technického popisu a standardu kvality prováděných prací a Smlouvy. Zhotovitel je povinen doklady prokazující vlastnosti použitých materiálů, výrobků a zařízení (např. prohlášení o shodě, atesty apod.) předložit objednateli před zahájením prací, při nichž bude uvedeného materiálu, výrobku či zařízení užito. Plnění těchto povinností zhotovitelem je podmínkou řádného provádění díla.

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy, dále se zhotovitel zavazuje dodržovat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ekologie základní podmínky, a dále se zhotovitel zavazuje plnit povinností uvedené v nařízeních vlády č. 591/2006 Sb., 378/2001 Sb., 101/2005 Sb., 11/2002 Sb. a v zákoně č. 309/2006 Sb.

- Zaměstnanci zhotovitele případně jeho subdodavatelů jsou povinni pohybovat se v objektu objednatele pouze v prostorech určených objednatelem. Dále jsou zhotovitel případně jeho subdodavatelé povinni dostatečně označit své zaměstnance (např. reflexní vesty), z důvodu zamezení pohybu neoprávněných osob v objektu objednatele.

- Zhotovitel je povinen likvidovat na svůj náklad odpady vzniklé jeho činností. Pro tyto účely je povinen vést evidenci vzniklých odpadů a jejich likvidace v souladu s příslušnými právními předpisy, kterou je povinen předat objednateli pří protokolárním předáním díla, popřípadě umožnit objednateli nahlédnutí do ní kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději při předání díla objednateli doklady o likvidaci odpadu vzniklého jeho činností při provádění díla. Bez doložení těchto dokladů o likvidaci odpadu není objednatel povinen dílo od zhotovitele převzít a nedostává se do prodlení s jeho převzetím. Dílo se až do doby splnění této povinnosti zhotovitelem považuje za nedokončené.

- Zhotovitel se zavazuje respektovat chod zdravotnického zařízení a přizpůsobit zejména hlučné práce provozu ostatních ambulancí. Práce bude možné po nahlášení odpovědné osobě provádět i v pozdních odpoledních hodinách a o víkendech, aby realizace proběhla v co možném nejkratším termínu.

- Technický dozor

- Objednatel v souladu se stavebním zákonem ustanovuje osoby pověřené technickým dozorem pana ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒, technika RÚ.

- Technický dozor není oprávněn zasahovat do provádění díla, nicméně je oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost, zdraví nebo život osob, nebo hrozNi nebezpečí vzniku škody.

- Zhotovitel je oprávněn v případě nesouhlasu s pokyny technického dozoru podat do 24 hodin námitky kontaktní osobě objednatele. Příslušné orgány objednatele rozhodnutí technického dozoru potvrdí, změní, nebo zruší.

- Předání a převzetí díla

- Zhotovitel je povinen řádně provedené dílo předat objednateli v místě provedení díla. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při předání díla.

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v souladu s podmínkami této smlouvy. Splněním povinnosti provést dílo se rozumí úplné ukončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků nebránících užívání. Objednatel nepřevezme dílo s vadami a nedodělky, které brání bezpečnému a řádnému užívání díla. Objednatel může převzít dílo včetně drobných ojedinělých vad a nedodělků, které nebrání bezpečnému a řádnému užívání díla. Tyto vady a nedodělky budou sepsány v protokolu o předání a převzetí díla se lhůtou k jejich odstranění.

- O předání díla bude sepsán písemný protokol, který připraví zhotovitel. V tomto protokolu bude zhodnocena jakost provedených prací. Objednatel není oprávněn odmítnout zahájení přejímacího řízení před sjednanou lhůtou.

- Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, uvede důvody odmítnutí do zápisu se lhůtou k jejich odstranění, případně s pokynem k dalšímu řešení.

- Bude-li dílo předáno neúplné nebo s nedostatky, které nebude možné odhalit při předání díla a tato neúplnost, nebo nedostatky neumožní využití díla pro účely zamýšlené touto smlouvou, bude dílo reklamováno v reklamačním řízení.

- Záruční doba, odpovědnost za vady

- Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, jestliže nebude mít vlastnosti stanovené platnými technickými normami, je zhotoveno v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé.

- Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla dle této smlouvy záruční dobu v délce 48 měsíců po předání díla. Záruka počíná běžet od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, jestliže je objednatel písemně reklamoval v záruční době uvedené v odstavci 2.

- Zhotovitel je povinen nejpozdějí do 3 dnů od obdržení písemné reklamace oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, zda vady odstraní do 14 dnů od odeslání reklamace, případně jakou íhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.

- Neodstraní-li zhotovitel po písemném upozornění v přiměřené ihŮtě vady díla, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.

4

- Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před podpisem Smlouvy pojistnou Smlouvu na rizika vyplývající z jeho činnosti při provádění díla a na dílo samotné podle Smlouvy, a to ve výši minimálně 5.000.000,-Kč.

- Smluvní sankce

- Pokud zhotovitel nedodrží dobu plnění dohodnutou v článku III. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 2% z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

- Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti faktury dohodnutý v článku V. této smlouvy, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

- Úhrada smluvních pokut nemá vliv na vznik nároku objednatele na úhradu případně vzniklé škody zaviněné zhotovitelem.

- Zvláštní ujednání

- Vyskytnou~li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni o tomto bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu a společně podniknout kroky k jejich překonání.

- Je-li nebo stane-íi se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením piatným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčínného. Do této doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

- Dojde-li ke změně statutu (změna právní formy právnické osoby, fúze právnických osob, rozdělení právnické osoby) zhotovitele, je smluvní strana povinna oznámit tuto skutečnost objednateli ve fhůtě 10 dnů od zápisu této změny v obchodním rejstříku. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět smlouvu z důvodu změny statutu druhé smluvní strany. Výpovědní lhůta činí 30 dnů a počíná běžet následujícím dnem po doručení výpovědi zhotoviteli.

- Závěrečná ujednání

- Na právní vztahy, touto smlouvou založené v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

- Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo na www,stránkách objednatele, či na profilu zadavatele a v registru smluv.

- Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 1 výtisk a zhotovitel obdrží 1 výtisk.

- Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne ^ 6 "09" 2016

V Praze dne:	1 6 '09‘ 2016

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud není její účinnost odložena ve smyslu Zákona o registru smluv. V takovém případě příslušné uveřejnění zajistí Objednatel.

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc. ředitel RÚ