D O D A T E K č. 1

smlouvy o dílo ze dne 04. 08. 2021

„Rekonstrukce objektu č.p. 174/22 Dalovice“

Dětský domov Karlovy Vary a Ostrov, příspěvková organizace

sídlo: 			Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov

IČO:                    	63553660

bankovní spojení:          Komerční banka, a. s.

číslo účtu:                      736 341/0100

zastoupený:         	PhDr. Milanem Molcem, ředitelem

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

STABIA s.r.o.

se sídlem: 		Sládkova 159/1, 350 02 Cheb

IČO:               		29111021

DIČ: 			CZ29111021

bankovní spojení: 	MONETA Money Bank, a.s.

zastoupený: 	Janem Želonkou, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 25505

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XVIII .odst. 18.11 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Rekonstrukce objektu č.p. 174/22 Dalovice“

(dále jen „dodatek č. 1“)

- Smluvní strany uzavřely dne 04. 08. 2021 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce objektu č.p. 174/22 Dalovice“ pod ev. č. objednatele P21V00000292 (dále jen „Smlouva o dílo“). Ke Smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Požadavky rozšiřují předmět díla, ale jejich provedení je plně v souladu s technologickými postupy prací a projektovou dokumentací.

- Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 (odst. 4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") formou změny závazku, který nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% dle změnového listu č. 1 (příloha č. 1), dále s § 222 (odst. 6) ZZVZ formou změny závazku jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce ve specifikaci změnových listů č. 2-4 (příloha č. 1) a navýšení ceny nepřesáhne 30 %.

- Čl. II. Specifikace díla odst. 2.1 Smlouvy o dílo s ohledem na výše uvedené doplňuje o vícepráce specifikované ve změnovém listu číslo 1-4, ze kterých vyplývá:

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 4 ZZVZ

| ZL č. | Popis a důvod změny | Zúžení v Kč bez DPH | Rozšíření v Kč bez DPH | ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-) | Hodnota změny (max. 15 %) dle § 222, odst 4 ZZVZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | Doplnění dodávky a instalace 5ks oken, doplnění parotěsných a paropropustných těsnících pásek, doplnění dodávky 2ks plastových dveří, záměna opravy 2ks ocelových vrat za nové zateplené vrata | 20 000,00 | 275 612,31 | +255 612,31 | 2,41 % |

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU DLE § 222 odst. 6 ZZVZ

| ZL č. | Popis a důvod změny | Zúžení v Kč bez DPH | Rozšíření v Kč bez DPH | ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-) | Hodnota změny (max. 50 %) dle § 222, odst 6 ZZVZ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02. | Potažení vnitřních stěn tenkovrstvým tmelen s vtlačením výztužného pletiva za účelem překlenutí trhlin |  | 454 825,29 | +454 825,29 | 3,7% |
| 03. | Zhotovení sníženích podhledů ze sádrokartonových desek vč. Zateplení stropů pod terasou a pod střecho |  | 521 829,66 | +521 829,66 | 4,25% |
| 04. | Odstranění stávajících degradovaných konstrukcí a nahrazení novým potěrem |  | 567 397,73 | +567 397,73 | 4,62% |

| Rekapitulace | Celkem rozšíření v Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Celkem Kč (bez DPH) | 1 799 664,99 |

Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je 1 799 664,99 Kč bez DPH.

Původní hodnota závazku se zvýšila o 1 799 664,99 Kč bez DPH.

- Smluvní strany se dohodly na změně článku V. Cena a způsob její úhrady.  Nový článek V. Cena a způsob její úhrady odst. 5.1 se mění a nově zní takto:

- Cena a způsob její úhrady

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH 		                      14 077 922,21 Kč bez DPH

- (slovy: čtrnáct milionů sedmdesát sedm tisíc devět set dvacet dva korun českých a dvacet jedna haléře)

- DPH		2 111 688,33 Kč

- (slovy: dva miliony sto jedenáct tisíc šest set osmdesát osm korun českých a třicet tři haléře)

- --------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cena včetně DPH                            	16 189 610,54 Kč

- (slovy: šestnáct milionů sto osmdesát devět tisíc šest set deset korun českých a padesát čtyři haléře)

- (dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

- Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č.

RK 134/12/21 ze dne 06. 12. 2021.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (y7vwp4t). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.

- Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 : 	změnové listy číslo 1 - 4

Cheb …………..				Ostrov …………..

___________________________			____________________________________

zhotovitel					objednatel