DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)
I.
Smluvní strany

- Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace

IČO:				00101443

DIČ:				CZ00101443

Sídlo: 				Kraví hora 522/2, 616 00 Brno

Zastoupená:		Mgr. Jiřím Duškem, Ph.D., ředitelem

Bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 17

Kontaktní osoba: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.				XXXXXXXXXXXX

E-mail				XXXXXXXXXXXXXXXXX

- (dále jen „objednatel“ nebo „Hvězdárna a planetárium Brno“)

- a

- Benpra servis s.r.o.

se sídlem:		Zmola 141/25, 696 04 Svatobořice-Mistřín

zastoupena:		Pavlem Benovičem, jednatelem

IČO:			05249643

DIČ:			CZ05249643

Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:		XXXXXXXXXXXXXXXX

- Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94308

Kontaktní osoba: 	XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.			XXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail			XXXXXXXXXXXXXXXX

- (dále jen „zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „smluvní strany“.

Z důvodu klimatických podmínek, kdy nebylo možno provést část předmětu smlouvy, se smluvní strany dohodli na dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 14. září 2021, č. j. EO 109/2021 (dále jen „dodatek“):

IV.
Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v období 1. října 2021 až 31. května 2022 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo za podmínek uvedených v této smlouvě předat objednateli. K předání staveniště bude zhotovitel objednatelem vyzván nejméně 5 dnů předem.

VI.
Platební podmínky

  - Zálohy na platby nejsou sjednány. Vyúčtování ceny za provedení díla provede zhotovitel na základě daňových dokladů vystavených zhotovitelem (dále jen „faktura“) ve dvou splátkách, a to první nejpozději k 31. 12. 2021 dle objednatelem odsouhlasených a převzatých provedených prací, druhé po řádném splnění a předání celkového díla, nejpozději k 31. 5. 2022.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 14. září 2021, č. j. EO 109/2021 v platném znění zůstávají nezměněny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb.

Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech se stejnou právní silou, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, jeho obsah je jim srozumitelný a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojují níže své podpisy

| V Brně dne …………………………….. |  | V ……..…………….. dne ……………………. |
| --- | --- | --- |
| za objednatele Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., ředitel |  | za zhotovitele Pavel Benovič, jednatel |