# Dodatek č.1

SML – 0263/21

# Smlouvy o dílo

SML – 0131/21

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

- SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel:	Psychiatrická nemocnice Jihlava

Sídlo:	Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

Zastoupený:	MUDr. Dagmar Dvořáková, ředitelka

IČO:	00600601

DIČ:	CZ00600601

Peněžní ústav:	Česká národní banka

Číslo účtu:	33936681/0710

  - Zhotovitel:	M&H STAVITELSTVÍ, s.r.o.

Sídlo firmy:		    Přerovského 126/6, 674 01 Třebíč

Zápis v OR:	vedeného KS v Brně, oddíl C, vložka 71621

Zastoupený:	Liborem Šedou, jednatelem

IČO:	29292867

DIČ:	CZ29292867

Peněžní ústav:	xxxxx

Číslo účtu:	xxxxx

  - V technických věcech jedná:

- za objednatele:	Bc. Stanislav Fejt, investiční technik

e-mail: s.fejt@pnj.cz

- za zhotovitele:	Libor Šeda

e-mail: xxxxx

II.      PŘEDMĚT DODATKU

II.1.	Smluvní strany prohlašují, že mezi sebou dne 15.10.2021 uzavřely smlouvu o dílo SML-0131/21 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést svým jménem a na vlastní odpovědnost kompletní stavební a dodavatelské práce dle zadávací dokumentace:

„Psychiatrická nemocnice Jihlava – Opravy střech v zahradnictví a elektrodílny“

II.2.  Ve smyslu ustanovení II.5. a IV.2. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změnách předmětu díla z důvodu dodatečných stavebních úprav vyžádaných objednatelem po rozkrytí střešních konstrukcí.

II.3.  Odsouhlasené změny předmětu díla (vícepráce) jsou zapsány ve stavebním deníku v zápisech z kontrolních dnů, kde jsou vícepráce zdůvodněny včetně dodávky materiálů. V průběhu stavebních prací došlo k odsouhlasení změn v položkových rozpočtech stavby a zápočtu skutečně provedených prací specifikované v Rekapitulaci objektů stavby ze dne 10.12.2021, která je přílohou Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

II.4.	Zhotovitel nepožaduje prodloužení termínu dokončení díla s ohledem na požadované a odsouhlasené změny předmětu díla.  Smluvní strany konstatují, že podle smlouvy žádná z nich na sebe nepřevzala nebezpečí podstatné změny okolností, a dohodly se s ohledem na nárůst cen vstupních komponentů v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a ustanoveními občanského zákoníku (§1765 odst. 2, § 2620 odst. 2, § 2622) na změně ceny za dílo, jak následuje.

II. 5	Pro stanovení ceny (obvyklé) aplikovaly smluvní strany cenové ujednání uvedené v článku IV.2 smlouvy.

III.     CENA ZA DÍLO

III.1.  Cena prací dle tohoto Dodatku č.1 je sjednaná jako cena nejvýše přípustná, platná po celou

dobu výstavby. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami v členění

položkového rozpočtu (Příloha č.1). Celková cena za splnění předmětu smlouvy o dílo včetně   Dodatku č. 1 smlouvy je stanovena, pokud mezi objednatelem a zhotovitelem nebude dohodnuto jinak, takto:

Cena díla dle SOD bez DPH:	2 637 372,00 Kč

Cena Dodatku č. 1 bez DPH:	224 609,00 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 bez DPH:	2 861 981,00 Kč

DPH:	601 016,01 Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 s DPH:	  3 462 997,01 Kč

IV.      FINANCOVÁNÍ

IV.1.	Provedené vícepráce budou zhotovitelem fakturovány a objednatelem uhrazeny po  
            dokončení prací a převzetí díla.

V.      ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

V.1.   Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele

a jeden pro zhotovitele.

V.2.   Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčeny a nemění se.

V.3.   Účastníci Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním

úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem Dodatku č.1, který je projevem jejich

pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na

důkaz toho smlouvu podepisují.

V Jihlavě dne: ……………		                                        V Jihlavě dne: …………….

……………………………………...……    		                           ………………….………………………

MUDr. Dagmar Dvořáková                                                                     Libor Šeda, jednatel

ředitelka                                                                                M&H STAVITELSTVÍ, s.r.o.

Psychiatrické nemocnice Jihlava