Smlouva o dílo

č. 04/2021/OŠKMT

I. Smluvní strany

1. Objednatel:			Město Rychnov nad Kněžnou

Zastoupené:		 	starostou města Ing. Janem Skořepou

IČO:				002 75 336

se sídlem:			Havlíčkova čp. 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

2. Zhotovitel:				MgA. Kateřina Čiháková Myšková

Akademická sochařka a restaurátorka

IČO:				627 04 729

DIČ:				CZ 7753033101

se sídlem:			Žiželická 309/III, 503 51 Chlumec nad Cidlinou

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje k provedení prací dodavatelským způsobem. Předmětem smlouvy jsou restaurátorské práce na akci:

„Obnova kulturní památky – restaurování Panny Marie Immaculaty (ÚSKP ČR 38252/6-2253), na pozemkové parcele č. 64/2 v katastrálním území Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou“

na základě nabídky restaurátorky ze dne 22. 11. 2021, která je přílohou této smlouvy.

III. Identifikace kulturní památky

ÚSKP ČR:				38252/6-2253

Přesné označení památky:	Socha Panny Marie Immaculaty

Stavební/ pozemková parcela:	pozemková parcela č. 64/2

Katastrální území:			Dlouhá Ves u Rychnova nad Kněžnou

Vlastník památky:	Město Rychnov nad Kněžnou, IČO 002 75 336,                            se sídlem Havlíčkova čp. 136, 516 01 Rychnov n. Kn.

Inventarizace:	Inventární soupis 61, inventarizační položka 032, inventární číslo 35

IV. Doba plnění

- Termín ukončení prací:   31. října 2022

- V případě, že zhotovitel nemůže ze závažných, nezaviněných (objektivních) důvodů splnit dohodnutý termín ukončení prací, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit objednavateli a dohodnout úpravu termínu ukončení prací.

- Socha bude převezena do ateliéru restaurátorky v podzimních měsících roku 2021.               O tomto převozu bude sepsán předávací protokol.

V. Cena za provedení prací

- Cena za provedení práce byla určena na základě nabídky zhotovitele                                             ze dne 22. 11. 2021 a to ve výši

......199.985,- Kč (slovy: stodevadesátdevěttisícdevětsetosmdesátpětkorunčeských) včetně DPH

- Zhotovitel je oprávněn domáhat se přiměřeného zvýšení stanovené ceny oproti původní kalkulaci, objeví–li se při provádění prací potřeba činností do kalkulace nezahrnutých, pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy. Pokud se nutnost provést tyto práce vyskytne, je zhotovitel před jejich zahájením povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele.

- Nárok na zvýšení ceny podle bodu č. 2 zaniká, jestliže zhotovitel neoznámí nutnost překročení rozpočtové částky a výši požadovaného zvýšení ceny do 14 dní po té, co se ukázalo prokazatelné, že nevyhnutelné překročení sjednané ceny je nutné.

- Jestliže však zhotovitel bude požadovat zvýšení ceny podle bodu č. 2 o částku, který bude přesahovat o více než 10% cenu stanovenou, je objednatel oprávněn bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. V takovém případě je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu doposud provedené práce.

VI. Platební podmínky

- Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli řádným ukončením a předáním sjednané práce.

- Faktura za provedenou práci bude splatná do 14ti dnů ode dne doručení faktury objednateli dle níže uvedeného.

- Zhotovitel uhradí fakturu na bankovní spojení zhotovitele:

  - Číslo účtu:	593190267/0100

  - Banka:		Komerční banka, a.s. Chlumec nad Cidlinou

VII. Smluvní pokuty

- Při prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním předmětu smlouvy má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši

..................................0,1%  z ceny předmětu smlouvy denně

- Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením faktury, je povinen splatit hotoviteli úrok z prodlení ve výši

.................................. 0,1%  z dlužné částky denně

VIII. Provedení prací

- Při provádění práce bude zhotovitel postupovat samostatně a není při určení způsobu jejich provádění vázán pokyny objednatele s výhradou těch případů, kdy se výjimečně zápisem k jejich plnění výslovně nezavázal. Zhotovitel nepožaduje po objednateli žádné další náležitosti k přípravě místa pro provádění restaurátorských prací.

- Práce budou prováděny dle nabídky zhotovitele ze dne 22. 11. 2021, která je součástí této smlouvy.

- Restaurátorské práce budou prováděny dle rozhodnutí správního orgánu státní památkové péče čj. MURK – OŠKMT – 7082/789/2021/Hud ze dne 12. 3. 2021.

IX. Dokumentace a náležitosti památky

- Během prací se zhotovitel zavazuje provádět dostatečnou fotodokumentaci provádění restaurátorských prací. Tato fotodokumentace bude v digitální podobě předána objednateli.

- Po ukončení restaurátorských prací odevzdá zhotovitel dvě kompletní paré restaurátorské zprávy, z nichž jedno bude předáno Národnímu památkovému ústavu, ú.o.p. v Josefově.

X. Kontrola prací, ukončení a předání prací

- V rámci provádění prací si objednavatel vyhrazuje právo na kontrolu provádění prací.

- Zhotovitel splní bez výhrad svou povinnost řádného ukončení smluvené práce bez vad a nedodělků předáním objednateli, zastoupeným sl. Hanou Dvořákovou. O předání prací bude proveden protokol, který podepíší obě smluvní strany.

- Pokud zhotovitel práci řádně neukončí, tj. provedená práce v rámci předání vykáže vady, respektive neúplnost, pak závazek zhotovitele nezaniká a obsah jeho závazku se mění způsobem, který odpovídá nárokům objednavatele z vadného plnění. V takovém případě nemusí objednatel práci převzít a zhotovitel se ocitá v prodlení se splněním svého závazku. V tomto případě poskytne objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění vad a nedodělků, nejdéle však ve lhůtě 30dní.

XI. Odpovědností nároky z vadného plnění a záruka zhotovitele

- Zhotovitel odpovídá za řádné plnění sjednaných prací v souladu se zásadami památkové ochrany a touto smlouvou.

- Zhotovitel přejímá záruku za jakost provedeného díla po dobu 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla.

- V případě oprávněné reklamace je zhotovitel povinen zjištěné vady díla bezplatně odstranit nebo uskutečnit náhradní plnění do jednoho týdne reklamace, nebude-li sjednáno jinak.

- Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu poté, co objednatel vady zjistí.

- Při prokazatelném zjištění nekvalitně nebo opožděně prováděných prací může objednatel od této smlouvy odstoupit.

XII. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva může být změněna, doplněna, případně zrušena pouze písemným dokladem, přičemž v takových případech musí být dohodnuty důsledky změny nebo zrušení.

- Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních s charakterem originálu.

- Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu smluvních stran.

........................................................	                ............................................................

Objednatel						Zhotovitel

Město Rychnov nad Kněžnou			     MgA. Kateřina Čiháková Myšková

Ing. Jan Skořepa

V Rychnově nad Kněžnou

Dne 6. prosince 2021						Dne 10. prosince 2021