Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace

z rozpočtu obce Chuchelna

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

Obec Chuchelna zastoupená starostkou obce Bc. Evou Peštovou

Chuchelna 269, 513 01 Chuchelna

IČO:00275760

Číslo účtu:

dále jen "poskytovatel" na straně jedné

a

Vodohospodářské sdružení Turnov, zastoupené Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku

Antonína Dvořáka 287, 511 01  Turnov

IČO: 49295934

číslo účtu

dále jen "příjemce " na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 159 a násl.zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších přepisů, podle zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů tento

Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace

z rozpočtu obce Chuchelna:

Preambule

Tímto Dodatkem se v souvislosti s předloženým finančním vyúčtováním stavby „Chuchelna, Sídliště – výstavba a obnova VH sítí“ na základě vyúčtování skutečných prací a dodávek vzniklých při provádění díla a zohledněním příspěvků na realizaci veřejných částí vodovodních přípojek navyšuje celková částka dotačních prostředků poskytnutých obcí Chuchelna o 1 375 000,- Kč.

Článek II. Výše dotace a její uvolnění původní smlouvy se ruší a plně se nahrazuje:

Článek II.

Výše dotace a její uvolnění

Celková výše investiční dotace z rozpočtu obce Chuchelna činí Kč 3 875 000,-- (slovy: tři milióny osm set sedmdesát pět tisíc korun českých).

Investiční dotace dle původní veřejnoprávní smlouvy ve výši 2 500 000,- Kč byla obcí poskytnuta ve třech splátkách takto:

- 1. splátka ve výši  1 000 000,-  Kč dne 1. 7. 2020

- 2. splátka ve výši  1 000 000,-  Kč dne 15. 9. 2020,

- 3. splátka ve výši     500 000,-  Kč dne 15. 6. 2021.

Doplatek investiční dotace dle tohoto Dodatku ve výši 1 375 000,- Kč bude obcí poskytnut v termínu do 20. 12. 2021.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání původní Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu obce Chuchelna uzavřené dne 30. 6. 2020 zůstávají v platnosti.

- Příjemce výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu.

- Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení si ponechá poskytovatel a dvě vyhotovení obdrží příjemce.

- Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že se s jeho obsahem seznámily a že plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

- Tento Dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Chuchelna usnesením číslo Z/55/2021   dne 16.12.2021.

V Chuchelně dne 20. 12. 2021				           V Turnově dne 20. 12. 2021

Za poskytovatele:							Za příjemce: