DODATEK  č.  1

ke smlouvě o dílo č. 081/2021-0350, uzavřené dne 13.7.2021 na akci:

Výměna vchodových dveří y objektu čp. 1421 a 1422, ul. K.H. Borovského, Sokolov

|  | Objednatel : |  |  | Město Sokolov Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov IČO: 00259586, DIČ: CZ00259586 zastoupené Sokolovskou bytovou s.r.o. Komenského 77, 356 01 Sokolov IČO: 25216741, DIČ: CZ25216741 Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 9534 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel : |  |  | KALIBRA NOVA, s.r.o. |
|  |  |  |  | Hroznětínská 183, 362 32 Otovice u Karlových Var |
|  |  |  |  | IČO: 25223798, DIČ: CZ25223798 Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 10208 |
|  | Výše uvedená smlouva o dílo se mění v následujícím: |  |  |  |
|  | - v bodě č. IV. DOBA PLNĚNÍ : |  |  |  |
| 4.1.1 |  | Pro předmět plnění dle bodu 3.1.1 a 3.1.2 do 30. června 2022, z důvodu zpožděných dodávek materiálů způsobených koronavirovou krizí. |  |  |

Ostatní body a ujednání původní smlouvy, pokud nejsou tímto dodatkem doplňovány nebo měněny zůstávají v platnosti beze změny.

Sokolov 24. listopadu 2021

| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Ing. Erik Klimeš jednatel společnosti | Pavel Nový jednatel společnosti |