# DODATEK č. 3

# ke smlouvě o dílo ze dne 18.12.2018

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle   § 2586 a násl., zákona č.  89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

(dále jen Občanský zákoník)

1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany

Objednatel:	Město Světlá nad Sázavou

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

zástupce pro věci smluvní:	Ing. František Aubrecht, starosta města

zástupce pro

uplatňování reklamací:	Jana Satrapová, referent odboru MIRR

zástupce pro věci technické:	Jana Satrapová, referent odboru MIRR, tel.

Vladimíra Krajanská, vedoucí odboru MIRR, tel.

IČ:	00268321

DIČ:	CZ00268321

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Světlá nad Sázavou

číslo účtu:	2621521/0100

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	TRANSCONSULT s.r.o.

Nerudova 37/32, 500 02 Hradec Králové

zástupce pro věci smluvní:	                , jednatel společnosti

zástupce pro věci technické:

IČ:	47455292

DIČ:	CZ47455292

bankovní spojení:	ČSOB a.s. Hradec Králové

číslo účtu:	8788883/0300

zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

Název díla:	„Využití pozemku parc.č. 549/61, k.ú. Světlá nad Sázavou – projektová dokumentace“

2. Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je změna termínů plnění.

- Na SO 02.7 Vrtaná studna není vydáno stavební povolení (probíhá vodoprávní řízení). Požadavky uvedené ve stavebním povolení je nutné zapracovat do PDPS pro SO 02 Terénní a parkové úpravy. Z tohoto důvodu není možné dokončit dokumentaci pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby pro SO 02.7 Vrtaná studna a dokumentaci pro provádění stavby pro SO 02 Terénní a parkové úpravy.

- V článku 4. Termíny, lhůty a místo předání plnění se ruší stávající lhůty uvedené v odstavci 4.1.:

| Zahájení díla | ihned po podpisu Smlouvy |
| --- | --- |
| Předání dokumentace podle odst. 2.3.1. a 2.3.3. Smlouvy | do 180 kalendářních dnů |
| Předání dokumentace podle odst. 2.3.2. Smlouvy - SO 01 ZTV pro 4 RD na části pozemku parc.č. 549/61, k.ú. Světlá nad Sázavou, jižní část - vypracování jednostupňové projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, | Do 31.03.2021 |
| Předání dokumentace podle odst. 2.3.4. Smlouvy - SO 02.7 Vrtaná studna – vypracování jednostupňové projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby | Do 30.06.2021 |
| Předání dokumentace podle odst. 2.3.5. Smlouvy - SO 02 Terénní a parkové úpravy části pozemku parc.č. 549/61, k.ú. Světlá nad Sázavou, severní část – vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby | Do 30.11.2021 |

A nahrazují se nově sjednanými termíny plnění:

| Zahájení díla | ihned po podpisu Smlouvy |
| --- | --- |
| Předání dokumentace podle odst. 2.3.1. a 2.3.3. Smlouvy | do 180 kalendářních dnů - splněno |
| Předání dokumentace podle odst. 2.3.2. Smlouvy - SO 01 ZTV pro 4 RD na části pozemku parc.č. 549/61, k.ú. Světlá nad Sázavou, jižní část - vypracování jednostupňové projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, | Do 31.03.2021 - splněno |
| Předání dokumentace podle odst. 2.3.4. Smlouvy - SO 02.7 Vrtaná studna – vypracování jednostupňové projektové dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby | Do 31.3.2022 |
| Předání dokumentace podle odst. 2.3.5. Smlouvy - SO 02 Terénní a parkové úpravy části pozemku parc.č. 549/61, k.ú. Světlá nad Sázavou, severní část – vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby | Do 31.3.2022 |

2.4.      Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo ze dne 18.12.2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.12.2020 a dodatku č. 2 ze dne 25.6.2021 zůstávají nadále beze změny v platnosti.

2.5. 	Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel obdrží dva stejnopisy.

2.6.	Strany této Smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto Smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Smlouvy.

2.7.	Uzavření dodatku bylo odsouhlaseno Radou města Světlá nad Sázavou, na jednání konaném dne 20.12.2021, usnesením č. R/577/2021.

Ve Světlé nad Sázavou dne 21.12.2021			V Hradci Králové dne 21.12.2021

za Objednatele:						za Zhotovitele:

………………………………………..			    ………….……………………………..

Ing. František Aubrecht

starosta města				    	     jednatel společnosti