SMLOUVA   O   DÍLO

číslo 17/2017/1

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Smluvní strany

Objednatel:	Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 692

Vajgar 692/III

377 01 Jindřichův Hradec

Zastoupen:

- ve věcech smluvních:	PaedDr. Pavlem Šteflem, ředitelem školy

IČO: 70981957

Bankovní spojení:  Česká spořitelna

č. účtu: 604179339/0800

Zhotovitel:	I. Kamenická stavební a obchodní firma, s.r.o.

U Kulturního domu 770

394 70 Kamenice nad Lipou

Zastoupen:

- ve věcech smluvních:	Ing. Pavlem Drbalem, jednatelem společnosti

- ve věcech technických:	Jiřím Houdkem, vedoucím střediska J. Hradec

IČO: 608 38 531

DIČ: CZ60838531

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Pelhřimov

č. účtu: 19-3875730237/0100

Zápis v obchodním rejstříku u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 3873.

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených v čl. IV. této smlouvy a za provedení tohoto díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. III. této smlouvy.

II.

Specifikace díla

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Oprava sociálního zařízení – školní kuchyně“ (dále jen „Dílo“). Účelem Díla je oprava sociálního zařízení školní kuchyně

- Podrobná specifikace Díla je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

III.

Cena Díla

- Cena za provedení Díla je ujednána pevnou částkou, která činí celkem 98 834,09 Kč (slovy: devadesátosmtisícosmsettřicetčtyři 09/100 korun českých) bez DPH; k ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušných právních předpisů. Cena za provedení Díla je ujednána odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

- Cena je splatná na základě daňového dokladu – faktury vystavené zhotovitelem. Splatnost daňového dokladu – faktury činí 15 dnů.

- Objednatel je povinen cenu za Dílo zaplatit zhotoviteli bezhotovostním převodem na platební účet zhotovitele uvedený v daňovém dokladu – faktuře. Objednatel je povinen platbu specifikovat způsobem uvedeným v daňovém dokladu- faktuře, pokud nebude specifikace platby v daňovém dokladu uvedena, je povinen platbu specifikovat variabilním symbolem, kterým bude číslo daňového dokladu - faktury.

- Cena díla může být dále upravena po vzájemné dohodě o hodnotu všech „víceprací“ a „méněprací“, které vzniknou z důvodu např. změny řešení díla vyžádaného objednatelem. Taková dohoda musí být provedena písemně jako dodatek smlouvy o dílo.  Za vícepráce se nepovažují případné práce nutné k provedení díla v souladu s projektovou dokumentací, přestože nejsou výslovně uvedeny v  položkovém rozpočtu. Takové práce se bez dalšího považují za součást díla dle této smlouvy.

IV.

Doba provedení Díla, místo provádění a předání Díla

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu od 6. března 2017 do 31. března 2017.

- Dílo bude zhotovitelem prováděno v Základní škole v Jindřichově Hradci, Vajgar 692/III, PSČ: 377 01. Místem převzetí Díla objednatelem je Základní škola Jindřichův Hradec, Vajgar 692/III, PSČ: 377 01.

- Jakmile bude dílo dokončeno a připraveno k předání objednateli, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jeho převzetí, a to tak, aby k převzetí Díla mohlo dojít nejpozději poslední den lhůty sjednané pro provedení Díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Pokud zhotovitel řádně vyzve objednatele k převzetí Díla, avšak objednatel k převzetí Díla neposkytne potřebnou součinnost nebo se k převzetí Díla nedostaví, považuje se Dílo za řádně předané dnem, ve kterém mělo dle výzvy zhotovitele k převzetí Díla dojít, nejpozději uplynutím posledního dne lhůty pro provedení Díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

- Smluvní strany jsou povinny o předání Díla vyhotovit protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oběma smluvními stranami. V protokolu o předání a převzetí Díla uvede objednatel své výhrady k dokončenému dílu.

V.

Další práva a povinnosti smluvních stran

- Zhotovitel se zavazuje dodržovat příkazy objednatele, pokud neodporují právním předpisům. Na případnou nevhodnost těchto příkazů je zhotovitel objednatele povinen bez zbytečného odkladu upozornit.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu s právními předpisy, dodržovat technické a jiné normy a dbát na to, aby bylo Dílo provedeno takovým způsobem a v takové kvalitě, aby jej bylo možné využívat v souladu s účelem, ke kterému je Dílo určeno.

VI.

Nebezpečí škody na Díle a nabytí vlastnického práva

- Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu, jakmile Dílo od zhotovitele převezme.

- Nebezpečí škody na Díle přechází na objednatele v době, kdy převezme Dílo od zhotovitele, nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu zhotovitel umožní dokončené Dílo převzít a objednatel poruší smlouvu tím, že dokončené Dílo nepřevezme.

VII.

Záruka za jakost

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost Díla (tj. že zhotovené Dílo bude po uvedenou dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová obvyklé vlastnosti) na dobu 36 měsíců.

VIII.

Smluvní pokuty

- V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním Díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý den prodlení.  Nárok na náhradu škody tímto není dotčen; v případě, že objednateli vznikne nárok na náhradu škody, má tedy právo po zhotoviteli požadovat náhradu škody v plném rozsahu vedle smluvní pokuty.

- V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých). Nárok na náhradu škody tímto není dotčen; v případě, že zhotoviteli vznikne nárok na náhradu škody, má tedy právo po objednateli požadovat náhradu škody v plném rozsahu vedle smluvní pokuty.

IX.

Skončení smlouvy

- Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy a touto smlouvou.

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

  - zhotovitel bezdůvodně zastaví provádění Díla před jeho dokončením bez souhlasu objednatele na dobu delší než 30 dnů

  - ve vztahu k zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení

- Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

  - objednatel znemožní provádění Díla před jeho dokončením na dobu delší než 30 dnů

  - ve vztahu k objednateli bude zahájeno insolvenční řízení

  - objednatel bude více jak 30 dnů v prodlení s placením ceny díla nebo její části

  - objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení či předání Díla a bude v prodlení s touto součinností více jak 30 dnů

X.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy řádně seznámily, že byla sepsána dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

- Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

Přílohy:	č. 1 – Položkový rozpočet

V Jindřichově Hradci, dne 				V Kamenici nad Lipou, dne 16. 2. 2017

Za objednatele:					Za zhotovitele:

…………………………………………….		 ……………………………………….

PaedDr. Pavel Štefl					      Ing. Pavel Drbal

ředitel školy			           		   jednatel společnosti