Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo DP/2002/2021

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

mezi těmito smluvními stranami:

CANDELA,s.r.o.

se sídlem: Čechova 797/53, 664 51 Šlapanice

IČO: 45476021

DIČ: CZ45476021

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně v oddíle C, spisová značka 4956

bankovní spojení: Komerční banka,a.s.

číslo účtu: 801449641/0100

zastoupen: Tomášem Vychodilem, jednatelem

jako prodávajícím (dále jen „Zhotovitel“) na straně jedné

a

Fakultní nemocnice Brno

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00

zastoupena: prof. MUDr. Jaroslavem Štěrbou, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo bankovního účtu: 71234621/0710

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,

jako kupujícím (dále jen „Objednatel“) na straně druhé,

a to v následujícím znění:

I.

Předmět dodatku

- Vlivem upřesnění technických požadavků na vlastnosti dveří ze strany uživatele a vzhledem k dodacím lhůtám subdodávek pro výrobu dveří se stanovuje termín  dodání nejpozději do 11. 2. 2022.

Jedná se o položky upravené změnovými listy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

  - ZMĚNOVÝ LIST č. 1: POSUVNÉ LAMELOVÉ DVEŘE SPRCHOVÉHO KOUTU umístěné v místnosti č. 24, I. NP, pav. A.

  - ZMĚNOVÝ LIST č. 3: DVEŘE POSUVNÉ SE ZÁRUBNÍ VODĚODOLNÉ + POUZDRO VESTAVNÉ PRO POSUVNÉ DVEŘE umístěné v místnosti č. 24, I. NP, pav. A.

  - ZMĚNOVÝ LIST č. 4: DVEŘE POSUVNÉ OCELOVÉ NÁSTĚNNÉ VČETNĚ POSUVNÉHO MECHANISMU A OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ umístěné v místnosti č. 24, I. NP, pav. A.

  - ZMĚNOVÝ LIST č. 7: DVEŘE POSUVNÉ SE ZÁRUBNÍ VODĚODOLNÉ + POUZDRO VESTAVNÉ PRO POSUVNÉ DVEŘE umístěné v místnosti č. 35, II. NP, pav. B.

  - ZMĚNOVÝ LIST č. 8: DVEŘE POSUVNÉ OCELOVÉ NÁSTĚNNÉ VČETNĚ POSUVNÉHO MECHANISMU A OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ umístěné v místnosti č. 35, II. NP, pav. B.

II.

Platební podmínky

II.1.	Úhrada ceny díla proběhne následujícím způsobem:

  - Úhrada ceny díla vyjma položek uvedených v odstavci I.1. bodech a, b, c, d, e, tohoto dodatku ke smlouvě ve výši 828 484,76 Kč bez DPH bude provedena po kompletním dokončení díla v tomto rozsahu a jeho převzetí objednatelem od zhotovitele předávacím protokolem (též „protokolem o předání a převzetí díla“). Úhrada bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, vystavené zhotovitelem, v 1 splátce, se splatností 60 dnů od data vystavení faktury

  - Úhrada položek uvedených v odstavci I.1. bodech a, b, c, d, e, tohoto dodatku ke smlouvě ve výši 149 987,20 Kč bez DPH bude provedena po kompletním dokončení díla a jeho převzetí objednatelem od zhotovitele k datu 11. 2. 2021 uvedeném v odstavci I.1. tohoto dodatku ke smlouvě  předávacím protokolem (též „protokolem o předání a převzetí díla“). Úhrada bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, vystavené zhotovitelem, v 1 splátce, se splatností 60 dnů od data vystavení faktury

II.2.	Změny specifikace položek uvedených ve změnových listech  č.1, 3, 4, 7 a 8 nemají vliv na celkovou cenu plnění díla ve výši 978 471,96 Kč bez DPH.

III.

Závěrečná ujednání

III.1.	Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

III.2.	Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každý  účastník obdrží po jednom.

III.3.    Tento dodatek se považuje za uzavřený a nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu

oběma stranami.

III.4.    Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku,

kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.

| PRODÁVAJÍCÍ: V Brně dne 16.12.2021 __________________________ - CANDELA,s.r.o. - Tomáš Vychodil jednatel | KUPUJÍCÍ: V Brně dne 20. 12. 2021 __________________________ Fakultní nemocnice Brno prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. ředitel |
| --- | --- |