SMLOUVA O DÍLO

č. SD/2021/0941

Objednatel:	Zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou			Ing. arch. Marek Bečka

Mírové náměstí 19, Jablonec n.N., 466 01		Plzeňská 3102, 272 01 Kladno

IČ: 262 340	 					IČ: 744 06 507

DIČ: CZ00262340

číslo účtu: 115-4410620227/0100			kontaktní osoba: Ing. arch. Marek Bečka

bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou 		tel.: 732 435 076

kontaktní osoba: Ing. Martin Jančík 	e-mail: marek.becka@seznam.cz

tel.: 483 357 224

e-mail: jancik@mestojablonec.cz

I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zpracování územní studie ÚS 27 Průmyslová zóna Rýnovice – severozápad dle cenové nabídky zpracované dne 23.11.2021.  Rozsah a obsah územní studie bude po věcné i formální stránce odpovídat zadání, zpracovaného pořizovatelem.

II.

Termín plnění/dodání

• zahájení prací: únor 2022

• fáze 1 a 2 (návrh územní studie připravený pro konzultace): do 8 týdnů od zahájení prací

• fáze 3 (konzultace a jejich vyhodnocení): do 8 týdnů od ukončení fáze 2

• fáze 4 (odevzdání čistopisu územní studie): do 5 týdnů od ukončení fáze 3

Termíny je možné dílčím způsobem upravit, dle dohody s pořizovatelem.

III.

Cena a platební podmínky

- Celková cena díla dle cenové nabídky: 86.400,- Kč bez DPH (zhotovitel není plátce).

- Platební podmínky

- Při 14-ti denní splatnosti (tj.minimální splatnost faktury), musí být faktura doručena na podatelnu MěÚ nejpozději do 3 dnů od data vystavení.

- Při delší splatnosti musí být faktura doručena nejpozději do 14-ti dnů před lhůtou splatnosti.

- Na faktuře je nutné uvést úplné číslo naší objednávky/smlouvy a jméno kontaktní osoby.

- K faktuře dodavatel přiloží kopii objednávky/smlouvy statutárního města Jablonec nad Nisou.

IV.

Záruční doba

K provedenému dílu poskytuje dodavatel záruční dobu v délce 60 měsíců.

V.

Závěrečná ustanovení

1) Vztahy dle této smlouvy se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami.

3) Ochrana důvěrných informací

Platí, že veškeré informace týkající se předmětu díla, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu výkonu činností a povinností dle této smlouvy do styku, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě objednatele a dalších osob určených objednatelem a nesmějí být zhotovitelem použity k jiným účelům než k výkonu činností a povinností dle této smlouvy.

4) Výjimka z ochrany důvěrných informací:

Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace v projektové dokumentaci, které je nutné použít pro projednání dokumentace v rámci řízení podle Stavebního zákona, k získání potřebných rozhodnutí a povolení a k získání stanovisek a vyjádření podle dispozic objednatele.

5) Tato smlouva bude uveřejněna v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Obě smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a lze je zveřejnit stanoveným způsobem bez omezení či zvláštních podmínek.

6) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

7) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží po jednom výtisku.

Za objednatele:							Za zhotovitele:

V Jablonci nad Nisou dne: 21.12.2021				V Kladně dne: 16.12.2021

………………………………                                                          …………………………….…

Ing. Martin Jančík	                                                                 Ing. arch. Marek Bečka

vedoucí odboru územního

a hospodářského rozvoje

………………………………

Ing. Michal Tichý

pověřený vedoucí oddělení územního

a strategického plánování

Za věcnou správnost: Ing. Michal Tichý

Odd. funkce: pověřený vedoucí OÚP