# SMLOUVA O DÍLO

# uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,

# občanský zákoník

# na realizaci zakázky:

# SÚS Zlínska s.r.o. „Maják“ - Automatický závorový systém

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:			Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 			K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:		269 13 453

DIČ:		                                      CZ26913453

Registrace:              	            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      			            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 		xxx

xxx

Zastoupená:			Libor Lukáš, jednatel společnosti

v technických záležitostech:	xxx, tel.: xxx,

e-mail: xxx

xxx, tel.: xxx,

e-mail: xxx

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:		           SECURITY Technologies, a.s.

Adresa: 		           Brno 615 00, Komprdova 4333/20

IČO:	                                     440 15 542

DIČ :	           CZ 440 15 542

Bankovní spojení: 	           xxx

Zastoupena:		           Kamil Urbánek, předseda správní rady

v technických záležitostech:     xxx

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Brno, oddíl B, vložka 7394

/dále jen zhotovitel/

- PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

  - Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zpracovat na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

  - Dílem se rozumí realizace zakázky: „SÚS Zlínska s.r.o. „Maják“ - Automatický závorový systém“, specifikované zejména projektovou dokumentací: „SÚS Zlínska – úpravy parkovacího systému areálu“, zpracovanou společností SECURITY TECHNOLOGIES a.s., datum 10/2021, zak.č. RU/21/0010. Bude realizován nový, automatický závorový systém hlavního vjezdu do areálu a úprava stávajících závorových systémů. Bude provedeno kabelové propojení nového systému s ovládacím centrem v hlavní budově a SW koordinace všech vstupních systémů areálu. Podrobnější popis díla je uveden v technické zprávě PD a ve výkazu výměr v Příloze č.1.

  - Dokumentace skutečného provedení díla – bude zpracována v případě změn oproti projektové dokumentaci v průběhu realizace a předána objednateli ve 2 vyhotoveních v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě (ve formátu PDF a formátu zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.).

  - Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými projektovou dokumentací a touto smlouvou. V rámci provedení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady, předložené objednatelem a na jejich případné nedostatky neprodleně upozornit.

  - Zhotovitel je povinen jmenovat a písemně objednateli oznámit odborně způsobilou osobu, která bude jménem zhotovitele řídit provádění stavby (stavbyvedoucí).

  - Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště Stavební deník formou zjednodušených denních záznamů o průběhu prací. Zápisy v SD slouží rovněž jako podklad pro vypracování případných změnových listů a dodatků ke smlouvě.

  - Provedení průzkumu a zjištění tras stávajících vnitřních a venkovních rozvodů a přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození.

  - Realizace díla bude prováděna za provozu objednatele v administrativní budově a venkovním prostoru areálu. Zhotovitel vhodnými opatřeními zajistí minimální omezení provozu objednatele, zejména pak v pohybu silniční techniky. Návrh případných omezení musí schválit zástupce objednatele.

  - Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výstavby“ a souvisejících dokladů a předpisů. Staveniště musí být vyklizeno nejpozději do 7 dnů po ukončení stavby.

  - Důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby a uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.) před dokončením díla.

  - Provedení individuálního vyzkoušení částí díla v souladu s projektovou dokumentací a zaškolení obsluhy veškerého technologického zařízení, strojů a přístrojů, provedení komplexního vyzkoušení díla po dobu 72 hodin v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.

  - Předání uživatelské dokumentace, záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením objednateli; uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,

  - Změny díla (vícepráce, méněpráce): před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen oprávněným zástupcem objednatele. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen rozpočtu zakázky (Příloha č. 1), popř. dle cenové soustavy RTS, pokud položky rozpočet neobsahuje.

  - Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost při provádění díla.

- TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Termín předání a převzetí staveniště (zahájení plnění): do 10 dnů od účinnosti Smlouvy.

  - Termín předání a převzetí dokončeného díla (ukončení plnění): do 120 dnů od zahájení.

  - Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 2 týdny nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.

  - Termín dle odst. 3.2. se automaticky prodlužuje o dobu prodlení, prokazatelně nezpůsobenou na straně zhotovitele (dodatečné požadavky objednatele na úpravu předmětu plnění, prodlení součinnosti objednatele, vymezené touto smlouvou, apd). Oprávněnost prodloužení termínu v důsledku prodlení, na písemnou žádost zhotovitele povtrdí osoba, zastupující objednatele ve smluvních záležitostech.

  - Místem plnění je areál společnosti „Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. – středisko Zlín“ K Majáku 5001, parc.č. 4383/1, k.ú. Zlín.

- CENA DÍLA

Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., O cenách,  jako cena pevná.

  - Celková cena bez DPH:   966.786 ,-Kč

DPH:       203.025,06,-Kč

Celková cena vč. DPH:  1,169.811,-Kč

  - Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po protokolárním převzetí dokončeného a úplného díla bez vad a nedodělků objednatelem.

  - Splatnost faktury je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla objednatele. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Objednatel neposkytuje zálohy.

  - Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu o předání a převzetí díla, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.

- PŘEDÁNÍ DÍLA A VLASTNICKÁ PRÁVA

  - Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli v místě plnění a to bez vad a nedodělků.

  - Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

  - O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o předání a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních stran obdrží.

  - Objednatel není dílo povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady bezúplatně odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran.

  - Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím.

  - Zhotovitel uděluje objednateli v neomezeném rozsahu a bezplatně výhradní licenci ke všem způsobům užití díla, které v souvislosti s touto smlouvou vytvořil.

  - Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem, snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

- ZÁRUKA A VADY DÍLA

  - Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům, sjednaným ve smlouvě.

  - Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Záruční doba na dílo je 36 měsíců.

  - Zhotovitel předá nejpozději 1 měsíc před předpokládaným ukončením díla objednateli úplný seznam materiálů, strojů a zařízení, na které uplatňuje  sníženou záruční dobu. Objednatel má právo požadovat úpravu tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. V případě nepředložení tohoto seznamu v požadovaném termínu se vztahuje záruční doba 36 měsíců na celé dílo. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky.

  - Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky stavby  bezúplatné odstranění vady. Bezúplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno.

  - V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám, nebo ji nechat odstranit a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

- SMLUVNÍ SANKCE

  - Za každý započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem ukončení díla, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny díla a zhotovitel je povinen ji zaplatit.

  - Za každý započatý kalendářní den prodlení se zahájením odstranění reklamovaných vad dle odst. 6.5., je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny díla a zhotovitel je povinen ji zaplatit.

  - Za každý započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem ukončení odstranění vad    díla, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny díla a zhotovitel je povinen ji zaplatit.

  - V případě, prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle oprávněně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat  na objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení úhrady faktury.

  - Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

  - Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

- ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  - Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení povinností stanovených touto smlouvou, nebo z.č. 89/2012/Sb., občanský zákoník.  Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

  - Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje nesplnění požadavků objednatele, pokud nejsou v  rozporu s právními předpisy nebo ČSN.

  - Dojde-li ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy, uhradí zhotoviteli poměrnou část sjednané ceny díla, odpovídající rozsahu již provedených prací.

  - V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.

  - Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu za porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

- ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou očíslovány pořadovým číslem a podepsány oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele.

  - Pokud není sjednáno v této smlouvě jinak, platí v plném rozsahu ustanovení občanského zákoníku.

  - Smluvní strany  po řádném přečtení této smlouvy  shodně  prohlašují, že byla sepsána  a uzavřena  podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz  toho připojují  své podpisy.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v Regitru smluv vedeném Ministerstevem vnitra. Smlouva bude zveřejněna objednatelem v Registru smluv vedeném Ministerstevem vnitra.

Přílohy:

- Oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet

Ve Zlíně,  dne: ………. 		                         V …………,  dne  ………..

Objednatel:	                                                                Zhotovitel:

…………………………………                                   ………………………………………

Libor Lukáš, jednatel společnosti                                  Kamil Urbánek, předseda správní rady