DODATEK č. 1

k č. SPA –2020-800-000287/1

Číslo smlouvy zhotovitele: 2020/47 K

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: „Dovybavení kalové koncovky ČOV Mariánské Lázně“

uzavřené dne 3.11.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: KB  Cheb, č.účtu 14102331/0100

Zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Zástupce při jednání ve věcech technických: Ing. Václav Šmíd

Zástupce při jednání ve věcech provozních: Richard Ondruch

(dále jen jako „Objednatel“)

a

SMP CZ, a.s.

Sídlo:			Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat:

Ing. Jan Freudl, místopředseda představenstva

Ing. Pavel Kameník, člen představenstva

IČ:			271 95 147

DIČ:			CZ27195147

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

Č.účtu: 			141510186/0100

údaje o zápisu v obchodním rejstříku: vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9654

Kontaktní osoby:	Ing. Jindřich Tautrman, ředitel divize 5

Ing. Přemysl Neumajer, obchodní náměstek divize 5

Ing. Martin Kubizňák, výrobní náměstek divize 5

Zástupce při jednání ve věcech technických:

Ing. Pavel Kužela, technický náměstek divize 5

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se, na základě současné situace na trhu s dodávkami stavebních materiálů a žádosti zhotovitele o prodloužení termínu dokončení stavebních prací, dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. SPA –2020-800-000287.

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo č. SPA –2020-800-000287 se dohodou smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

- článek 4. Doba plnění odstavec f) článku. 4.1. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

## f) dokončení stavebních prací	            do 11 měsíců ode dne zahájení stavebních prací

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SPA –2020-800-000287 neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

## Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.

  - Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

## Přílohy

## Příloha č. 1: harmonogram provádění prací

V Chebu, dne …………… 				V Praze, dne …………..

Za Objednatele:						Za Zhotovitele:

………………. Ing. Jan Freudl místopředseda představenstva SMP CZ, a.s.

………………. Ing. Pavel Kameník člen představenstva SMP CZ, a.s.