

uzavírají na základě cenové nabídky číslo: 2020/172 ze dne 20.10.2020,  podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

S m l o u v u     o     d í l o

I.

Předmět plnění:

Instalace 2ks vstupních bran s automatickým pohonem a dálkovým ovládáním přes mobilní aplikaci
II.

Termín plnění:

a)Předání staveniště a zaměření pro výrobu do:  06.11.2010
      

b)Nástup na montáž                                      do:
                      

c)Předání díla                               nejpozději do:  15.12.2020
1. Zhotovitel provede dodávku a montáž dle výše uvedeného harmonogramu za podmínky uhrazení zálohové faktury ve výši 125.000,-Kč se splatnosti 3 dny po podpisu smlouvy. Nástup na montáž bude telefonicky potvrzen 3 dny před zahájením.

2. Pokud bude objednatel v prodlení s předáním staveniště pro montáž díla, má zhotovitel právo navrhnout nový termín s ohledem na své montážní kapacity.

III.

Cena díla:

1. Cena za dílo bude podle odstavce I. této smlouvy  byla stanovena dohodou podle zák.č.526/90 Sb. ve výši:

Cena díla včetně montáže:


Celkem bez DPH:



         
                 207.100,- Kč

            DPH 15%                                                                                      31.065,- Kč
            Celkem                                                                                        238.165,- Kč
 2.    Dohodnutá cena bude uhrazena objednatelem dále uvedeným způsobem:

2.1. Po podepsání této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli zálohu č.1 ve výši 0,-Kč na základě příjmového listu zhotovitele se splatností 3 dny.

2.2. Konečnou fakturu splatnou  převodem se platností 14 dní, obdrží objednatel při předání díla na základě podpisu předávacího protokolu.

3.
V případě posunutí termínu ze strany objednavatele o více nežli 
14 kalendářních  dní má zhotovitel právo fakturovat do výše 90% z ceny dodávky, přičemž umožní objednavateli případnou kontrolu uskladněného 

       materiálu.

4. Kalkulace ceny montáže vychází z předpokladu, že celá montáž proběhne ve  dnech za sebou jdoucích. Jestliže bude nutno montáž rozdělit do delších , časově oddělených etap z jakýchkoliv příčin nezaviněných zhotovitelem, bude cena montáže povýšena o vzniklé více náklady.

5. Faktura bude obsahovat údaje uvedené v § 12 odst.2 zákona ČNR 588/92 Sb.

6. Odstoupí-li objednatel od smlouvy bez zákonného důvodu, vynaložené náklady budou vzájemně zúčtovány s poskytnutou zálohou, po dohodě stran, na základě předložených příslušných  účetních dokladů.

IV.

Další ujednání:

1. Objednatel se zaručuje, že po celou dobu provádění díla odpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude narušován neoprávněnými zásahy třetích osob.

2. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

3. Objednavatel je oprávněn prostřednictvím svých pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla.

4. Dílo bude splněno protokolárním předáním

5. Pro realizaci díla budou objednatelem vytvořeny následující podmínky:

· A) Možnost napojení na el. síť 220 V

· B)Umožnění vjezdu na staveniště i mimo obvyklou pracovní dobu.

                  -    C) Stavební připravenost montážního otvoru 

V.

Odpovědnost 

1. Zhotovitel zodpovídá za řádné provedení předmětu smlouvy v souladu s technickou dokumentací, touto smlouvou a jinými platnými normami.

2. Objednatel je povinen při provádění díla spolupůsobit, dokončené dílo prohlédnout a převzít způsobem uvedeným v této smlouvě.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na mechanické části po dobu 24  

měsíců a na elektronické části po dobu 24 měsíců.. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodbornými zásahy a nesprávnou manipulací.

4. Zhotovitel zajistí pozáruční servis, jehož podmínky mohou být sjednány v samostatné smlouvě

VI.

Smluvní pokuty:

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným ukončením a předáním díla objednateli má objednatel vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny za dílo za každý započatý den prodlení – avšak nejvýše 10%.

2. V případě prodlení objednatele s dodržením splatnosti vystavených faktur má zhotovitel vůči objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý započatý den prodlení - avšak nejvýše 10%.

VII.

Závěrečná ustanovení:

1. Smlouva je platná a účinná podpisem smluvními stranami.

2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Jakékoliv ujednání a změny nebo doplňky k této smlouvě jsou pro obě strany závazné jen tehdy, jsou-li vyhotoveny písemně jako dodatek k této smlouvě a jsou oboustranně podepsané.

4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

5. Tato smlouva je tvořena písemným textem v rozsahu 4 stran formátu A4.

Přílohy k SoD:

Cenová nabídka 2020/172 ze dne 20.10.2020
Prohlášení  k §92e Zák.235/2004 Sb. 

V Litoměřicích, dne 6.11.2020                 V Liběchově, dne 12.11.2020
Podpis zhotovitele:                                       Podpis objednatele:

……………………………..                         ……………………………

S M L O U V A       O       D Í L O


Š.2020-023





Název a adresa zhotovitele:


SEFA spol.s.r.o.


Žernosecká 2225


412 01 Litoměřice





Zastoupený:


David Štrencl





Oprávněný k jednání ve věcech stavby:


David Štrencl





DIČ:CZ60276843


IČO:602 76 843





Bankovní spojení:


KB Litoměřice


Číslo účtu:


450645471/0100








Jméno a adresa objednatele:


Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54


Rumburská 54, 


277 21 liběchov





Zastoupený:





Ve věcech smluvních:


Mgr. Petrou Šumovou-ředitelkou


Ve věcech technických:


Josefem Neudekerem





IČO: 49518879





Bankovní spojení: ČNB





Číslo účtu: 2638171/0710













