# RÁMCOVÁ SMLOUVA

# Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

# Smluvní strany:

# 1. Objednatel

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: PhDr. Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Bc. Petr Komžák, referent OIDŽP ÚMO Pardubice VI

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		č. ú. xxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 00274046							DIČ: CZ00274046

2. Dodavatel

AQUASTAV PARDUBICE s.r.o.

Lány na Důlku 18, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Ing. Petrem Sedlákem, jednatelem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Sedlák, jednatel

Bankovní spojení: xxxxxxxx	č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 27515729	DIČ: CZ27515729

Tel: xxxxxxxxxxxxx	e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

uzavírají tuto rámcovou smlouvu, kterou se dodavatel zavazuje provést na svůj náklad 
a nebezpečí pro objednatele stavební a jiné práce specifikované v Příloze č. 1 této smlouvy 
a kterou se objednatel zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu podle Článku II této smlouvy 
za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Dodavatel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, dodavatel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

# Článek I

Předmět díla

- Předmětem díla je „Údržba komunikací na území MO Pardubice VI“.

- Stavební práce, které objednatel plánuje realizovat, jsou vypsány v Příloze č. 1 této smlouvy.

- Jednotlivé položky z Přílohy č. 1 (kromě položky „držení pohotovosti“) jsou jednoznačně definovány Katalogem popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha. Zde jsou také definovány kvalitativní požadavky.

- Dodavatel uvede telefonní číslo, na kterém bude pro výše zmíněné účely objednateli nepřetržitě k dispozici zaměstnanec dodavatele.

- Lhůta, za kterou se dodavatel dostaví na problematické místo, aby zde provedl nejnutnější práce spočívající především v zajištění sjízdnosti komunikace a označení problematického místa, nepřesáhne 1 hodinu v kteroukoli denní dobu.

- Stavební práce uskutečněné v rámci této smlouvy budou objednatelem objednávány tímto postupem:

  - drobnější práce objednatel přímo telefonicky nebo písemně objedná (vyzve dodavatele k plnění předmětu smlouvy),

  - u náročnějších oprav vyzve objednatel dodavatele k místnímu šetření,

  - v případě nepředvídatelné události budou práce objednány telefonicky.

- Pokud bude nutné, aby dodavatel provedl při vykonávání prací dle Přílohy č. 1 i jiné práce, bude objednateli účtovat běžnou cenu nejvýše však „směrnou cenu“ dle ceníků ÚRS Praha.

- Pokud bude dodavatel činit práce dle položky, v které není zahrnut materiál, bude dodavatel účtovat objednateli materiál podle běžných maloobchodních cen.

- Předpokládaný rozsah prací, které objednatel plánuje v průběhu jednoho kalendářního roku realizovat je 2,000.000,00 bez DPH Kč.

Článek II

Cena díla, platební a fakturační podmínky

- Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli cenu díla na základě faktury v souladu 
s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.

- Právo dodavatele na zaplacení ceny vzniká provedením díla. Provedením díla se rozumí jeho dokončení a předání. O předání musí smluvní strany sepsat protokol o převzetí díla, ve kterém bude současně uvedeno, zda e dílo přejímáno bez výhrad či s výhradami.

- Provedené práce bude dodavatel fakturovat dle skutečně provedených prací, odsouhlasených technickým dozorem objednatele. Součástí faktury bude i soupis provedených prací a služeb.

- Faktury budou adresovány na adresu objednatele a budou splňovat náležitosti daňového dokladu.

- Výše fakturované částky bude odpovídat výši v Článku II této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn vrátit dodavateli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné závady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel dodavateli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je dodavatel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněnému vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.

- Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.

- Úhradou se rozumí připsání fakturové částky na účet dodavatele.

- Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.

Článek III

Čas plnění, místo plnění

- Dodavatel se zavazuje dílo dle Článku I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech:

  - Zahájení prací:

Do 14 dnů od doručení objednávky nebo po vzájemné dohodě dle náročnosti opravy.

  - Předání prací:

dle rozsahu prací, bude specifikováno v nabídce nebo v objednávce.

- Místo plnění: Pardubice – MO Pardubice VI

- Platnost smlouvy: od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023

# Článek IV

Závazky dodavatele při provádění díla

- Pokud bude dodavatel vyzván, aby zpracoval nabídku na stavební práce realizované v rámci této smlouvy, zpracuje tuto nabídku do 3 pracovních dnů.

- Dodavatel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců (včetně zaměstnanců subdodavatelů) a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména za to, aby jeho zaměstnanci povinně dodržovali platné předpisy bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

- Dodavatel se zavazuje předat objednateli na požádání listiny prokazující jakost všech použitých komponent.

- Dodavatel se zavazuje předat objednateli na požádání protokoly o zatěžovacích zkouškách.

- Před zahájením stavby si dodavatel zajistí potřebná povolení dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeném stavbou. Dodavatel si zajistí případný zábor veřejného prostranství dle vlastní potřeby.

- Dodavatel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz dle PD.

- Dodavatel zajistí provedení aktualizace vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací včetně dodržení podmínek všech dotčených orgánů státní správy 
a organizací (je-li to nutné).

- Dodavatel zajistí na své náklady vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě dotčených stavbou.

- Dodavatel si zajistí stanovení dopravního značení a osazení dopravních značek na své náklady.

- Dodavatel si zajistí na své náklady případná odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla včetně měření odběrů.

- V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy a zemní práce musí být prováděny ručně a včetně provedení sond na zjištění umístění inženýrských sítí v terénu.

- Dodavatel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.

- Dodavatel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle i za škody způsobené svou stavební a jinou činností v souvislosti s prováděním díla třetí osobě po celou dobu provádění díla (výstavby) tzn. do dokončení a převzetí díla objednatelem.

- V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch dodavatelem uvede dodavatel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, a to včetně terénních úprav dotčených nezpevněných ploch a jejich osetí trávou. Původní stav před zahájením prací dodavatel prokazatelně zdokumentuje.

- Při nakládání se závadnými látkami, mezi které patří mimo jiné i ropné látky bude dodavatel postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

- Dodavatel odpovídá za veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním předmětu díla. Bude s nimi nakládat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Déle je povinen v souladu s výše uvedenými zákony zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci 
na vlastní náklady.

- Dodavatel předá objednateli uklizené a vyklizené staveniště v den předání a převzetí díla.

- Dodavatel bude práce provádět v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., zákon 
o zaměstnanosti a bude dodržovat všechny technické normy.

- Dodavatel se zavazuje informovat objednatele o všech hlavních změnách, které se týkají výkonu zadané práce.

Článek V

# Spolupůsobení objednatele

- Objednatel předá dodavateli místo určené k provádění díla v dohodnutém termínu.

- Objednatel nebo jeho zástupce se bude účastnit kontrolních prohlídek a bude spolupracovat při pořizování záznamu z kontrolní prohlídky.

- Objednatel se zavazuje ke spolupráci s dodavatelem tak, aby předmět smlouvy mohl být zpracován řádně a včas dokončen a předán objednateli.

- Podpisem této smlouvy zmocňuje objednatel dodavatele k zastupování v rozsahu předmětu smlouvy.

# Článek VI

Záruky a vady díla

- Veškeré záruky budou sjednávány individuálně, podle druhu a rozsahu objednávaných prací.

Článek VII

Zajištění závazku

K zajištění včasného a řádného dokončení díla a dalších závazků dle této smlouvy se dodavatel a objednatel zavazují k níže uvedenému způsobu vypořádání:

- Bude-li dodavatel v prodlení s plněním závazků dle Článku III. této smlouvy, je oprávněn objednatel požadovat po dodavateli slevu z ceny díla ve výši 0,03 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

- Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je dodavatel oprávněn požadovat úrok z prodlení 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Celková výše smluvních pokut, které musí být zaplaceny dodavatelem nebo objednatelem podle tohoto článku, je omezena částkou 10 % z celkové smluvní ceny díla.

- Objednatel může smluvní pokutu odečíst od fakturované částky.

# Článek VIII

Odstoupení od smlouvy

- Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy.

- Za podstatné porušení smlouvy ze strany dodavatele se považuje zejména nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy podle Článku III této smlouvy, nedodržení jakosti, nedodržení garantovaných parametrů, jakož i porušení technických norem.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že dodavatel je v konkurzním nebo vyrovnacím řízení nebo v likvidaci.

- V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů na straně dodavatele, uhradí objednatel dodavateli pouze prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které dodavateli vznikly v souvislosti s přípravou plnění předmětu smlouvy.

Článek IX

Staveniště

- Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní dodavatel 
ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.

# Článek X

Závěrečná ustanovení

- Práce požadované objednatelem nad rámec předmětu díla:

V případě, že bude objednatel, po uzavření této smlouvy, v důsledku nových skutečností požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, zavazuje se dodavatel, pokud to bude možné, tyto práce provést.

- Dodavatel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu závazky, které vyplývají z této smlouvy. Tyto závazky je však dodavatel povinen převést na svého případného právního nástupce.

- Smluvní strany prohlašují, že ke dni uzavření této smlouvy nedošlo k žádným změnám oproti předloženým výpisům z obchodního rejstříku a ani nebyly k tomuto datu podány žádné návrhy na zápis změn, které by měly vliv na závazky smluvních stran vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují na výzvu druhé smluvní strany neprodleně předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku.

- Jakékoliv změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. Změny kontaktních osob, telefonních a faxových čísel se považují za provedené dnem doručení oznámení o těchto změnách druhé smluvní straně.

- Tato smlouva vstupuje v účinnost po podpisu oprávněnými zástupci dodavatele a objednatele dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

- Objednatel prohlašuje, že zhotovené dílo nebude používáno k ekonomické činnosti, 
a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

- Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel podpisem této smlouvy udílí objednateli souhlas k poskytnutí veškerých informací obsažených v této smlouvě třetím osobám na jejich vyžádání.

- Dodavatel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupracovat při výkonu finanční kontroly.

- Dodavatel prohlašuje, že v okamžiku podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. Pokud dodavatel v době předání faktury objednateli bude veden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel dodavateli hradit pouze část ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně.

- Objednatel provede úhradu ve lhůtě splatnosti na bankovní účet dodavatele uvedený 
na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, 
a doplatek bude uhrazen dodavateli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně.

- Pokud při výkonu předmětu díla vzniknou jakékoli odpady, stávají se tyto odpady vlastnictvím dodavatele, který bude plnit všechny povinnosti vlastníka odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany svým podpisem prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

V Pardubicích dne: 	V Pardubicích dne:

za objednatele:	za dodavatele:

PhDr. Petr Králíček, 	Ing. Petr Sedlák

starosta MO Pardubice VI	jednatel společnosti

Seznam příloh:	Příloha č. 1 – Naceněné položky