**Záznam zjednání na Městském úřadě v Kroměříži dne 5. 5. 2021**

Křižovatka Havlíčkova x Albertova, Kroměříž

**projektová dokumentace**

Přítomní: podle prezenční listiny.

Na jednání bylo dohodnuto:

1. Do dokumentace budou zakresleny stávající inženýrské sítě a bude stanoven předběžný rozsah přeložek IS, popř. jejich ochrana
2. Odbočovací pruh do ulice Albertovy (Za Květnou zahradou) bude zkrácen - umístění 3-4 aut, za tento odbočovací pruh bude umístěn ochranný ostrůvek (stavební) - přechod pro chodce. Šířka odbočovacího pruhu bude 2,75-3,OOm. Průběžné pruhy 3,25m (mezi obrubami v místě ostrůvku 3,50m
3. Odbočovací pruh do ulice Albertovy (směrem k nemocnici) bude proveden

v délce dle sčítání dopravy a dopravně-inženýrského průzkumu.

1. Bude stanoven rozsah kácení a náhradní výsadba na ulici Havlíčkově.
2. Silniční obrubník (ul. Havlíčkova) podél stávajících RD bude umístěn dle stávajícího stavu (s tolerancí).
3. Nároží křižovatky Havlíčkova X Albertova (Za Květnou zahradou) bude upraveno dle stávajícího jednosměrného provozu.
4. Vjezd do Květné zahrady bude zachován pro příležitostné využití (přes obrubník s nášlapem +0,12).
5. Náklady na rozšíření komunikace Havlíčkovy a ochranný ostrůvek bude financován městem Kroměříž. Stávající kryt bude financován ŘSZK.
6. Nároží křižovatky Havlíčkova x Albertova (směrem k nemocnici) bude provedeno s maximálním poloměrem (popř. složený kružnicový oblouk) se zachováním šířky pěší komunikace min. 1,75m.
7. Stávající vjezdy/sjezdy na ulici Albertově budou zachovány.
8. Bude prověřeno zkapacitnění parkoviště na ulici Albertově - rozšíření parkoviště pouze na pozemcích města Kroměříž.
9. Bude prověřena délka autobusových zálivů pro případ zastavení více autobusů na jedné zastávce (přestupní uzel).
10. Bude navržen maximální počet podélných parkovacích stání pro OA na ulici Albertova.
11. Veškeré stavení úpravy ulic Havlíčkova a Albertova budou prověřeny programem generující vlečné křivky předpokládaných vozidel.
12. Po konzultaci s dopravním inženýrem xxx doporučujeme parkovací stání na ulici Albertově ponechat pro zásobování (rozvoz pizzy z provozovny za rohem na Havlíčkově ulici), poněvadž zastavení přímo před provozovnou není možné.

Zapsal: xxx, 9.5.2021

PREZENČNÍ LISTINA
z výrobního výboru dne 5. 5. 2021 na MěÚ v Kroměříži

„Průsečná křižovatka Havlíčkova - Albertova,
zpracování projektové dokumentace“

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno | organizace | Podpis | Telefon, mail |
| xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx  | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx |