**Záznam zjednání na Městském úřadě v Kroměříži dne 13.10. 2021**

Křižovatka Havlíčkova x Albertova, Kroměříž

**projektová dokumentace**

Přítomní: podle prezenční listiny.

Projektant předložil nový návrh půdorysného uspořádání křižovatky na základě připomínek ŘSZK.

Návrh byl koncipován tak, aby stísněné prostory byly maximálně využity pro odbočování vozidel ve všech směrech. To je prokázáno vlečnými křivkami. Vlečné křivky pro třínápravové autobusy není možné zajistit bez přesahu do dalšího z jízdních pruhů. Délka nástupních hran u nemocnice je navržena 15 m, prodloužit dále prakticky nelze.

Limitující jsou průchody pro chodce kolem všech 4 nároží:

nároží Albertova - Havlíčkova směrem k městu min. 1,74 m.

nároží Albertova - Havlíčkova směrem k nemocnici min. 1,94 m,

nároží Havlíčkova - Květná zahrada jen 0,5 m, v jednosměrné ulici chodník není, chodník na Havlíčkově je zde nepatrně zúžen po přidání nového jízdního pruhu.

nároží Havlíčkova - psychiatrická léčebna, bez omezení.

K řešení ochrany chodců doporučuje xxx (Dl PČR) osazení bezpečnostního zábradlí všude tam, kde to bude možné.

Na jednání byla vznesena ze strany ŘSZK připomínka, aby šířka pruhu u bezpečnostního ostrůvku byla min. 3,50 m, šířka 3,40 m je nedostatečná. Dále byl vysloven požadavek na korekci průběhu obrubníkové hrany na nároží Havlíčkova - Albertova při odbočování směrem do města. Projektant oba požadavky zapracuje.

Odvodnění vozovky bude řešeno vpusťmi 600 x 400 mm ve vozovce u obrubníků. Poklopy revizních šachet budou, pokud to bude možné, osazeny mimo stopy vozidel.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nákladnou stavbu většího rozsahu, bylo dohodnuto, že stav kanalizace bude zjištěn kamerovými zkouškami. Projektant zdvořile žádá zástupce města a VaK Kroměříž, aby mohl být u kamerových zkoušek přítomen.

Text tohoto záznam byl odsouhlasen všemi účastníky jednání, projektant bude pokračovat v IČ a úpravách inženýrských sítí.

Zapsal: xxx

prezenční listina

ze 2. výrobního výboru dne 13.10.2021

„Průsečná křižovatka Havlíčkova - Albertova,
zpracování projektové dokumentace“

na MěÚ v Kroměříži

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno | organizace | Podpis | Telefon, mail |
| xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx |
| xxx | xxx | xxx | xxx |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |