Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo  - Spr 139/2020 - rozšíření systému CCTV

(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel:		Česká republika – Okresní soud v Mostě

se sídlem		Moskevská 2, 434 74 Most

zastoupený 		JUDr. Radkou Heresovou, předsedkyní soudu

IČO			00024899

bankovní spojení	XXXXXXXXXX

číslo účtu:		XXXXXXXXX

a

Zhotovitel: 			AEC NOVÁK s.r.o.

sídlo: 				Beethovenova 216/28, 400 01 Ústí nad Labem

zastoupený:			Ing. Mgr. Karel Novák

kontaktní osoba: 		XXXXXXXXXXX

e-mail/telefon:			XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

IČO: 				49097652

DIČ: 				CZ49097652

bankovní spojení: 		XXXXXXXXXXXX

číslo účtu: 			XXXXXXXXXXX

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy.

I.

Smluvní strany se dohodly na změně:

- bodu 3 čl. IV. Smlouvy:  Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 31. 3. 2022.

- způsobu provedení: Veškeré změny jsou uvedeny ve Změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku.

Důvodem změny termínu realizace a způsobu provedení je dlouhodobá nedostupnost materiálů a komponentů nutných pro kvalitní provedení díla, která je vyvolána globální krizí v dodávkách počítačových komponentů.  Cena díla zůstává po provedených změnách nezměněná.

II.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení stejnopisu podepsané smluvními stranami.

- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku na dobu neurčitou v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje dodatek dle předmětného zákona uveřejnit.

Za objednatele:								Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXXXX                                                                     XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX

_________________________						_________________________

JUDr. Radka Heresová						      Ing. Mgr. Karel Novák

předsedkyně Okresního soudu 				                     jednatel společnosti

Příloha

Změnový list

- Původní: 	Switch - Cisco CBS350-24FP-4X-EU    				4 kusy

Náhrada: 	DCN S5750E-28X-P-SI(R2) ( viz. přiložený katalogový list )		4 kusy

- Původní: 	Monitor - Dahua LM49-S400    					1 kus

Náhrada: 	WBox WBXML4K49  ( viz. přiložený katalogový list )		1 kus

Autorský dozor souhlasí se změnou výše uvedených komponent.

XXXXXXXXX

Ekosa s.r.o

Autorský dozor