NG/1756/2021

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. NG/1299/2021

Národní galerie v Praze

se sídlem: 				Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1

zastoupena: 				Alicja Knast, generální ředitelka

IČ: 					00023281

DIČ: 					CZ00023281

Bankovní spojení: 			ČNB

Číslo účtu: 				050008-0008839011/0710

(dále jen „objednatel“)

ARTELO s.r.o.

## se sídlem: 				Na Hubálce 988/7, 169 00 Praha 6

zastoupena: 				Jiří Leubner, jednatel

###### IČ: 					07458606

###### DIČ: 					CZ07458606

Zapsaná v obch. rejstříku vedeném: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 299766

Bankovní spojení:			XXXXXXXXXX

Číslo účtu:				XXXXXXXXXXXXXX

(dále jen "zhotovitel")

I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Výroba a montáž výstavního fundu pro výstavu Falza? Falza!“ (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo čj. NG/1299/2021 ze dne 22. 9. 2021, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zajistit pro objednatele výrobu a montáž výstavního fundusu na výstavu „Falza? Falza!“, která se koná ve Šternberském paláci od 19. listopadu 2021 do 1. května 2022, a to včetně jeho následné demontáže a ekologické likvidace po ukončení výstavy (dále jen „smlouva“).

- S ohledem na provedení dalších prací nezbytných k realizaci výstavy (vícepráce), které nebyly původně zahrnuty do projektové dokumentace, je třeba předmět a cenu plnění dílčím způsobem navýšit. Rozšíření předmětu plnění o vícepráce odůvodňuje navýšení původně sjednané ceny.

II.

Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění dle čl. II smlouvy a její přílohy č. 1 se rozšiřuje o dodatečné plnění, resp. vícepráce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku, jejichž provedení bylo nezbytné za účelem zajištění výroby a montáže výstavního fundusu. Příloha č. 1 tohoto dodatku se stává nedílnou součástí smlouvy.

- Smluvní strany se dále dohodly, že celková cena plnění dle čl. IV odst. 1 smlouvy (část A),

se navyšuje o částku ve výši 142 000,00 Kč bez DPH za vícepráce dle odst. 1 tohoto článku. Kalkulace konečné celkové ceny za výrobu a montáž fundusu a za služby s tím související, včetně kalkulace dodatečných nákladů (ceny) za vícepráce je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku. Smluvní strany se v souladu s čl. XV. odst. 2 smlouvy dohodly na nahrazení znění čl. IV. odst. 1. smlouvy tímto novým zněním:

„Čl. IV.

Cena díla

1. Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 671 700,00 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 2 část A, a ve výši 50 000,00 Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 2 část B. Celková cena za poskytnutí veškerého plnění dle této smlouvy tak činí částku ve výši 721 700,00 Kč bez DPH. K cenám bude připočtena DPH dle platných právních předpisů.“

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nezměněna.

III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, každá smluvní strana obdrží jedno (1) vyhotovení tohoto dodatku

- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění provede objednatel. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li druhá smluvní strana některé informace uvedené v tomto dodatku za informace, které nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinna na to objednatele současně s uzavřením tohoto dodatku písemně upozornit.

- Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek pozorně přečetly, s dodatkem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – specifikace víceprací a jejich kalkulace.

V Praze dne 							V Praze dne

……………………..						…..………………….

objednatel 							zhotovitel