SMLOUVA O DÍLO

| 1.Objednatel : | I. SMLUVNÍ STRANY: Domov Horizont, příspěvková organizace Strážovská 1096 |
| --- | --- |
| IČO: DIČ: Zapsaná: Bankovní spojení: č.ú.: | 697 01 Kyjov 469 37 145 nejsme plátci DPH u Krajského soudu v Brně, sp. zn. Pr, vložka 1260 KB exp. Kyjov xxx |

Telefon:	xxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy: Mgr. Jan Hanáček - ředitel

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxx

| 2. Zhotovitel: | ST mont Kyjov, spol. s r. o. Nádražní 471/48 |
| --- | --- |
| IČO: DIČ: Zapsán: Zastoupený: Telefon: | 697 01 Kyjov 60753811 CZ60753811 u KOS v Brně, odd. C, vl. 19507 ze dne 25.5.1995 xxx - jednatelem společnosti xxx |
| Bankovní spojení: č.ú.: | KB exp. Kyjov xxx |
|  | II. PŘEDMĚT SMLOUVY: |

Předmětem smlouvy je zhotovení zakázky:

„Oprava rozvodu teplé vody na budově školy“

Rozsah prací je dán položkovým rozpočtem, který tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo.

III. DOBA PLNĚNÍ:

Zahájení: 15.12.2021	Dokončení: 31.12.2021

Objednatel převezme provedené dílo po jeho dokončení formou zápisu v místě dodávky díla.

| Cena bez DPH DPH ve výši 15 % | IV. CENOVÉ ÚDAJE: 67 392,10,- Kč 10 108,82,- Kč |
| --- | --- |

Cena celkem vč. DPH	77 500,92,- Kč

2.

Veškeré vícepráce/méněpráce a náhradní práce musí být předem projednány, oceněny, ať už je navrhne kterákoliv ze zúčastněných stran. Hrazeny budou ve vzájemně odsouhlasených cenách. Objednatel prohlašuje, že na požadované práce má zajištěno finanční krytí v době realizace.

- ZPŮSOB ÚHRADY PRACÍ:

- Objednatel provede úhradu faktury po předání a převzetí díla objednatelem

- Úhrada faktury bude provedena objednatelem ve lhůtě splatnosti do 30-ti dnů ode dne jejího vystavení.

- Za neuhrazení konečné faktury ve stanovené lhůtě splatnosti je zhotovitel oprávněn účtovat 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

- Smluvní strany se dohodly, že při nedodržení termínu dokončení akce z viny zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny dodávky za každý den prodlení.

- PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

- Objednatel je povinen seznámit kvalifikovaným způsobem odpovědného pracovníka zhotovitele s používáním prostředků a zařízení, s bezpečnostními, požárními a technickými předpisy platnými v místě provádění prací.

- Zhotovitel poskytne na montážní práce záruku 60 měsíců ode dne předání, na dodávky materiálu a výrobků 24 měsíců.

- Pokud bude mít dílo v době předání drobné vady a nedodělky nebránící užívání, objednatel dílo převezme i s těmito nedostatky, avšak tyto vady a nedodělky musí být sepsány a přiloženy k předávacímu protokolu, kde bude současně stanovena doba na odstranění vad a nedodělků.

- Převzetí díla se provede sepsáním protokolu o předání a převzetí.

- Objednatel se zavazuje provést veškeré úkony související s případným vydáním stavebního povolení popř. ohlášení stavebnímu úřadu.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

- Smlouva o dílo bude vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž po odsouhlasení obdrží zhotovitel lx a objednatel lx.

- Smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, uveřejněna v registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že smlouvu uveřejní v registru smluv Domov Horizont, příspěvková organizace.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.

- Změny nebo doplňky lze uzavírat pouze písemnou dohodou smluvních stran.

- V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy před dokončením díla, je povinen převzít provedené práce, popřípadě jejich části, ve smyslu smlouvy část II. a III. a tyto uhradit.

- Jakékoli spory, které mohou vzniknout při realizaci díla budou řešit strany vzájemným jednáním.

- Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

V Kyjově dne: 15.12.2021

Za objednatele:

,

Mgr. Jan Hanáček, ředitel						xxx, jednatel