Smlouva č. 0863 /2021/ OI

- Město Aš

Sídlo: 			Kamenná 52, 352 01 Aš

IČO:               		00253901

DIČ                    	CZ00253901

Bankovní spojení:	XXXXXXXXX

Číslo účtu:	XXXXXXXXX

Zastoupené:		Mgr. Daliborem Blažkem, starostou města

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

- Time Trip s.r.o.

Sídlo: 			Přeštická 2059/27, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČ:                    		05835861

DIČ:			CZ05835861

bankovní spojení:	XXXXXXXXXXX

Číslo účtu:	XXXXXXXXXXX

Zastoupen:      		Ing. Martinem Harmáčkem, jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 34141

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

PREAMBULE

Objednatel uveřejnil informace o veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „KAPLAN/ka – Virtualizace území“ dne 10.11.2021 na profilu zadavatele, jejímž předmětem této veřejné zakázky je dodání multimediálního obsahu virtuální prezentace historických objektů vybraného území (dále rovněž „Virtualizace“)

Objednatel dne 06.12.2021 rozhodl o výběru Zhotovitele, neboť jeho nabídka obsahovala nejvýhodnější nabídku, a zároveň o uzavření této Smlouvy za podmínek stanovených v zadávacím řízení a v souladu s nabídkou Zhotovitele k veřejné zakázce.

Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen rozhodnutím Rady města Aše dne 06.12.2021 č. usnesení  12/547/21

Vzhledem k tomu, že:

zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem s povahou níže specifikovaného díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné a je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu a zhotovitel dále prohlašuje, že jím poskytované plnění dle této smlouvy odpovídá všem požadavkům vyplývajících z platných právních předpisů, které se na ně vztahují;

finanční prostředky budou čerpány z projektu KAPLAN/ka“ - Společná historie Aše a Selbu v časové ose, č. 239, který je spolufinancován Evropskou unií Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1746 odst. 2, § 2358 a násl. a §  2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů tuto

s m l o u v u

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je

- závazek zhotovitele:

  - Vytvořit na svůj náklad a nebezpečí, s nejvyšší odbornou péčí a v nejvyšší jakosti pro objednatele virtuální multimediální prezentace historických objektů vybraného území (vstupní brána, Husovo náměstí, kamenný mostek a doplnění evangelického kostela v rámci parku Kaplanka prezentovaných jako 360° panoramata a 360° videa a jejich umístění ve veřejně dostupné mobilní aplikaci v rámci projektu „KAPLAN/ka“ - Společná historie Aše a Selbu v časové ose, č. 239 (dále Virtualizace KAPLAN/ka, nebo Virtualizace) a to v souladu s Přílohou č. 1 –Zadávací dokumentace plně specifikující technické zadání včetně všech jejích příloh.

  - Současně s tím poskytnout objednateli výhradní užívací právo s neomezeným časovým rozsahem.

  - Zhotovitel se zavazuje, že odevzdané dílo bude realizovatelné na výpočetní technice, kterou má objednatel k dispozici spolehlivě a bez vad.

Bližší specifikace předmětu díla (funkční, výkonnostní, systémové a jiné požadavky) je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Další požadavky

B. závazek objednatele shora specifikované plnění převzít na základě úspěšného akceptačního řízení a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. III této smlouvy.

Článek II.

Místo plnění předmětu smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje předat řádně zhotovené a ukončené dílo bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do 12 měsíců od zahájení prací. Termín zahájení prací je stanoven do 5 dnů od podpisu této smlouvy.

  - Místem plnění je sídlo objednatele.

Článek III.

Cena díla a platební podmínky

  - Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za poskytnutí kompletního předmětu plnění dle článku I této smlouvy dohodnutou maximální úplatu ve výši 1 765 390,- Kč (slovy: jeden milión sedm set šedesát pět tisíc tři sta devadesát korun českých) včetně DPH. Výše úplaty bez DPH činí 1 459 000,- Kč (slovy: jeden milión čtyři sta padesát devět tisíc korun českých) a DPH činní 306 390,- Kč (slovy: tři sta šest tisíc tři sta devadesát korun českých). Úhrada za plnění díla bude provedena na základě daňových dokladů - dílčích faktur za jednotlivé ucelené části díla, které budou provedeny řádně, bez vad a která nebudou zhotovitelem odmítnuty. Jednotlivými částmi jsou

1. fáze - po prezentaci funkčního prototypu, multimediálního obsahu: 20 %

2. fáze - po předání kompletního multimediálního obsahu vč. 360° panoramat a 360° videí: 30 %

3. fáze - po řádném a úplném dokončení celého projektu a úspěšné akceptaci díla: 50 %

  - Cena za poskytnutí předmětu plnění dle čl. I. a III. dle této smlouvy je splatná na základě vystavení daňového dokladu/faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad na kompletní cenu uvedeného díla dle bodu 3.1. bod 3 (po dokončení celého projektu 50%)  po předání a převzetí úplného, bezvadného a zcela funkčního díla, jehož převzetí objednatel neodmítl. Nedílnou součástí daňového dokladu/faktury bude předávací a akceptační protokol o předání předmětu plnění dle čl. I. této smlouvy.

  - Vystavený daňový doklad/faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a informace povinně uváděné na obchodních listinách na základě § 435 občanského zákoníku. Faktury budou vystaveny se splatností 30 dní ode dne jejich vystavení. Faktura musí obsahovat následující text: „Fakturujeme Vám v rámci projektu „KAPLAN/ka“ - Společná historie Aše a Selbu v časové ose, č. 239, který je spolufinancován Evropskou unií Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014 – 2020.

  - Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti uvedené v předchozích ustanoveních tohoto článku. Objednatel je v takovém případě oprávněn, nikoliv však povinen, fakturu zhotoviteli před uplynutím doby splatnosti vrátit, zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Vrácením faktury se přerušuje doba splatnosti a nová doba počíná běžet znovu ode dne doručení opravené faktury nebo nově vyhotovené faktury.

  - Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Článek IV.

Předání a převzetí předmětu plnění

  - Aplikace poskytnutá Zhotovitelem Objednateli bude podrobena tzv. akceptačnímu řízení. Výstupem akceptačního řízení je akceptační protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Okamžikem podpisu akceptačního protokolu se považuje plnění ze strany Zhotovitele za řádně předané a ze strany Objednatele za převzaté a schválené. V případě, že nedojde k podpisu Akceptačního protokolu ze strany Objednatele, není plnění ze strany Zhotovitele považováno za řádně předané a ze strany Objednatele za řádně převzaté a schválené.

  - KPI pro akceptaci

Pro úspěšnou akceptaci musí být splněna následující KPI

| ID KPI | Název KPI | Výpočet KPI | Úroveň nutná pro akceptaci |
| --- | --- | --- | --- |
| KPI01 | Splnění kritických požadavků | Počet prokázaně splněných kritických požadavků na Virtualizaci a mobilní aplikaci s prioritou 1-Kritická / Celkový počet požadavků na Virtualizaci a mobilní aplikaci s prioritou 1-Kritická Požadavek bude považován za splněný, pokud proběhnou testy (dodavatelské i uživatelské) bez odhalení chyby. | 100% |
| KPI02 | Splnění požadavků | Počet prokázaně splněných ostatních požadavků na Virtualizaci a mobilní aplikaci / Celkový počet požadavků na Virtualizaci a mobilní aplikaci. Požadavek bude považován za splněný, pokud proběhnou akceptační testy (dodavatelské i uživatelské) bez odhalení chyby. | > 90% |
| KPI03 | UAT | Provedení všech akceptačních testů. | 100% |
| KPI04 | Počet otevřených závažných defektů | Počet odhalených, neopravených chyb kategorie 1 a 2 (viz níže) po provedení UAT | 0 |
| KPI05 | Počet otevřených defektů | Počet odhalených, neopravených chyb kategorie 3 a 4 (viz níže) po provedení UAT | 3 |

## Kategorizace severity (závažnosti) chyb

  - Chyby nalezené ve Virtualizaci budou řazeny dle následující škály severity (závažnosti):

- Kritická – Virtualizace nebo její podstatná část, není funkční. Problém není možné obejít.

- Závažná – Virtualizace nebo její podstatná část není funkční. Používání Virtualizace je zásadním způsobem ztíženo. Problém je možné obejít.

- Střední – Virtualizace nepracuje podle očekávání. Menší ztížení použitelnosti Virtualizace. Může existovat způsob, jak problém obejít.

- Nízká – Nejedná se o ztrátu funkčnosti. Může se jednat o chybné zobrazení informace, špatný font etc.

  - Akceptační procedura. Dodavatel Objednateli předloží dokladované splnění KPI současně s návrhem Akceptačního protokolu. Objednatel ve spolupráci s Dodavatelem posoudí předaný materiál.

- V případě, že k výstupu nebudou ze strany Objednatele Dodavatele výhrady, Objednatel výstup akceptuje formou Akceptačního protokolu podepsaného oběma smluvními stranami

- V případě, že k výstupu bude mít Objednatel výhrady, předá výstup s doporučeními zpět Dodavateli k přepracování.

- Postup uvedený v bodě 2 se opakuje až do úspěšné akceptace dle bodu 1

Článek V.

Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele

  - Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou k provádění předmětu plnění dle čl. I., této smlouvy.

  - Zejména se zavazuje

- Poskytnutí existujících informačních zdrojů nutných pro vytvoření multimediálního obsahu (modelu)

- Poskytnutí grafických a textových zdrojů s dodatečnými informacemi o objektech v rámci modelu

- Komunikace za účelem zpřesnění požadavků na Virtualizaci

- Komunikace za účelem ověření splnění požadavků na Virtualizaci

- Včasné a bezodkladné hlášení nalezených chyb a neshod ve Virtualizaci.

  - Pokud objednatel neposkytne dohodnutou součinnost, nebo neposkytne součinnost třetí osoba na požadavek objednatele, má zhotovitel právo požadovat na objednateli posunutí stanovených termínů o čas, po který nemohl zhotovitel pracovat na plnění předmětu smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje poskytnout:

- Poskytnout projektové řízení dodávky Virtualizace v souladu s některou obecně platnou metodikou řízení projektu (PMI, IPMA, PRINCE2)

- Včasné a bezodkladné hlášení problémů, které mohou ovlivnit termín dodání a/nebo splnění požadavků na Virtualizaci;

- Týdenní reporting stavu projektu;

- Nebude-li Zhotovitel účasten na projektových schůzkách (reporting) 1x týdně, bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každou jednotlivou neomluvenou neúčast anebo zmaření projektové schůzky

- Uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu, včetně účetních dokladů do konce roku 2030; a

- Bezplatně zveřejnit a udržovat Virtualizaci minimálně po dobu 1 roku od předání objednateli.

Článek VI.

Záruka, odpovědnost za vady, smluvní sankce

  - Na jakost díla poskytuje zhotovitel záruku jednoho roku. Po dobu trvání záruční doby je zhotovitel povinen bezúplatně a vždy bezodkladně k výzvě objednatele odstranit vady díla, zejména chyby a poruchy Virtualizace.

  - Po dobu trvání záruky je zhotovitel povinen řádně a včas informovat objednatele o změně svých kontaktních údajů a je povinen umožnit hlášení potřeby odstranění závad prostředky dálkové komunikace, přinejmenším v pracovních dnech v běžné pracovní době.

  - Objednatel, byť by dílo převzal bez výhrad, je oprávněn vytknout zjevné vady kdykoli do šesti měsíců od převzetí, a vady skryté bez zbytečného odkladu poté, co se projeví.

  - Zhotovitel se zavazuje nalezené chyby opravit a to v následujících časech v závislosti na severitě (závažnosti) chyby:

1-Kritická – do jednoho pracovního dne od nahlášení chyby

2-Závažná – do tří pracovních dnů od nahlášení chyby

3-Střední – do šesti pracovních dnů od nahlášení chyby

4-Nízká – do dvaceti pracovních dnů od nahlášení chyby

  - Právní vady lze vytknout kdykoli.

  - Zhotovitel je povinen odčinit majetkovou i nemajetkovou újmu, kterou porušením svých povinností objednateli způsobí.

  - V případě prodlení zhotovitele s plněním povinnosti dle čl. II., odst. 2.1 má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % (slovy: pět desetin procenta) z ceny předmětu plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení.

  - V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním chyby dle čl. 6.3, bude má objednatel právo uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z ceny předmětu plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení.

  - Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě sedmi (7) dnů od doručení písemné výzvy objednatele k úhradě.

  - Objednatel má právo na náhradu škody v plné výši vzniklé porušením povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

  - Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury/daňového dokladu objednatelem je zhotovitel, který řádně splnil své povinnosti, oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroku z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, ve znění pozdějších předpisů.

  - Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit závazek utvrzený smluvní pokutou.

Článek VII.

Náhrada škody

  - Zhotovitel odpovídá v plné výši za veškeré škody způsobené objednateli porušením povinností vyplývajících ze smlouvy či právních předpisů. Zhotovitel odpovídá zejména za škody způsobené porušením ustanovení této smlouvy, škody způsobené jiným protiprávním činem a škody vzniklé v důsledku vadného plnění.

  - Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu náhrady škody se nepřipouští.

  - Povinnosti k náhradě škody se zhotovitel zprostí, pokud v souladu s ustanovením § 2913

odst. 2, občanského zákoníku prokáže, že mu ve splnění povinnosti podle této smlouvy zabránila mimořádná a nepředvídatelná překážka, vzniklá nezávisle na jeho vůli.

  - Zhotovitel před podpisem této smlouvy předal objednateli kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním jeho podnikatelské činnosti ve výši horní hranice pojistného plnění minimálně ve výši nabídkové ceny 1 765 390,- Kč na jednu pojistnou událost. Zhotovitel je povinen mít v účinnosti pojistnou smlouvu po celou dobu poskytování předmětu plnění.

Článek VIII.

Ukončení smlouvy

  - Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran, výpovědí kterékoliv ze smluvních stran bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 4 měsíce, která začíná běžet první den následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé smluvní straně, a dalšími způsoby stanovenými občanským zákoníkem.

  - Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě a dále z důvodů uvedených v zákoně, zejména v případě podstatného porušení smlouvy.

  - Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem, které je důvodem pro odstoupení smlouvy ze strany objednatele, se považuje porušení povinností zhotovitele, které nebude odstraněno ani do 30 kalendářních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pro vyloučení pochybností smluvní strany ujednávají, že podstatným porušením této smlouvy je nedodržení termínu uvedeného v čl. 2.1.

  - Za podstatné porušení smlouvy objednatelem, které je důvodem pro odstoupení smlouvy ze strany zhotovitele, se považuje prodlení objednatele s úhradou faktury/daňového dokladu o více jak 30 kalendářních dní, přičemž nárok na úrok z prodlení není tímto ustanovením dotčen.

  - V případě odstoupení podle odst. 8.3. je po marném uplynutí příslušné lhůty objednatel oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit, a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele. V případě odstoupení podle odst. 8.3. má objednatel (kromě jiného) nárok na náhradu škody a na náhradu prokazatelných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti se zajištěním náhradního plnění.

  - Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí obsahovat odkaz na ustanovení této smlouvy, autorského zákona či občanského zákoníku, které zakládá oprávnění od smlouvy odstoupit.

  - Smluvní vztah skončí dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně, nebo dnem uvedeným v oznámení.

  - Odstoupení od této smlouvy či jiné ukončení smluvního vztahu založeného touto smlouvou se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

  - Odstoupením od smlouvy se tato smlouva zrušuje od počátku v celém rozsahu; objednatel však může určit, že platná a účinná zůstávají ustanovení o poskytnutí licence s tím, že licenční oprávnění se v takovém případě vztahují na již provedenou část díla.

  - Zhotovitel se vzdává práva na odstoupení od licenčního ujednání pro nedostatečné využití licence objednatelem.

Článek IX.

Vlastnické právo a práva k duševnímu vlastnictví

  - Zhotovitel prohlašuje, že Autorské dílo Virtualizace, vytvořené zhotovitelem, případně poddodavatelem nebo jejich pracovníky, v rámci plnění této smlouvy, je vytvořené specificky pro objednatele na jeho objednávku. Zhotovitel zároveň potvrzuje a bere na vědomí veškeré právní důsledky s tím spojené.

  - Předmět díla tvoří mimo jiné předměty ochrany podle autorského zákona, zejména plnění v podobě multimediálního obsahu Virtualizace, které může být předmětem ochrany podle práva autorského, ať již jako dílo výtvarné (grafické řešení uživatelského rozhraní) či literární (dokumentace a další podklady). Smluvní strany se v souladu s § 61 odst. 1 autorského zákona dohodly, že součástí ceny díla je i poskytnutí licence a zhotovitel a ani jiné osoby nejsou oprávněni vůči objednateli uplatňovat žádné další nároky vyplývající z autorského zákona.

  - K zajištění povinností uvedených v odst. 9.2. je zhotovitel povinen vypořádat v potřebném rozsahu práva k veškerým předmětům ochrany podle autorského zákona, které budou tvořit předmět díla a budou předávány objednateli.

  - K zajištění povinností uvedených v odst. 9.2. je zhotovitel (ve vztahu k souvisejícímu plnění)   povinen uzavřít se všemi autory podílejícími se na vytváření takového obsahu buď pracovní smlouvy, na jejichž základě se stane vykonavatelem majetkových práv autorských, nebo licenční smlouvy, jimiž nabude nevýhradní neomezené oprávnění k užití výsledků jejich tvůrčí činnosti všemi způsoby i po zpracování nebo zařazení do souboru či audiovizuálního díla s právem poskytnutí podlicence nebo postoupení licence a bez povinnosti licenci využít. Splnění uvedených povinností zhotovitel prokáže a doloží kdykoliv na výzvu objednatele.

  - Ve vztahu k plnění dle odst. 1.1. jakož i k jakýmkoli dalším výsledkům tvůrčí činnosti tvořícím součást plnění zhotovitele podle této smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli okamžikem jejich předání oprávnění k užití Virtualizace zcela nebo zčásti všemi způsoby. Oprávnění se poskytuje jako neomezené (bez ohledu na dobu nebo místo užívání).

  - Objednatel je oprávněn veškerá nabytá práva úplatně či bezúplatně postoupit třetí osobě. Veškeré osoby odvozující své oprávnění od objednatele budou oprávněny dále postupovat multimediální obsah Virtualizace, a to bez omezení licenčního řetězce. Objednatel není povinen nabytá oprávnění využít.

  - Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění, aby v jakékoli souvislosti s Autorským dílem uváděl pouze svůj název.

  - Objednatel je oprávněn provádět jakékoliv modifikace, úpravy a změny Autorského díla Virtualizace a dle svého uvážení do něj i prostřednictvím třetích osob zasahovat a zapracovávat ho do dalších autorských děl.

  - Zhotoviteli se výslovně zakazuje poskytování díla jiným osobám, než Objednateli.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

  - Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná.

  - Změny a doplňky této smlouvy lze provést pouze formou písemných číslovaných

dodatků.

  - V případě, že by některé ustanovení této smlouvy stalo neplatné či neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost ani neúčinnost ostatních částí smlouvy. Smluvní strany se ho zavazují po vzájemné dohodě nahradit jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.

  - Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly veškerou potřebnou součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejících se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Dodavatel je povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem.

  - Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou, nebo upravené jen částečně, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, popř. autorského zákona.

  - Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platnosti originálu, z nichž zhotovitel obdrží (1) stejnopis a objednatel obdrží (2) stejnopisy. Uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zajistí objednatel.

  - Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace plně specifikující technické zadání včetně všech jejích příloh

  - Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla veřejně přístupná.

  - Uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zajistí objednatel.

10.11. 	Objednatel potvrzuje, ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Smlouva je v souladu s usnesením RM č. 12/547/21 ze dne 06.12.2021.

V Plzni dne …………………                                              V Aši dne …………………

____________________________________ 	 	_________________________________

Za zhotovitele				                 Za objednatele             	    	     Ing. Martin Harmáček				Mgr. Dalibor Blažek

jednatel společnosti				    starosta města Aš

Za věcnou správnost