Čj. NG/1624/2021

###### SMLOUVA O VYTVOŘENÍ A IMPLEMENTACI SYSTÉMU PRODEJE A VYUŽÍVÁNÍ ČLENSKÝCH KARET KLUBU PŘÁTEL NGP, LICENČNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ÚDRŽBY A PODPORY

Objednatel:

| Obchodní jméno: |  | Národní galerie v Praze |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: |  | Staroměstské náměstí 606/12 110 15 Praha 1 - Staré Město, Hlavní město Praha |  |  |  |
| Adresa pro písemný styk: |  | Staroměstské náměstí 606/12 110 15 Praha 1 - Staré Město, Hlavní město Praha |  |  |  |
| Zastoupena: |  | Alicjí Knast, generální ředitelkou |  |  |  |
| IČ: | 00023281 | DIČ: | CZ00023281 |  |  |
| Bankovní spojení: |  | ČNB Praha 1 |  | číslo účtu | 050008-0008839011/0710 |

jako objednatel na straně jedné (dále také jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

| Obchodní jméno: |  | GoOut, s.r.o. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: |  | Mánesova 28, 120 00 Praha 2 |  |  |  |
| Adresa pro písemný styk: |  |  |  |  |  |
| Zastoupena: |  | Lukášem Jandačem |  |  |  |
| IČ: | 01901613 | DIČ: | CZ01901613 |  |  |
| Bankovní spojení: |  | XXXXXXXXXX |  | číslo účtu | XXXXXXXXXXXX |
| Spol. je zapsána v OR, spisová značka vedená u Městský soud v Praze, sp. zn.: C, 212454 |  |  |  |  |  |

Jako zhotovitel na straně druhé (dále také jako „Zhotovitel“)

###### uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku

###### dle ust. § 1746 odst. 2, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

tuto Smlouvu o vytvoření a implementaci systému prodeje a využívání členských karet Klubu přátel NGP, licenční smlouvu a smlouvu o poskytování služeb údržby a podpory

(dále též jen „Smlouva“)

- ODDÍL – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  - Objednatel je státní příspěvkovou organizací založenou zákonem č. 148/1949 Sb. Objednatel realizoval veřejnou zakázku s názvem „Automatizace prodeje a využívání členských karet Klubu přátel NGP“ (dále jen „Veřejná zakázka“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána nabídka Zhotovitele v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ.

  - Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené. Ke dni podpisu této Smlouvy Zhotovitel není v úpadku ani v likvidaci.

- ÚČEL SMLOUVY

  - Účelem této smlouvy je vytvoření Automatizovaného systému prodeje (na pokladnách NGP a online portále) a využívání dlouhodobých strojově čitelných členských karet Klubu přátel NGP, a to jako část projektu Automatizace Klubu přátel NGP. Účelem této smlouvy je tedy vytvoření softwarového řešení Automatizovaného systému prodeje a využívání členských karet, nastavení všech potřebných funkcionalit systému včetně funkcionalit členských karet, tak jak vyplývají ze Zadání Veřejné zakázky, které je přílohou č. 4 této Smlouvy; dále pak propojení Automatizovaného systému prodeje a využívání členských karet Klubu přátel NGP se stávajícími GoOut systémy Objednatele, zejména Systémem prodeje vstupenek, slev a pokladním systémem Objednatele; propojení skrze poskytnuté GoOut API s databází evidence, správy, archivace a ochrany osobních dat členů Klubu přátel NGP, která je pro Objednatele vytvářena ze strany třetího subjektu; propojení s účetním systémem Objednatele (EIS Jasu); zprovoznění Automatizovaného systému prodeje a využívání členských karet Klubu přátel NGP a zajištění jeho řádného provozu - jeho servis, údržba, poskytování technické podpory a zabezpečení.

- ODDÍL – ZÁKLADNÍ POJMY

  - Vstupenkový systém – stávající systém prodeje vstupenek, slev a pokladní systém Objednatele. Dodavatelem Vstupenkového systému Objednatele je Zhotovitel, který současně zajišťuje provoz a správu systému a který je oprávněn a způsobilý tento systém propojit s automatizovaným systémem prodeje a využívání členských karet Klubu přátel NGP dle této Smlouvy.

  - Projekt Automatizace Klubu přátel NGP – projekt jehož cílem je modernizace zákaznického servisu a zefektivnění interní správy a vytvoření podmínek pro další rozvoj Klubu přátel NGP

  - Automatizovaný systém prodeje a využívání členských karet Klubu přátel NGP – systém, který má zajišťovat tisk členských karet Klubu přátel NGP a jejich nastavení, jako nosiče požadovaných informací a funkcionalit a dále jejich automatizovaný prodej a využívání těchto členských karet, resp. členství v Klubu přátel NGP. Systém bude nadstavbou, resp. bude součástí stávajícího Vstupenkového (pokladního) systému Objednatele. Tím však nejsou dotčeny systémové požadavky uvedené v příloze č. 6 této Smlouvy. Vytvoření Automatizovaného systému prodeje a využívání členských karet Klubu přátel NGP je součástí projektu Automatizace Klubu přátel NGP.

  - Akce – výstava nebo jiná kulturní akce pořádaná Objednatelem

  - Zákazník – fyzická nebo právnická osoba, která má zájem stát se Členem Klubu přátel NGP nebo má zájem členství Klubu přátel NGP zřídit ve prospěch třetí osoby.

  - Klub přátel NGP – členský program, jehož cílem je vybudovat silnou komunitu milovníků umění a všech příznivců Národní galerie v Praze k podpoře NGP a práce s naším kulturním dědictvím, současně tak vytvářet prostor k setkávání a případnou diskusi

  - Členská karta Klubu přátel NGP – strojově čitelná opakovatelně použitelná (tj. s opakovanou možností prodloužení) karta, která bude vydávána členům Klubu přátel NGP a ponese unikátní číselný a identifikační kód s nahraným balíčkem služeb Klubu přátel NGP platných pro jednotlivé typy členství. Členská karta bude umožňovat evidenci Člena Klubu přátel NGP v externí databázi Objednatele a jeho vstup na Akce NGP a využívání členských benefitů.

  - Člen Klubu přátel NGP – fyzická nebo právnická osoba, která si zakoupila členství v Klubu přátel NGP a je majitelem Členské karty Klubu přátel NGP.

  - Implementace – zprovoznění Automatizovaného systému prodeje a využívání členských karet Klubu přátel NGP, jeho počáteční úprava a nastavení dle požadavků a parametrů Objednatele (na serverech Zhotovitele, v pokladnách, na tiskárnách, čtečkách) propojení se stávajícími systémy Objednatele a jeho uvedení do Ostrého provozu tak jak je blíže specifikováno v Zadání Veřejné zakázky, která tvoří přílohu č. 4. této Smlouvy.

  - Testovací provoz – proces ověření stavu plnění provozem Automatizovaného systému prodeje a využívání členských karet Klubu přátel NGP s kopií ostrých dat Objednatele před jeho uvedením do Ostrého provozu a za účelem podpory jeho zahájení, včetně konzultací k objasnění nejasností provozu a metodického vedení. Účelem Testovacího provozu bude vyzkoušení funkčnosti Automatizovaného systému prodeje a využívání členských karet Klubu přátel NGP, tj. vyzkoušení všech požadovaných funkcionalit Objednatelem a odstranění všech případně zjištěných/vytčených vad a nedodělků před jeho spuštěním v Ostrém provozu pro účely využití Zákazníky Objednatele a Členy klubu přátel NGP.

  - Ostrý provoz – provozování Automatizovaného systému prodeje a využívání členských karet Klubu přátel NGP s ostrými daty Objednatele

- ODDÍL – PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem této Smlouvy je zejména závazek Zhotovitele vytvořit pro Objednatele na vlastní náklady a nebezpečí Automatizovaný systém prodeje a využívání členských karet Klubu přátel NGP (dále též jen „Systém“) včetně vytvoření softwarového řešení Systému, provést implementaci Systému včetně jeho napojení na stávající systémy a databáze Objednatele a jeho uvedení do Ostrého provozu.

  - Vytvoření a implementace Systému prodeje členských karet Klubu přátel NGP bude probíhat v pěti fázích plnění zahrnujících zejména:

    - 0. fáze: příprava – příprava a konzultace technické specifikace projektu

    - 1. fáze: spuštění prodeje karet – nastavení pokladního prodeje členských karet (import ceníku), nastavení online prodeje členských karet (import ceníku), příprava a testování integrace vzhledu členské karty (pokladna + online), příprava číselných řad pro členské karty (kompatibilita se čtečkou), integrace online nákupního procesu do webové stránky klubu, dopojení statistiky prodeje (online + pokladna) do účetního systému NGP

    - 2. fáze: API – příprava API dokumentace pro napojení CRM systému třetí strany, testovací import dat, komunikace a organizace práce se třetí stranou

    - 3. fáze: načítání karet – aktualizace softwaru pro kontrolu vstupenek, aktualizace hardwaru pro kontrolu vstupenek, zaškolení kustodů, start načítání členských karet v rámci dílčích akcí NGP, kompletace statistických reportů o příchodech

    - 4. fáze: prodlužování karet – vytvoření a spuštění softwaru pro prodlužování členských karet, napojení prodlužování členství do CRM softwaru třetí strany

  - Všechny fáze plnění dle čl. 4.2 musí před jejich uvedením do Ostrého provozu projít Testovacím provozem s kopií ostrých dat. Testovací provoz 1. a 2. plnění proběhne společně a po ukončení Testovacího provozu 1. a 2. fáze plnění a odsouhlasení této části plnění bude tato část plnění (Systém se všemi funkcionalitami 1. a 2. fáze plnění) uvedena do Ostrého provozu. Testovací provoz 3. fáze plnění proběhne v souladu s harmonogramem a po jeho ukončení a odsouhlasení této části plnění bude tato část plnění (Systém se všemi funkcionalitami 3. fáze plnění) uvedena do Ostrého provozu. Následně v souladu s harmonogramem bude dokončena 4. fáze plnění včetně Testovacího provozu. Celý systém bude uveden do Ostrého provozu po ukončení Testovacího provozu 4. fáze plnění. Zhotovitel je povinen zajistit pravidelné zálohování všech Objednatelem v průběhu Testovacího a následně Ostrého provozu vložených dat tak, aby nedošlo k jejich ztrátě a poškození. Zhotovitel není oprávněn s vloženými daty jakkoli nakládat nebo je užívat k jinému účelu, než který je nezbytný pro provádění plnění dle této smlouvy (vytváření webové databáze, zálohování dat). Zhotovitel odpovídá za správnost a kompletnost dat předávaných třetí straně v rámci 3. fáze plnění, ledaže nekompletnost či nesprávnost dat byla způsobena na straně Objednatele a Zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl na nekompletnost či nesprávnost upozornit.

  - Zhotovitel je povinen před uvedením Systému nebo jeho části do Ostrého provozu zaškolit Objednatelem určené osoby (zaměstnance a jiné pracovníky na straně Objednatele), tak aby byly plně způsobilé k obsluze systému, jeho případné správě a údržbě.

  - Systém bude vytvořen v rozsahu všech kritérií a funkcionalit vyplývajících z této Smlouvy a zejména její přílohy č. 4 a č. 6 obsahujících bližší specifikaci předmětu plnění a systémové požadavky. Informace o Klubu přátel NGP, zejména o členských kategoriích, cenotvorbě a benefitech Klubu přátel NGP a dalších podmínkách fungování Klubu přátel NGP, které jsou rozhodné pro účely nastavení v Systému, jsou uvedeny v příloze č. 7 této Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo změny těchto cenových a jiných podmínek platných pro členství v Klubu přátel NGP.

  - Předmětem plnění dle této Smlouvy je dále poskytování služeb údržby, podpory a zajištění bezporuchového chodu Systému a jeho zabezpečení, zahrnující zejména

    - Zajištění dostatečně výkonné infrastruktury pro provozování systému s nepřetržitým provozem serverů

    - kompletní údržbu a správu Systému, udržování všech jeho funkcionalit v rozsahu požadovaném touto Smlouvou.

    - technická podpora Systému, servisní údržba

    - technická podpora uživatelů poskytovaná Zhotovitelem ode dne zahájení Ostrého provozu.

    - aktualizaci Systému např. při změně legislativy.

    - Aktualizace nastavení cenových a jiných podmínek platných pro členství v Klubu přátel NGP, např. i aktualizace nastavení vizuální podoby Členských karet v případě její změny

    - realizace a vývoj dodatečných požadavků a úprav Systému na základě dodatečných požadavků Objednatele v rozsahu minimálně 400 člověkohodin, které mohou být pro tento účel čerpány po celou dobu poskytování služeb údržby, podpory a zajištění bezporuchového chodu Systému a prodeje Členských karet dle této smlouvy, tj. do 30. 11. 2025

    - zabezpečení Systému – tj. zajištění bezpečného uchovávání dat, uchovávání a manipulace s údaji Členů Klubu přátel NGP v souladu s GDPR; ochrana informací před nežádoucím únikem nebo poškozením; ochrana Systému před nežádoucí manipulací externími subjekty, zabezpečený a bezchybný přenos dat

Bližší specifikace služeb údržby, podpory a zajištění bezporuchového chodu Systému a jeho zabezpečení je uvedena v oddílu č. 12 této Smlouvy.

  - Předmětem této Smlouvy je dále zajištění prodeje Členských karet v on-line rozhraní dle oddílu č. 13 této Smlouvy

  - Předmětem této Smlouvy je dále poskytnutí licence k užití software Systému a jakéhokoli jiného výsledku plnění Zhotovitele dle této Smlouvy včetně výsledku poskytování služeb údržby a podpory chráněného právem autorským nebo jiným právem duševního vlastnictví, a to v rozsahu všech kritérií a funkcionalit vyplývajících z této Smlouvy a zejména její přílohy č. 4,. Bližší specifikace licence je uvedena v oddílu č. 14 této Smlouvy.

  - Objednatel se zavazuje od Zhotovitele plnění převzít a zaplatit Zhotoviteli za podmínek sjednaných v této Smlouvě dohodnutou cenu.

  - Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu plnění dle této Smlouvy, včetně vlivu těchto změn na termín plnění a na cenu, musí být vždy písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami formou Změnového listu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2 této Smlouvy, podepsaného za každou smluvní stranu osobou uvedenou v příloze č. 1 této Smlouvy. Změnový list se stává nedílnou součástí této Smlouvy. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny plnění před jeho dokončením. Objednatel není povinen navrhovanou změnu akceptovat. Zhotovitel se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby změnu požadovanou Objednatelem akceptoval.

  - Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení plnění nezbytné. Zhotovitel dále prohlašuje, že přezkoumal správnost Zadání, které je přílohou č. 4 a veškerých dalších Objednatelem předaných podkladů zejména po stránce technické. Zhotovitel potvrzuje úplnost Zadání a dalších předaných podkladů a dále potvrzuje, že na nich neshledal žádných technických rozporů nebo nedostatků, které by bránily v řádném provedení plnění způsobem a v rozsahu dle této smlouvy, za což přebírá plnou odpovědnost. Objednatel prohlašuje, že stávající zadání a podklady nejsou v rozporu s požadavky Objednatele (zejména Obchodního oddělení Objednatele) týkajícími se fungování Vstupenkového systému. Případné další požadavky Objednatele (zejména dodatečné požadavky dle čl. 12.4.2 této Smlouvy) budou zadávány Zhotoviteli prostřednictvím odpovědných osob dle přílohy č. 1 této Smlouvy, přičemž tyto požadavky budou před jejich zadáním interně konzultovány s dalšími odděleními Objednatele tak, aby rovněž nebyly v rozporu s požadavky Objednatele týkajícími se fungování Vstupenkového systému. V případě, že by jakékoliv budoucí strukturální změny ve fungování Klubu NGP nebo Vstupenkové systému zapříčinily nutné přenastavení celého systému, bude Objednatel o této skutečnosti seznámen, jedná se pak hlavně o případné vícepráce a jejich kalkulaci.

- ODDÍL – DOBA PLNĚNÍ

  - Zhotovitel je povinen poskytnout:

- plnění 0 a 1. fáze do 1. 12. 2021,

- plnění 2. fáze do 31. 12. 2021,

- plnění 3. fáze do 28. 2. 2022,

- plnění 4. fáze do 31. 8. 2022

- celé plnění dle čl. 4.1 tj. vytvoření a implementace Systému postupně až do jeho uvedení do Ostrého provozu nejpozději do 31. 8. 2022.

Přesná specifikace závazných termínů plnění jednotlivých fází plnění dle čl. 4.2 je obsažena v příloze č. 3 této Smlouvy – Harmonogram plnění.

  - Licence dle čl. 4.8 k užití software Systému, resp. k výsledku plnění dle této Smlouvy je poskytována od okamžiku uvedení Systému/jeho příslušné části do Ostrého provozu na dobu dle čl. 14.3 této Smlouvy.

  - Plnění dle čl. 4.6 a 4.7, tedy poskytování služeb údržby, podpory a zajištění bezporuchového chodu Systému a jeho zabezpečení a prodeje Členských karet bude poskytováno od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2025.

  - V případě, že Zhotovitel nebude moci z důvodů na straně Objednatele provádět plnění dle čl. 4.2 a 4.3 této Smlouvy, prodlužují se přiměřeně termíny plnění Zhotovitele, a to o tolik kalendářních dní kolik kalendářních dní nemohl plnění provádět.

- ODDÍL – MÍSTO PLNĚNÍ

  - Místem plnění jsou primárně provozovny Objednatele v Objektech Objednatele Veletržní palác, Šternberský palác, Schwarzenberský palác, Salmovský palác, Klášter sv. Anežky České, Palác Kinských, Valdštejnská jízdárna a další dle potřeb NGP, dále místa, kde provozují svoji činnost subjekty spolupracující s Objednatelem a všechna místa instalace Systému, případně místa kde bude probíhat vzdálená správa Systému.

- ODDÍL – CENA

  - Cena za vytvoření a implementaci Systému dle čl. 4.1, resp. za jednotlivé fáze plnění dle čl. 4.2 této Smlouvy činí:

Cena za plnění dle čl. 4.2.1 bez DPH 40.000,- Kč, včetně DPH 48.400,- Kč

Cena za plnění dle čl. 4.2.2 bez DPH 110.000,- Kč, včetně DPH 133.100,- Kč

Cena za plnění dle čl. 4.2.3 bez DPH 130.000,- Kč, včetně DPH 157.300,- Kč

Cena za plnění dle čl. 4.2.4 bez DPH 110.000,- Kč, včetně DPH 133.100,- Kč

Cena za plnění dle čl. 4.2.5 bez DPH 200.000,- Kč, včetně DPH 242.000,- Kč

Celková cena za vytvoření a implementaci Systému tak činí částku ve výši bez DPH 590.000,- Kč, včetně DPH 713.900,- Kč.

  - Celková cena za poskytování plnění dle čl. 4.6 Smlouvy, tj. poskytování služeb údržby, podpory a zajištění bezporuchového chodu Systému a jeho zabezpečení činí částku ve výši bez DPH 200.000,- Kč, včetně DPH 242.000,- Kč, tj. celkem za 48 měsíců poskytování služeb. V případě kratší doby poskytování služeb údržby a podpory a zajištění bezporuchového chodu Systému a jeho zabezpečení bude celková cena snížena v závislosti na skutečné době poskytování těchto služeb.

  - Cena (odměna) za poskytnutí licence dle čl. 4.8 Smlouvy zahrnující i odměnu za veškeré oprávnění k užití (licence) plnění nebo jeho části poskytnutého v rámci poskytování služeb dle čl. 4.6 v rozsahu dle Oddílu č. 14 této Smlouvy je zahrnuta v ceně dle čl. 7.1 a 7.2, případně je již plně pokryta cenou za poskytnutí licence k Vstupenkovému systému (dle smlouvy o implementaci, licenční smlouvy a smlouvy o poskytování služeb údržby a podpory čj. NG/171/2018 ze dne 1.2.2018 a smlouvy o poskytování služeb údržby a podpory a licenční smlouvy č.j. NG 595/2021 ze dne 25.5.2021 uzavřených mezi Objednatelem a Zhotovitelem) jehož se stane Systém součástí. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že po ukončení licence k Systému, resp. po ukončení licence k Vstupenkovému systému nebude účtován žádný dodatečný licenční poplatek za užití těch částí Systému, které jsou samostatně využitelné v souladu s čl. 14.3 této Smlouvy.

  - Celková cena dle čl. 7.1, 7.2 a 7.3 bez DPH činí 790.000,- Kč, po připočtení DPH celková cena činí 955.900,- Kč (slovy: děvětsetpadesátpěttisícděvětset korun českých). Tato cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná a zahrnuje cenu resp. odměnu za veškeré plnění Zhotovitele poskytnuté dle této Smlouvy s výjimkou plnění dle čl. 4.7 této Smlouvy, jehož cena je stanovena v čl. 7.6 této Smlouvy. Odměna též zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s plněním dle této Smlouvy. Odměna nesmí být za žádných okolností měněna, a to ani v souvislosti s inflací, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitu měny nebo cla. Objednatel se zavazuje uhradit Odměnu pouze za řádně a včas poskytnuté plnění v souvislosti s prováděním plnění dle této Smlouvy, které bude moci užít v souladu s účelem této Smlouvy.

  - Bližší specifikace ceny je uvedena v příloze č. 8 této Smlouvy – Kalkulace ceny plnění. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena a způsob plnění včetně doby trvání obsahuje a zohledňuje všechny v této smlouvě uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (Kalkulace ceny plnění), zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k vytvoření požadovaného výsledku plnění, resp. Systému a k zajištění jeho kompletní funkčnosti, a to i v případě, nejsou – li v nabídce výslovně uvedeny, a zaručuje úplnost cenové nabídky.

  - Za plnění poskytované dle čl. 4.7, tj. on-line prodej Členských karet náleží Zhotoviteli provize za každou Členskou kartu, která bude prodána v on-line rozhraní prostřednictvím Zhotovitele Zákazníkovi Objednatele. Tato cena bude hrazena ve výši a za podmínek uvedených v oddílu č. 13 této Smlouvy. Provize nebude hrazena za Členské karty zakoupené prostřednictvím Systému Zákazníkem přímo v provozovnách Objednatele nebo v místě, kde provozuje svoji činnost subjekt spolupracující s Objednatelem

- ODDÍL – PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Platební podmínky jsou sjednány následovně:

  - Odměna bude hrazena v následujících dílčích platbách.

    - částka ve výši bez DPH 280.000 ,- Kč, včetně DPH 338.800,- Kč, za plnění 0., 1., 2.  fáze plnění a plnění související a za poskytnutí licence dle čl. 4.8 k této části plnění a plnění související bude uhrazena na základě faktury Zhotovitele vystavené po úplném ukončení, předání a odsouhlasení veškerého plnění 0., 1., 2. fáze plnění dle čl. 4.2 (4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,) včetně uvedení do Ostrého provozu této části plnění

    - částka ve výši bez DPH 110.000,- Kč, včetně DPH 133.100,- Kč, za plnění 3. fáze plnění a plnění související a za poskytnutí licence dle čl. 4.8 k této části plnění a plnění související bude uhrazena na základě faktury Zhotovitele vystavené po úplném ukončení, předání a odsouhlasení veškerého plnění 3. fáze plnění dle čl. 4.2 (4.2.4) včetně uvedení do Ostrého provozu této části plnění

    - částka ve výši bez DPH 200.000,- Kč, včetně DPH 242.000,- Kč, za plnění 4. fáze plnění a plnění související a za poskytnutí licence k této části plnění a plnění související bude uhrazena po úplném ukončení, předání a odsouhlasení veškerého plnění 4 fáze plnění dle čl. 4.2 (4.2.5) a uvedení celého Systému do Ostrého provozu včetně předání veškerých náležitostí a částí plnění, tak jak je specifikováno v čl. 10.8 této Smlouvy.

  - Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění dle čl. 4.6, tj. za poskytování služeb údržby, podpory a zajištění bezporuchového chodu Systému a jeho zabezpečení bude hrazená jednou ročně vždy za uplynulých 12 měsíců, a to na základě vystavené faktury znějící na poměrnou částku za poskytování těchto služeb.

  - Cena za plnění dle čl. 4.7 bude hrazena (vyúčtována) jednou měsíčně ve výši a za podmínek uvedených v Oddílu č. 14 této Smlouvy.

  - Úhrady budou prováděny bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Platba se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odeslání na účet Zhotovitele. Platby proběhnou v Kč na základě faktur vystavených Zhotovitelem v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Lhůta splatnosti je 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti ve smyslu platných právních předpisů, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet od opětovného doručení doplněného či opraveného dokladu. Zhotovitel bude veškeré faktury zasílat v elektronické podobě na adresu: faktury@ngprague.cz.

  - V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny nebo kterékoli její části, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

- ODDÍL – PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  - Zhotovitel se zavazuje provést plnění dle této Smlouvy na své nebezpečí, řádně a včas v rozsahu a termínech stanovených touto Smlouvou. Zhotovitel se při provádění plnění dle této Smlouvy (dále též jen „Dílo“) zavazuje dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy, zejména se zavazuje, že se svým jednáním nedopustí nekalé soutěže, a že činností dle této Smlouvy nebude zasahováno do práv třetích osob

  - Zhotovitel se zavazuje během provádění plnění dle této Smlouvy konzultovat s Objednatelem a případné změny při provádění plnění může provádět jen se souhlasem Objednatele. Zhotovitel se při plnění předmětu této Smlouvy bude řídit pokyny Objednatele a postupovat v úzké součinnosti s Objednatelem a dále v součinnosti se subjektem/subjekty určenými Objednatelem ke spolupráci na projektu Automatizace Klubu přátel NGP v souladu s Harmonogramem plnění, který je přílohou č. 3 této Smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost pří výběru hardware, spotřebního materiálu a pod, které bude Objednatel pořizovat pro účely Systému. Zhotovitel je zejména povinen včas (v souladu s termíny uvedenými v Harmonogramu plnění) definovat technické požadavky na hardware (zejména tiskárny). Zhotovitel odpovídá za to, že jím doporučený hardware bude plně z hlediska jeho parametrů plně kompatibilní se Systémem a Vstupenkovým systémem a zavazuje se nahradit Objednateli škodu, která mu vznikne v případě nekompatibility vybraného hardware. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Členské karty budou čitelné širokým spektrem na trhu dostupných čteček, včetně čteček užívaných Objednatelem ke dni uzavření této Smlouvy.

  - Jednotlivé kroky zajištění předmětu plnění budou realizovány až po odsouhlasení jejich finálních návrhů Objednatelem. Pokud Objednatel neposkytne v dostatečném předstihu Zhotoviteli potřebné pokyny, je Zhotovitel oprávněn postupovat samostatně tak, aby byly řádně chráněny zájmy Objednatele, které Zhotovitel zná nebo znát má.

  - Zhotovitel se zavazuje provést plnění dle této Smlouvy tak, aby splňovalo veškeré požadavky stanovené zejména v příloze č. 4 – Zadání Veřejné zakázky a příloze č. 6 – Systémové požadavky.

  - Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla informovat Objednatele o skutečnostech, které mohou mít vliv na jeho provedení. Zhotovitel je při plnění této Smlouvy povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění Smlouvy v souladu se zájmy Objednatele, které zná nebo znát má, oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či pro plnění předmětu této Smlouvy neúčelné, je povinen na to Objednatele upozornit

  - Všechna upozornění dle předchozích odstavců činí Zhotovitel vůči Objednateli bez zbytečného odkladu, a to písemně.

  - Nevyplývá – li z této Smlouvy nebo Zadání Veřejné zakázky (Podrobné specifikace předmětu zakázky) ohledně některé dílčí části plnění jinak, je Zhotovitel oprávněn pověřit prováděním dílčích plnění jinou osobu (poddodavatele) jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele, resp. odpovědné osoby Objednatele. Za provádění plnění však v tomto případě odpovídá ve stejném rozsahu jako by plnění prováděl sám.

  - Zhotovitel se zavazuje bezodkladně (nejpozději do 7 kalendářních dnů) písemně informovat Objednatele o všech změnách, které se dotýkají plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy či identifikačních údajů Zhotovitele, o změnách v osobách statutárních zástupců, o vstupu Zhotovitele do likvidace, o úpadku apod.

  - Objednatel je kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen na základě předchozí výzvy poskytnout Objednateli veškerou požadovanou součinnost, a to zejména poskytnout Objednateli v přiměřené lhůtě (nejpozději však do 10 pracovních dnů) požadované výstupy, poskytnout požadované informace atp.

  - Objednatel se zavazuje v termínech stanovených touto Smlouvou, jinak v termínech odpovídajících postupu realizace plnění dle této Smlouvy poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro řádné plnění předmětu této Smlouvy a zavazuje se zajistit poskytnutí součinnosti ze strany subjektu/subjektů podílejících se na projektu Automatizace Klubu přátel NGP.

  - Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem a poskytnout mu veškeré informace, materiály, které jsou nutné a potřebné k plnění této Smlouvy a předkládat je Zhotoviteli tak, aby nedošlo k prodlení při plnění této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn poskytnuté informace a materiály využít jinak než pro účely plnění dle této Smlouvy.

  - Odpovědnými osobami Zhotovitele ve věcech smluvních a ve věcech technických a odpovědnými osobami Objednatele ve věcech smluvních, ve věcech technických a ve věcech akceptace plnění jako celku nebo jeho částí jsou osoby uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy. Tyto osoby jsou mimo jiné oprávněny ke konzultacím, k převzetí plnění a podpisům Změnových listů. Dojde-li v průběhu plnění této Smlouvy ke změně odpovědné osoby na straně jedné ze smluvních stran, je tato smluvní strana povinna o tom druhou smluvní stranu neprodleně písemně informovat. Změna je účinná až dnem doručení oznámení, není-li v oznámení uveden den pozdější.

- ODDÍL – PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ, AKCEPTAČNÍ PROCEDURA

  - Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění – Systém bude předán v termínech dle čl. 5.1 a v termínech dle závazného Harmonogramu plnění, obsahujícího termíny pro předání jednotlivých fází plnění, a to na základě písemných předávacích protokolů. Vzor předávacího protokolu je uveden v příloze č. 9 k této Smlouvě. V případě, že Objednatel předané plnění nebo jeho jednotlivé části neodsouhlasí – vytkne mu vady, je Zhotovitel povinen tyto vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však v přiměřené lhůtě stanovené dohodou mezi Objednatelem a Zhotovitelem, která však nebude delší než 30 dní. Pokud se smluvní strany nedohodnou, stanoví lhůtu Objednatel, ne však kratší než 10 pracovní dní.

  - V rámci Testovacích provozů předmětu plnění nebo jakékoli části předmětu plnění vyvinou Smluvní strany maximální úsilí, které je možné po nich spravedlivě požadovat, vedoucí k odhalení veškerých nedostatků, nedodělků či vad Díla. Zhotovitel je povinen v rámci Testovacích provozů odstranit veškeré nedostatky, nedodělky či vady Díla odhalené v průběhu Testovacího provozu. Nevyplývá-li z Harmonogramu plnění jinak, Testovací provoz každé části plnění bude probíhat průběžně od počátku realizace jednotlivých fází projektu a nebude ukončen dříve, než budou odstraněny veškeré nedostatky, vady či nedodělky, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je oprávněn vytýkat vady a nedodělky po celou dobu trvání Testovacího provozu Veškeré nedostatky vady či nedodělky Systému musí být odstraněny nejpozději do dne spuštění Ostrého provozu Systému nebo jeho příslušné části, nedohodnou – li se smluvní strany jinak.

  - Souhlasí – li Objednatel s uvedením Systému nebo jeho jednotlivé části do Ostrého provozu ještě před odstraněním drobných dílčích vad, které nebrání způsobilosti užití Systému ke svému účelu a jeho Ostrému provozu, je Zhotovitel povinen tyto vady odstranit ve lhůtě k tomu Objednatelem určené a před finálním předáním a převzetím dle čl. 10.5.

  - V případě, že Zhotovitel neodstraní vady předmětu plnění nebo jeho části ve stanovené lhůtě, a ani na výzvu Objednatele v dodatečné přiměřené lhůtě (ne kratší než 10 dní), je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou nebo je oprávněn od Smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků. Nárok Objednatele na úhradu nákladů na odstranění vad a nedodělků je Objednatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu ceny za plnění.

  - Písemné předávací protokoly o odsouhlasení všech částí plnění v dané fázi plnění dle čl. 4.2 této Smlouvy potvrzující odstranění všech vytčených/zjištěných vad, tvoří přílohu faktury, na základě které je Objednatel povinen uhradit cenu za příslušnou část plnění dle čl. 5.1 resp. čl. 8.2 této Smlouvy. Po uvedení celého Systému do Ostrého provozu a odstranění všech vytčených vad bude celý Systém finálně předán Objednateli, o předání a převzetí celého Díla bude sepsán finální předávací protokol.

  - Závazek Zhotovitele provést předmět plnění dle čl. 4.1 Smlouvy je splněn jeho včasným a bezvadným dokončením a předáním Objednateli po uvedení do Ostrého provozu u Objednatele, a to včetně předání veškerých náležitostí nutných k užívání předmětu plnění, jeho udržování a spravování. Zhotovitel je před uvedením předmětu plnění nebo jeho části do Ostrého provozu povinen zaškolit Objednatelem určené osoby, které mohou být Objednatelem pověřeny zajištěním správy a údržby Systému nebo jeho části, které se týká uvedení do Ostrého provozu. Účelem školení je, aby tyto osoby byly schopné samostatně provádět správu a údržbu Díla resp. Systému.

  - V případě plnění poskytovaného formou školení pracovníků Objednatele bude toto plnění akceptováno, resp. potvrzeno po řádném provedení školení protokolem o provedení školení, který bude obsahovat specifikaci předmětu školení, určení účastníků školení, datum uskutečnění školení a podpisy oprávněných osob.

  - Zhotovitel dodá při předání 1. 2. a 3. fáze plnění a při předání 4. fáze plnění zejména potvrzení týkající se nabytí práv k užití, podrobný návod k užití a přístupová práva s informacemi nezbytnými k užívání Systému a k zajištění jeho programové a jiné údržby.

- ODDÍL – ZÁRUKA ZA JAKOST

  - Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Systému spočívající v tom, že každá část Systému i Systém jako celek budou mít ode dne uvedení Systému nebo jeho části do Ostrého provozu funkční vlastnosti stanovené v této Smlouvě. Záruka za jakost se vztahuje i na části Systému upravené/dodané v rámci poskytování služeb po uvedení Systému do Ostrého provozu.

  - Záruka dle čl. 11.1 se poskytuje na celou dobu trvání této Smlouvy, resp. na celou dobu poskytování služeb dle této Smlouvy.

  - Zhotovitel se dále zaručuje, že veškeré služby budou po celou dobu jejich poskytování poskytovány v souladu a kvalitě odpovídající obecně uznávaným standardům

  - Veškeré vady Systému, které se projeví v záruční době, budou odstraněny ve lhůtách vyplývajících z tabulky dle Oddílu č. 12.

  - Doba od zjištění vady kategorie A dle tabulky dle Oddílu č. 12 do jejího odstranění se do trvání záruční doby nezapočítává.

  - Zhotovitel je povinen odstranit záruční vady bezplatně a bez nároku na jakékoliv peněžité či jiné plnění.

  - Objednatel má právo na úhradu nákladů na odstranění vad ve výši cen v místě a čase obvyklých v případě, kdy si Objednatel vady či nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Toto právo je Objednatel oprávněn uplatnit pouze v případě, byl-li Zhotovitel na odstranění vady Objednatelem nebo jím pověřenou třetí osobou předem upozorněn a neodstranil-li Zhotovitel přes výše uvedené upozornění vadu ani v náhradní přiměřené lhůtě stanovené mu za tímto účelem Objednatelem, která nesmí být kratší než 10 pracovních dní;

  - Nebude-li možno vady odstranit, a tyto vady nejsou důvodem pro odstoupení od Smlouvy, má Objednatel právo na poskytnutí přiměřené slevy z Ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad; Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn poskytnutou slevu z ceny jednostranně započíst oproti jakékoliv dílčí platbě Odměny;

  - Objednatel má právo na odstoupení od Smlouvy v případě, kdy vady jsou takového charakteru, že ztěžují či dokonce brání v užívání Systému a tyto vady není možné odstranit nebo nebudou Zhotovitelem odstraněny, a to ani v dodatečné, k tomu Objednatelem poskytnuté přiměřené lhůtě, ne však kratší než 10 pracovních dní.

  - Zhotovitel se zavazuje běžně dostupnými a užívanými prostředky chránit Systém před jeho narušením či napadením ze strany třetích osob, a to alespoň po dobu trvání záruky za jakost plnění.

- ODDÍL – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ÚDRŽBY, PODPORY A ZAJIŠTĚNÍ BEZPORUCHOVÉHO CHODU SYSTÉMU A JEHO ZABEZPEČENÍ

  - V rámci poskytování služeb dle článku 4.6 je Zhotovitel povinen zajistit zejména následující plnění.

  - zajištění serverů pro instalaci a provoz Systému

    - nepřetržitý provoz serverů, na nichž bude umístěn Systém (24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, 365 dnů v roce), a to s napájením přes zálohovaný zdroj napájení.

    - Technologické odstávky pro potřebu údržby nebo aktualizace Systému je Zhotovitel oprávněn provádět pouze po předchozím oznámení Objednateli v dostatečném předstihu a dohodě o vyhovujícím čase odstávky. Odstávky nesmí být prováděny v provozním čase Objednavatele, tj. během otevírací doby galerie.

    - Servery budou zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu.

    - Plně funkční Systém bude dostupný alespoň 99,8 % měsíce.

  - V rámci poskytování služeb zajištění bezporuchového chodu Systému je dále Zhotovitel povinen zajistit

    - Okamžitý servisní zásah – opravu, v případě zásadních závad Systému, např. zablokování prodeje Členských karet

    - Telefonickou hotline podporu pro urgentní případy (pondělí – neděle, 24 hodin denně)

    - E-mail helpdesk včetně evidence řešených případů pro méně urgentní situace (reakce do 8 pracovních hodin)

    - Školení pokladních, administrátorů

    - Poruchy a vady Systému odstraní Zhotovitel vždy za podmínek a ve lhůtě uvedené v tabulce níže

| Kategorie | Popis typu vady | Způsob a rychlost odezvy |
| --- | --- | --- |
| A | Chyba, která zcela znemožňuje použití funkce, tato kategorie chyby je obvykle doprovázená výpisem systémového chybového hlášení (např. neúspěšné připojení k databázi). Se systémem nelze pracovat bez odstranění chyby | Zhotovitel zahájí řešení problému ihned po ohlášení problému. Zhotovitel vyřeší problém nejpozději ve stejný pracovní den neprodleně po ohlášení problému. |
| B | Nedostatek, který umožňuje použití funkce za jistých podmínek, např. při akceptovatelné změně pracovního postupu. | Zhotovitel zahájí řešení problému nejpozději do tří pracovních dnů po ohlášení problému. Den ohlášení se nepočítá. Zhotovitel vyřeší problém nejpozději do jednoho pracovního týdne po ohlášení problému. |
| C | Nedostatek funkce, který nebrání nijak jejímu využití, s funkcí lze pracovat bez funkčního omezení (např. překlep v titulku formuláře, jiné pořadí sloupců ve formuláři, jiné pořadí sloupců v tiskové sestavě, jiné počáteční setřídění záznamů apod.) | Zhotovitel zahájí řešení problému nejpozději do pěti pracovních dní po ohlášení problému. Den ohlášení se nepočítá. Zhotovitel vyřeší problém nejpozději do dvou pracovních týdnů po ohlášení problému. |

    - Výše uvedená ustanovení a povinnost odstranit poruchy a vady platí i v případě je-li porucha nebo vada způsobena poruchou nebo vadou serverů, na kterých je Systém provozován.

  - V rámci poskytování služeb údržby a podpory Systému dle čl. 4.6 je Zhotovitel dále povinen zajistit

    - Aktualizace Systému, které budou obsahovat nové nebo upravené funkce doplněné při vylepšování Systému Zhotovitelem, např. při změně legislativy. Objednatel má nátok na veškeré aktualizace Systému prováděné Zhotovitelem v průběhu poskytování služeb, ledaže o konkrétní aktualizaci nebude mít zájem.

    - Vývoj a realizaci dodatečných požadavků na úpravu nebo změnu Systému Objednatele nad rámec aktualizací dle čl. 12.4.1 v rozsahu minimálně 400 člověkohodin za dobu poskytování služeb údržby a podpory a zajištění bezporuchového chodu Systému dle čl. 5.3 .

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečné uchovávání všech poskytnutých dat, zejména bezpečné uchovávání a manipulaci s údaji Členů Klubu přátel NGP v souladu s GDPR; ochranu informací před nežádoucím únikem nebo poškozením; ochrana Systému před nežádoucí manipulací externími subjekty, zabezpečený a bezchybný přenos dat v rámci Systému nebo do příslušných databází Objednatele.

  - Bližší specifikace služeb zajištění bezporuchového chodu Systému a jeho zabezpečení je dále obsažena v příloze č. 4 – Zadání Veřejné zakázky.

- ODDÍL – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ K ON-LINE PRODEJI ČLENSKÝCH KARET

  - Systém ve spojení se Vstupenkovým systémem umožňuje koupi Členské karty Objednatele přímo v on-line rozhraní prostřednictvím Zhotovitele.

  - Zhotovitel na základě této Smlouvy zajistí prodej Členských karet jménem a na účet Objednatele v on-line rozhraní.

  - Ceny Členských karet Objednatele vyplývají z jednotlivých kategorií členského programu Klubu přátel NGP. Aktuální Ceník členského programu Klubu přátel NGP tvoří přílohu č. 7 této Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje oprávnění kdykoli Ceník jednostranně změnit, o jakékoliv změně bude prodejce neprodleně informovat. Ceny Členských karet jsou osvobozeny podle § 61, písm. e) zákona 235/2004 Sb. o DPH.

  - Zhotovitel je vždy povinen dodržovat ceny Členských karet stanovené Objednatelem a jejich aktuální vzhled (grafickou podobu) pro účely prodeje v online rozhraní. Podklady týkající se současného vzhledu a grafické podoby jsou součástí přílohy č. 7 této smlouvy a v elektronické podobě budou předány Objednatelem Zhotoviteli po podpisu této Smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel plánuje změnu vizuální podoby Členských karet. Podklady týkající se nové finální vizuální podoby Členských karet budou předány před uvedením Systému do ostrého provozu a dále při každé další jejich změně.

  - Bude-li při on-line prodeji Členských karet docházet ke zpracování osobních údajů Zákazníků, je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k ochraně osobních údajů, a to zejména ze zákona - Zákon č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů. Objednatel je ve smyslu zákona č. 110/2019 v postavení správce osobních údajů a Zhotovitel v postavení zpracovatele.

  - Zhotoviteli náleží provize za každou Členskou kartu, která byla prodána v on-line rozhraní prostřednictvím Zhotovitele Zákazníkovi. Tato provize je stanovena ve výši 5 % bez DPH (slovy: pět % bez DPH) z celkové ceny Členské karty dle platného ceníku Objednatele. K takto určené ceně bude připočtena DPH v aktuální výši k datu uskutečnění zdanitelného plnění. Provize nebude hrazena za Členské karty zakoupené prostřednictvím Vstupenkového systému resp. Systému Zákazníkem přímo v provozovnách Objednatele nebo v místě, kde provozuje svoji činnost subjekt spolupracující s Objednatelem

  - V rozhraní Systému bude vytvořena v rámci plnění dle čl. 4.2 této Smlouvy sestava společností, která Objednateli umožní aktuální statistiku takto prodaných Členských karet obsahující jejich počet, celkovou hodnotu a provizní sumu z Členských karet zakoupených z on-line rozhraní.

  - V případě Členských karet prodaných v on-line rozhraní prostřednictvím Zhotovitele bude provedeno vyúčtování vždy jedenkrát měsíčně. Nejpozději 5. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došly finanční prostředky získané prodejem Členských karet v on-line rozhraní na účet Zhotovitele, zašle Zhotovitel Objednateli na e-mailovou adresu faktury@ngprague.cz pro účely vystavení faktury dle tohoto čl. 13.8 této Smlouvy ke schválení přehled statistiky prodejů a provize za rozhodný uplynulý měsíc. V případě, že Objednatel přehled statistiky prodejů schválí, vystaví na základě něho fakturu na úhradu finančních prostředků získaných prodejem Členských karet v on-line rozhraní za uplynulý kalendářní měsíc sníženou o hodnotu provize. Faktura bude vystavena se 14ti denní splatností. Zhotovitel vždy po obdržení této Faktury vystaví Objednateli daňový doklad na uhrazenou provizi dle čl. 13.6 této Smlouvy.

- ODDÍL – LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

  - Zhotovitel poskytuje touto Smlouvou Objednateli oprávnění k výkonu práva užít předmět plnění dle této Smlouvy, tedy Systém, jeho softwarové řešení, nebo jakýkoli jiný výsledek činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně výsledku poskytování služeb dle oddílu č. 12, např. včetně jakýchkoliv a všech aktualizací Systému, (dále pro účely tohoto článku jen jako „Autorské dílo“), který bude chráněno zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále též jen „autorský zákon“).

  - Zhotovitel tímto prohlašuje, že je oprávněným nositelem nebo vykonavatelem všech práv k Autorskému dílu a je oprávněn poskytovat práva k užití Autorského díla (licenci) třetím osobám minimálně v rozsahu požadovaném touto Smlouvou.

  - Licence je poskytována od okamžiku uvedené Systému/jeho příslušné části do Ostrého provozu a dále na celou dobu trvání licence Objednatele ke stávajícímu Vstupenkovému systému, resp. na celou dobu užívání stávajícího Vstupenkového systému Objednatelem, minimálně však na celou dobu poskytování služeb údržby a podpory a zajištění bezporuchového chodu Systému dle této Smlouvy, tj. do 30. 11. 2025. V částech oddělitelných od stávajícího Vstupenkového systému, resp. v částech schopných samostatného provozu (zejména se týká funkce prodeje a tisku Členských karet a jejich verifikace platnosti pomocí čteček) je licence poskytována na celou dobu trvání autorských majetkových práv k Autorskému dílu a bez možnosti její výpovědi. Před uvedením Systému do Ostrého provozu je Objednatel oprávněn Systém užít k účelu a v rozsahu potřebném pro ověření jeho funkčnosti během Testovacího provozu.

  - Licence je poskytována jako nevýhradní

  - Licence je poskytována bez územního a množstevního omezení a ke všem způsobům užití, které jsou nezbytné pro řádné využívání Systému nebo jeho částí ze strany Objednatele v souladu s jeho určením a v souladu s účelem vyplývajícím z této Smlouvy a zejména její přílohy č. 4 – Zadání Veřejné zakázky.

  - Objednatel je oprávněn poskytnout oprávněné k užití (využívání) Systému za účelem prodeje Členských karet Objednatele třetím osobám (právo podlicence)

  - Licence se vztahuje na užití Systému v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě včetně překladu.

  - Licence ve shora vymezeném rozsahu, jakož i veškerá oprávnění výše vymezená se vztahují i na veškeré aktualizace (upgrade nebo update) Systému či jiná plnění dodané Zhotovitelem v rámci plnění dle této Smlouvy, zejména v rámci poskytování služeb ze strany Zhotovitele.

  - Zhotovitel poskytuje Objednateli souhlas k jakýmkoli úpravám či změnám té části Autorského díla nebo jiného autorským právem chráněného prvku dodaného na základě této Smlouvy resp. těch částí Systému, u kterých bude Objednatel v souladu s čl. 14.3 oprávněn k jejich dalšímu využití i po ukončení poskytování služeb údržby a podpory a zajištění bezporuchového chodu Systému a jeho zabezpečení případně. i po ukončení licence k stávajícímu Vstupenkovému systému, dále k jejich zařazení do databáze nebo spojení s jiným autorským dílem nebo neautorským výtvorem, jakož i souhlas k případnému dokončení nehotového Autorského díla, pokud nebude ze strany Zhotovitele dokončeno. Ke všem výše uvedeným úkonům je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby.

  - Ke dni ukončení poskytování služeb údržby, podpory a zajištění bezporuchového chodu Systému a jeho zabezpečení, a to buď z důvodu uplynutí doby, na kterou byly služby sjednány, nebo z důvodu jejich výpovědi, se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli veškeré podklady a data, tj. zejména podklady a data týkající se těch částí Systému, které je Objednatel oprávněn využívat i po ukončení licence k stávajícímu Vstupenkovému systému, databáze zákazníků/ návštěvníků a dále parametry nastavení Systému, např. převodové importní můstky do účetnictví NG a pod, tak aby Objednatel byl způsobilý tato data a příslušné části Systému dále užívat k účelu, pro který byly vytvořeny. Objednatel je oprávněn veškeré takto předané podklady a data dále užívat sám nebo prostřednictvím třetí osoby bez jakéhokoli omezení (časového, množstevního, územního a co do způsobu užití) včetně oprávnění k jejich úpravám a změnám v souladu s čl. 14.9.

  - Zhotovitel prohlašuje, že veškeré plnění dodané na základě této Smlouvy bude prosté právních vad a zavazuje se vypořádat veškeré nároky třetích osob, zejména autorskoprávní nebo jiné povahy uplatněné vůči Objednateli a plynoucí z právní vady poskytnutého plnění, jakož i nahradit Objednateli škodu mu tím vzniklou. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním Zhotovitele podle této Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání Systému či jeho části, zavazuje se Zhotovitel zajistit ve spolupráci s Objednatelem na vlastní náklady náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto situace, a to bez dopadu na cenu plnění sjednanou podle této Smlouvy, přičemž současně nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody.

  - Pro vyloučení pochybností Zhotovitel a Objednatel shodně prohlašují, že v případě, je-li součástí plnění Zhotovitele databáze, je pořizovatelem databáze ve smyslu autorského zákona Objednatel, kterému svědčí všechna práva na vytěžování nebo zužitkování celého obsahu databáze nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části a právo udělit jinému oprávnění k výkonu tohoto práva.

  - V případě, že by se z jakéhokoliv důvodu stal pořizovatelem databáze Zhotovitel nebo Zhotoviteli vznikla zvláštní práva pořizovatele databáze, Zhotovitel touto Smlouvou převádí veškerá práva k databázi včetně zvláštních práv pořizovatele databáze na Objednatele a Objednatel tato práva přijímá. Smluvní strany se výslovně dohodly, že odměna za převod veškerých práv k databázi, včetně zvláštních práv pořizovatele databáze, je již zahrnuta v Ceně podle oddílu č. 4 této Smlouvy

  - Jsou-li součástí Díla jakákoliv autorsky či jinak chráněná díla třetích stran (dále jen jako „Díla třetích stran“), která nebyla vytvořena přímo pro Objednatele, uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva užít tato Díla třetích stran v co nejširším rozsahu v souladu s jejich aktuálními licenčními podmínkami, vždy ale tak, aby byla zachována funkčnost Autorského díla a nebylo jakkoliv dotčeno právo Objednatele na užití Autorského díla a nakládání s Autorským dílem v rozsahu sjednaném touto Smlouvou. Ostatní ustanovení tohoto oddílu č. 14 se v případě Děl třetích stran užijí přiměřeně.

- ODDÍL – DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI, CHRÁNĚNÉ INFORMACE

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.

  - Zhotovitel prohlašuje a zaručuje se Objednateli, že Dílo ani žádná jeho část nebudou obsahovat skutečnosti, které mohou bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů třetích osob nebo mohou být v rozporu s platným právním řádem a taktéž v rozporu s dobrými mravy, dobrými mravy hospodářské soutěže a že Dílo ani žádná jeho část nebude obsahovat skutečnosti, které by mohly zasáhnout do práv duševního vlastnictví třetích osob. Prohlášení a záruka dle předchozí věty se nevztahují na podklady, které se staly součástí Díla a které předal Objednatel Zhotoviteli, pokud Zhotovitel Objednatele na skutečnosti, které mohou způsobit nepravdivost či neplatnost prohlášení a záruk dle předchozí věty pro takové podklady upozornil a Objednatel na jejich použití trval.

  - Obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí se závodem té které smluvní strany, a jejichž utajení příslušná smluvní odpovídajícím způsobem zajišťuje.

  - Důvěrnými údaji ve smyslu § 1730 občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy rozumí, bez ohledu na formu a způsob jejich sdělení či zachycení a až do doby jejich zveřejnění, všechny informace technické, ekonomické, právní a výrobní povahy v hmotné nebo nehmotné formě, které byly jednou ze smluvních stran takto označeny a které se smluvní strana v průběhu vzájemné spolupráce dozví o druhé smluvní straně a/nebo které jí druhá smluvní strana v průběhu vzájemné spolupráce zpřístupní.

  - Obchodní tajemství a Důvěrné údaje jsou dále společně označeny též jako „chráněné informace“. Chráněnými informacemi nejsou informace, které byly získány od třetí osoby, a informace, které měla smluvní strana k dispozici již v okamžiku jejich poskytnutí druhou smluvní stranou.

  - Přestanou-li mít chráněné informace důvěrný charakter, tj. stanou-li se veřejně přístupnými, povinnosti dle této dohody se na ně od okamžiku, kdy se takovými stanou, přestávají vztahovat; pokud důvěrný charakter ztratí pouze část informací, zanikají uvedené povinnosti pouze k takové části.

  - Smluvní strany se zavazují použít skutečnosti tvořící chráněné informace, pouze za účelem realizace této Smlouvy.

  - Obě smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech tvořících chráněné informace, s výjimkou případů zvláštní povinnosti vypovídat vyplývající z obecně závazných právních předpisů a s výjimkou případů, kdy jedna smluvní strana bude zbavena mlčenlivosti druhou smluvní stranou.

  - Povinnost mlčenlivosti se rovněž nevztahuje na případy, kdy jedna ze smluvních stran zpřístupní tyto skutečnosti svým zaměstnancům při výkonu práce nebo smluvním partnerům podílejícím se na realizaci této Smlouvy. V takovém případě ale smluvní strany přijmou taková opatření, která jsou srovnatelná s opatřeními na ochranu vlastních chráněných informací.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu této Smlouvy, a to zejména v rozsahu identifikačních údajů smluvních stran, ustanovení o předmětu této Smlouvy, ceny plnění a ostatních obchodních podmínek tak, aby Smlouva mohla být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany shodně ujednávají a prohlašují, že jsou způsobilými subjekty ve smyslu čl. 28 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“), a tedy splňují veškeré právní povinnosti, které jsou na ně ve vztahu k ochraně osobních údajů ze strany GDPR a dalších obecně závazných právních předpisů kladeny. Všechny osobní údaje, které si smluvní strany v souvislosti s touto Smlouvou vzájemně poskytnou, se smluvní strany zavazují zpracovávat výlučně pro účely splnění této Smlouvy. Smluvní strany se dále zavazují vzájemně informovat o případech porušení zabezpečení v souladu se čl. 33 GDPR a o případech uplatnění práv subjekty údajů dle čl. 7, 15, 16, 17, 18, 20 a 21 GDPR, budou-li se tyto případy týkat poskytnutých osobních údajů, a to vždy neprodleně, nejpozději však do čtyřiceti osmi (48) hodin od zjištění porušení zabezpečení či uplatnění práv, a budou vůči sobě plnit i další povinnosti vyplývající z GDPR, zejména si budou bez zbytečného odkladu vzájemně poskytovat veškerou nezbytnou součinnost.

- ODDÍL – UKONČENÍ SMLOUVY, SMLUVNÍ POKUTY

  - Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnou formou dodatkem ke Smlouvě nebo formou Změnového listu v souladu s ujednáním této Smlouvy.

  - Smluvní strany mohou tuto Smlouvu ukončit písemnou dohodou, v níž bude mimo jiné sjednán způsob vypořádání vzájemných vztahů.

  - Objednatel i Zhotovitel mají právo od Smlouvy odstoupit v případech podstatného porušení Smlouvy stanovených touto Smlouvou. Každá ze smluvních stran je rovněž oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace nebo na její majetek bude prohlášen úpadek nebo podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. Za podstatné porušení Smlouvy, v jehož důsledku může smluvní strana odstoupit od Smlouvy, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních závazků:

    - prodlení Zhotovitele se zahájením realizace plnění o více než jeden měsíc po sjednaném termínu zahájení,

    - prodlení Zhotovitele s řádným dokončením plnění nebo části plnění o více než jeden měsíc,

    - Nefunkčnost Systému nad rámec povolený SLA (dle oddílu č. 12 této Smlouvy) po dobu delší než 3 dní v kalendářním roce

    - prodlení Objednatele se zaplacením ceny nebo její části o více než jeden měsíc,

    - prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti nebo s plněním jeho povinností dle této Smlouvy o více než 1 měsíc.

    - Porušení povinnosti ochrany chráněných informací dle této Smlouvy ze strany Zhotovitele.

  - Objednatel má právo písemně vypovědět tuto Smlouvu co do poskytování služeb dle oddílu č. 12 a plnění zajištění prodeje Členských karet v on-line rozhraní dle oddílu č. 13 bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Zhotoviteli.

  - V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s plněním nebo jeho částí oproti sjednanému Harmonogramu plnění, má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na úhradu smluvní pokuty v částce 0,1% z celkové ceny plnění,- Kč za každý započatý den prodlení.

  - V případě nefunkčnosti Systému nad rámec povolený v SLA má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den nefunkčnosti systému

  - V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním poruchy nebo vady plnění v Ostrém provozu dle oddílu č. 12 této Smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na úhradu smluvní pokuty v částce 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vady kategorie A, v částce 1000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vady kategorie B a v částce 500,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vady kategorie C.

  - V případě porušení povinností dle čl. 12.5 této Smlouvy má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na úhradu smluvní pokuty v částce 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

  - V případě porušení povinnosti mlčenlivosti vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

  - V případě, že Zhotovitel prodá Členskou kartu v rozporu s touto Smlouvou, má Objednatel vůči Zhotoviteli nárok na úhradu smluvní pokuty v částce 2.000,- Kč za každou Členskou kartu prodanou v rozporu s touto Smlouvou. Prodejem Členských karet v rozporu s touto Smlouvou se rozumí zejména nedodržení stanovených cen včetně zasahování do vzhledu Členských karet či jeho upravování.

  - V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s úhradou finančních prostředků získaných prodejem Členských karet v on-line rozhraní zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

  - Vznikem nároku na kteroukoli smluvní pokutu dle této Smlouvy ani jejím uhrazením není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody vzniklou porušením povinnosti Zhotovitele, za niž byla sjednána smluvní pokuta. Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od jejího vyúčtování Objednatelem Zhotoviteli, přičemž provádět vyúčtování smluvní pokuty může Objednatel i průběžně za trvání prodlení nebo jednorázově až po jeho skončení. Smluvní strany konstatují, že smluvní pokuty považují za přiměřené významu zajišťovaných povinností.

- ODDÍL – DALŠÍ UJEDNÁNÍ

  - Smluvní strany se zavazují, že pokud se kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo s ní související ujednání či jakákoli její část ukážou být neplatnými nebo se neplatnými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost Smlouvy jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, které se svým účelem, pokud možno, co nejvíce podobá neplatnému ustanovení.

  - Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti (např. odstoupení od Smlouvy, výpověď) se doručují doporučeným dopisem prostřednictvím poštovní přepravy, a to na adresy smluvních stran uvedené v této Smlouvě, není-li stanoveno pro daný případ jinak. Pokud v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně adresy některé ze smluvních stran, je tato smluvní strana povinna neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto odstavci. Nebude-li příslušná smluvní strana na uvedené adrese zastižena, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si příslušná smluvní strana zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se smluvní strana o doručení nedozvěděla. V případě, že příslušná smluvní strana odmítne zásilku bezdůvodně převzít, má se za to, že zásilka byla doručena dnem, kdy byla bezdůvodně odmítnuta. Za řádné doručení se považuje také doručení do datové schránky a doručení osobně kteroukoli smluvní stranou nebo jejím zástupcem oproti podpisu druhé smluvní strany nebo jejího zástupce.

  - Objednatel podpisem této Smlouvy stvrzuje, že Zhotovitel je oprávněn uvádět název Objednatele jako svoji referenci, včetně popisu a termínů realizace.

- ODDÍL – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

  - Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění dle zákona o registru smluv provede Objednatel. Obě strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé informace uvedené v této Smlouvě za informace, které nemohou být uveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinen na to Objednatele současně s uzavřením této Smlouvy písemně upozornit.

  - Zhotovitel není oprávněn postoupit peněžité nároky vůči Objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

  - Veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran, pokud to jejich povaha nevylučuje.

  - Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku se neužijí.

  - Ukončením účinnosti této Smlouvy z jakéhokoli důvodu nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se nároků z odpovědnosti za škodu, a nároků ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o licenci, ustanovení o zachování mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.

  - Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s nimi. Smlouva představuje dohodu stran o celém jejím obsahu, stranám je srozumitelná a byla podepsána svobodně a vážně.

  - Ve věcech výslovně neupravených touto Smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména ustanoveními o Smlouvě o dílo.

  - Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy, a to:

    - Příloha č. 1 – Odpovědné osoby ve věcech smluvních a ve věcech technických

    - Příloha č. 2 – vzor Změnového listu

    - Příloha č. 3 – Harmonogram plnění

    - Příloha č. 4 – Podrobná specifikace předmětu zakázky – Zadání Veřejné zakázky

    - Příloha č. 5 - Vstupní věta do účetnictví NG + importní soubor tržeb NG

    - Příloha č. 6 – Systémové požadavky

    - Příloha č. 7 – Členské kategorie, cenotvorba a benefity Klubu přátel NGP

    - Příloha č. 8 – Nabídková cena

    - Příloha č. 9 – Předávací protokol Vzor

  - Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

| V Praze dne: ……………………………. |  | V Praze dne: ……………………………. |
| --- | --- | --- |
| Objednatel: Zhotovitel: |  |  |  |

PŘÍLOHA Č. 1 – Odpovědné osoby

Smlouva Čj. NG/1624/2021

## ODPOVĚDNÉ OSOBY

Níže uvedené osoby jsou zmocněné k podpisu jednotlivých dokladů v rámci plnění Smlouvy o implementaci:

Ze strany Zhotovitele:

ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX

ve věcech technických:

XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX

Ze strany Objednatele:

ve věcech smluvních:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXX

Kontakt na řešení technických otázek:

XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , XXXXXXXXX

| V Praze dne: ……………………………. |  | V Praze dne: ……………………………. |
| --- | --- | --- |
| Objednatel: Zhotovitel: |  |  |  |

PŘÍLOHA Č. 2 – vzor ZMĚNOVÉHO LISTU

Smlouva Čj. NG/1624/2021

ZMĚNOVÝ LIST Č……………..

Datum:

Objednatel:

Zhotovitel:

Popis změny:

Vliv na cenu:

Vliv na termín plnění:

Přílohy:

| V Praze dne: | V Praze dne: |
| --- | --- |
| Objednatel: Zhotovitel: |  |  |

…………………………………………………….			…………………………………………………………

PŘÍLOHA Č. 3 – Harmonogram plnění

Smlouva Čj. NG/1624/2021

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

0. FÁZE: PŘÍPRAVA

březen - listopad 2021

konzultace a specifikace předmětu projektu / zakázky

1. FÁZE: SPUŠTĚNÍ PRODEJE KARET (PILOTNÍ TESTOVÁNÍ)

prosinec 2021

nastavení pokladního prodeje členských karet (import ceníku)

nastavení online prodeje členských karet (import ceníku)

příprava a testování integrace vzhledu členské karty (pokladna + online)

příprava číselných řad pro členské karty (kompatibilita se čtečkou)

integrace online nákupního procesu do webové stránky klubu

dopojení statistiky prodeje (online + pokladna) do účetního systému NGP

2. FÁZE: API

prosinec 2021

příprava API dokumentace pro napojení CRM systému třetí strany

testovací import dat

komunikace a organizace práce se třetí stranou

3. FÁZE: NAČÍTÁNÍ KARET (OSTRÝ PROVOZ)

únor 2022

aktualizace softwaru pro kontrolu vstupenek

aktualizace hardwaru pro kontrolu vstupenek

zaškolení custodů

start načítání členských karet v rámci dílčích akcí NGP

kompletace statistiskýcch reportů o příchodech

4. FÁZE: PRODLUŽOVÁNÍ KARET

léto 2022

spuštění softwaru pro prodlužování členských karet

napojení prodlužování členství do CRM softwaru třetí strany

| V Praze dne: ……………………………. |  | V Praze dne: ……………………………. |
| --- | --- | --- |
| Objednatel: Zhotovitel: |  |  |  |

PŘÍLOHA Č. 6 – Systémové požadavky

Smlouva Čj. NG/1624/2021

Systémové požadavky

Zhotovitel garantuje kompatibilitu a funkčnost se Vstupenkovým systémem GoOut.

Systém musí být navržen a předán zadavateli tak, aby jej mohl sám udržovat a spravovat jako uživatel.

Systém musí umožňovat plný provoz prostřednictvím standardních prostředků internetu a současného počítačového vybavení NGP

Webové rozhraní systému bude vždy bez funkčního a grafického omezení fungovat v ČR na běžně používaných webových prohlížečích (Microsoft Edge 90 a vyšší, Chrome 90 a vyšší). Včetně tiskových řešení pro Klub přátel NGP a pokladního systému GoOut.

Aktualizace podpory nových verzí uvedených internetových prohlížečů po dobu platnosti maintenance.

Pokud bude administrativní modul samostatnou aplikací, bude spustitelná na OS Microsoft Windows 10

Uchazeč může nadstandardně nabídnout takové součásti a funkcionality systému, o nichž je přesvědčen, že i když nejsou součástí tohoto popisu, mohou být z logiky zadání předmětu VŘ pro zadavatele užitečné k realizaci prodejního procesu v jakékoli z jeho fází.

PŘÍLOHA Č. 9 – Předávací protokol Vzor

Smlouva Čj. NG/1624/2021

Vzor předávacího protokolu

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ O DÍLO

1) Objednatel podpisem tohoto protokolu prohlašuje, že mu bylo předáno dílo / část díla *)  ……………………………………………….dle Smlouvy O VYTVOŘENÍ A IMPLEMENTACI SYSTÉMU PRODEJE A VYUŽÍVÁNÍ ČLENSKÝCH KARET KLUBU PŘÁTEL NGP, LICENČNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ÚDRŽBY A PODPORY č.j. NG/ …./2021 uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem dne ....................

2) Objednatel prohlašuje, že převzal zhotovené dílo/část díla *):

a) bez vad; *)

b) s těmito vadami: (přesně popište a doplňte).*)

3) Autor se zavazuje vady vypočtené v odst. 2 odstranit nejpozději do ......................................

*) – nehodící se škrtněte

....................................................

zodpovědný zástupce Zhotovitele