**Příloha č. 1**

**Specifikace předmětu plnění**

**veřejné zakázky s názvem**

„**Výstava Metropolitního plánu pro Centrum architektury a městského plánování**“

**Vymezení předmětu plnění:**

**1.etapa: Koncepčně-prostorové řešení**

Tato etapa předpokládá hlubokou znalost Metropolitního plánu – viz Příloha č. 2 – Libreto výstavy.

Rozsah předmětu plnění

I. fáze - Koncepce výstavy – koncept prvků obsahu, vývoj vizuálního stylu, zahrnuje připomínkování Zadavatele

II. fáze - Zhotovení projektové dokumentace pro realizaci výstavy – kompletní dokumentace pro provedení stavby, a to včetně rozkreslení všech stavebních prvků, umístění/uchycení AV techniky, osvětlení a případně dalších specifických prvků vyplývajících z konkrétních požadavků v průběhu instalace výstavy. Projektová dokumentace bude dále obsahovat seznam prvků, průvodní text, výkaz výměr (zpracovaný dle zadání IPRu).

Kontrolní rozpočet realizace - doplněný např. do excel tabulky výkazu výměr.

III. fáze - Autorský dozor – po dobu realizace výstavy, instalace grafiky a av obsahů (komunikace s realizátory výstavy, kontrola průběhu realizace stavby min. 1 týdně nebo dle potřeb realizační firmy, dozor při instalaci grafiky).

**2.etapa: Grafické řešení výstavy**

Veškeré grafické řešení výstavy musí respektovat a volně navazovat na grafický manuál, který bude soutěžen v rámci zakázky „Zpracování grafického manuálu a prezentačních výstupů k územně plánovacím dokumentacím hl. m. Prahy“ (číslo zakázky bude v průběhu přípravy VZ upřesněno), a to v součinnosti s vysoutěženým grafickým studiem a Zadavatelem.

Rozsah předmětu plnění

Grafické řešení výstavy: velkoplošné obrazy/fotografie, výstavní panely a kompletní popisky), cena za grafické řešení bude upřesněna v podobě výkazu výměr

Grafické zpracování předloh: dodaných autorským týmem (fotografie, kresby, mapy, grafy)

Vyhotovení výkazu výměr grafiky - pro tiskárnu

Předtisková korektura

Přeměřit finální rozměry stavby pro kontrolu tiskových dat

Grafické úpravy tiskových dat vyplývající z průběhu přípravy výstavy

Grafické úpravy písma, proporce titulků, textů a ilustrací

Podklady pro klíčový vizuál výstavy pro komunikaci výstavy dle požadavků Zadavatele

**3.etapa: Audiovizuální obsah výstavy**

Zásadním zdrojem pro tvorbu AV obsahu je Příloha č. 2 – Libreto výstavy.

Veškerý AV obsah musí zohledňovat technické parametry AV techniky, pro kterou bude AV obsah tvořen - viz Příloha č. 3 – Seznam technického vybavení Zadavatele. Ke všem AV obsahům Dodavatel zajistí licence a výhradní práva pro Zadavatele, zároveň musí umožňovat převedení do online prostředí, a to jak v rámci propagace výstavy, tak pro účely IPRu mimo rámec výstavy. Veškeré výstupy budou zároveň dodány ve formátu mp4.

Rozsah předmětu plnění

1. AV obsah pro projekční stěnu – vysvětlující základní teze Metropolitního plánu

Tvorba scénáře (textového, obrazového) – v celém rozsahu délky animací

Tvorba voiceoveru v českém, anglickém jazyce v celém rozsahu videí

Tvorba zvukového podkladu (efektů)

Tvorba animace včetně postprodukce

Titulkování animace

Zajištění licencí a výhradních práv pro Zadavatele

Instalace do projekční soustavy ve spolupráci se Zadavatelem

Opravy a změny dle technických specifik instalace

Rozsah animace: v maximálním celkovým rozsahu 10 minut, minimálně 5 minut (1 video = minimálně 1 minuta, max. 2 minuty)

Technické řešení: AV obsah plně využívá maximální rozlišení projekční stěny – viz Příloha č. 3 – Technické vybavení Zadavatele

**4.etapa: Realizace výstavy**

Rozsah předmětu plnění

I.fáze – Realizace výstavy

Výstava bude realizována na základě projektové dokumentace dodané Dodavatelem, schválené Zadavatelem.

II.fáze – Deinstalace výstavy

Předmětem je demontáž, likvidace a odvoz nepotřebného materiálu. Položkový seznam předmětů k likvidaci bude Dodavateli dodán před zahájením deinstalace.