Preslova 25,150 21 Praha 5 tel.: 257 320 533, www.ssps.cz

IČO: 61385855

Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle občanského zákoníku § 2586 a násl. mezi smluvními stranami

SUP-TECHNIK a.s.

Se sídlem: Zastoupená:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

Bělčická 3184/24, Praha 4-Záběhlice

Otakarem Pastyříkem

61057142

CZ61057142

Česká spořitelna a.s.

6319750257/0100 na straně jedné (dále jen „dodavatel") a

Smíchovská střední průmyslová škola gymnázium

Se sídlem:	Preslova 25, Praha 5, 150 21

Zastoupená:	Ing. Radko Sáblík, ředitel školy

IČ:	61386855

DIČ:	CZ61386855

Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 5

Číslo účtu:	19-1426340277/0100	na straně druhé (dále jen „objednatel")

Preslova 25,150 21 Praha 5 tel.: 257 320 533, www.ssps.cz

IČO: 61385855

Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Článek I

PŘEDMĚT SMLOUVY

- Předmětem smlouvy je rekonstrukce místností (označovaných jako bývalá školka) v 1NP na Smíchovské třední průmyslové škole a gymnáziu.

- Součástí dodávky zboží je předání dokladů, které se ke zboží vztahují a povinností prodávajícího je dále umožnit kupujícímu nabytí vlastnického práva ke zboží v souladu s touto smlouvou.

Článek II

ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění akce je 9. 12. 2021 a termín ukončení realizace je do 30. 3. 2022. Místo plnění je budova školy na adrese Preslova 25, Praha 5.

Kontaktní osoby:

Vedoucí projektu

- Petr Štěpánek

- Ekonomické oddělení

- Bc. Ilona Baroňová

- Ing. Jan Černohorský

IT oddělení

- Ing. Jan Černohorský

- Mgr. Jakub Karafiát

Článek III
KUPNÍ CENA

- Cena plnění je stanovena ve výši 2 636 802,- Kč bez DPH, 3 190 534,- Kč včetně DPH.

- Cena je stanovena dohodou dle zák.č. 526/90 Sb.,o cenách.

Preslova 25,150 21 Praha 5 tel.: 257 320 533, www.ssps.cz

IČO: 61385855

Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Článek IV
PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Objednatel neposkytuje zálohy. Úhrada zakázky bude provedena dílčími fakturami (daňovými doklady) za odvedené práce a závěrečnou fakturou po dokončení a předání díla objednateli. Splatnost faktury odsouhlasené objednatelem bude činit 14 dní.

- Faktury musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového a účetního dokladu dle platných právních předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě, aniž se dostane do prodlení se splatností - lhůta splatnosti počíná běžet znovu od data přijetí opraveného či doplnění dokladu objednatelem.

- Pro případ pozdního dodání zboží, které nebylo dodáno nebo namontováno, a to za každý jen započatý den prodlení oproti termínu dodání, dle této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny dle čl.III odst. 1) této smlouvy. Pro případ pozdní úhrady faktury, je oprávněn dodavatel požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny za každý den prodlení se zaplacením.

Článek V

PŘEDÁNÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVISNÍ PODMÍNKY

- Předání díla bude provedeno na základě předávacího protokolu - s výhradami nebo bez výhrad.

- Výhrady k předání díla nahlásí objednatel neprodleně dodavateli. Dodavatel zajistí nápravu výhrad tak, aby dodávané zboží plně sloužilo stanovenému účelu. Konečným předáním díla se rozumí odsouhlasený předávací protokol oběma stranami bez výhrad.

- Nebezpečí za škody na zboží přechází na objednatele v době, kdy převezme zboží od dodavatele na základě předávacího protokolu a to bez výhrad. Odpovědnost dodavatele za vady zboží se řídí § 2605 a násl. občanského zákoníku.

- Dodavatel se zavazuje, že předmět koupě bude mít vlastnosti stanovené v technických normách a předpisech, které se na jeho provedení vztahují a jakost odpovídající účelu smlouvy a to minimálně po dobu 24 měsíců dle specifikace (viz příloha A Výzvy) v době dodávky, ode dne převzetí objednatelem, v případě dodržení instalačních podmínek odsouhlasených od výrobce.

- Závady předmětu smlouvy, vzniklé v průběhu záruční doby, uplatní objednatel u dodavatele osobně, telefonicky, písemně nebo elektronickou formou a to neprodleně po jejich zjištění.

- Dodavatel je povinen zahájit v místě zakázky bezplatné odstraňování oprávněně reklamované závady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu. Dodavatel se zavazuje začít s řešením oprávněně reklamované závady nejdéle do 48 hodin od jejího nahlášení objednatele. V případě, kdy bude zjištěno, že reklamace je neoprávněná, náklady jdou k tíži objednatele.

- V případě vadného dílu v rámci záruční lhůty bude dodavatel v tomto případě postupovat tak, že vadný díl vymění na své náklady za nový a to v nejkratší možné době.

Článek VI

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma stranami.

- Otázky neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

- Smlouva se vyhotovuje ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom podepsaném výtisku.

- Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

- Za zveřejnění smlouvy v rejstříku smluv odpovídá objednatel.

Příloha č. 1:	Cenová nabídka - specifikace

V Praze dne

Ing. Radko Sáblík, ředitel školy

Za dodavatele

Preslova 25,150 21 Praha 5 tel.: 257 320 533, www.ssps.cz

IČO: 61385855

Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Za objednatele