Město Náchod

Peněžní ústav:

Komerční banka, pob. Náchod

Číslo účtu: 222551/0100

Odbor investic a rozvoje města

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

PID:                  MUNAX00SHVWI

Sp.zn.:	KS        4720/2020 INV

Čj.(Če.):	MUNAC101428/2021

Vyřizuje:	Ing. Miroslava Petrová

Tel./mobil:         491 405 216

E-mail:	podatelna@mestonachod.cz

Datum: 21.12.2021

# Změna č.4 objednávky číslo: 334/2020

(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)

Adresa dodavatele:

ELEKTROIN spol. s r.o., Čechova 326, 547 01 Náchod , IČO 60930888

Předmětem objednávky je:

změna dodací lhůty projektové dokumentace pro územní řízení v podrobnostech pro provedení stavby Veřejné osvětlení Náchod, Klínek  “. Rozsah dotčeného území dle rekonstrukce vedení NN  IE – 12 – 2008408 – ČEZ.

Uzavření této objednávky bylo schváleno Radou města Náchoda dne 30.11.2020  pod číslem usnesení 117/2416/20.

Změna  č.4 této objednávky byla schválená Radou města Náchoda dne 20.12.2021  pod číslem usnesení 168/3559/21.

Ostatní ustanovení původní objednávky zůstávají nedotčeny.

Výše výdaje Kč: 62 000,- Kč bez DPH tj. 75 020,- Kč vč. DPH       Dodací lhůta: do 30.4.2022

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úhrada zajištěna v kap.: 12                                                            Objednávku vyhotovil: Ing. Miroslava Petrová

Potvrzení odbor finanční: ................................	          Dne: 21.12.2021

Bez razítka

města neplatné

..................................................................

podpis příkazce operace

..................................................................

podpis správce rozpočtu

Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s § 106a zákona o DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že dodavatel / zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné dodavatelem / zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 zákona o DPH), je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za dodavatele / zhotovitele příslušnému správci daně.

Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s předchozím odstavcem je úhrada zdanitelného plnění dodavateli / zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této objednávky (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a dodavateli / zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

Potvrzuji převzetí a akceptaci objednávky dne

Zhotovitel:

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 1 / 1 / 1