# Úpravy modulu “workflow faktur” webu “Provozní portál”

nab.č. 472/21

# Systém faktur, seznam požadavků, cenová nabídka

1. Uložení hesla k certifikátu pro celou session = **0.5MD**
2. Prodloužení přihlášení = **0.5h**
3. Změnit cestu faktury mailem pouze na interní email v rámci IPR Exchange =

## min 1MD

1. Možnost uploadu faktury přímo z rozhraní uživatele (+ vyplnění čísla ZAK, simulace zaslání e-mailu) = **3h**
2. Prohození pořadí workflow = **0h**
3. Přidat poznámky účtárny - vidí a edituje role: Hlavní účetní a Účtárna = **2h**
4. Přidat možnost editovat pole "Základní informace" pro Hlavní účetní a účtárna

— myšleno: Typ dokumentu, Odběratel, Již Uhrazeno a Obsahuje majetek =

## 2h

1. Možnost aktivního prolinku mezi zálohovou fakturou a fakturou (u vyúčtovací faktury odkaz na zálohovou fakturu)

(např. zaklikávací pole k zálohové faktuře (nebo automaticky při volbě Typ dokumentu: zálohová faktura) a možnost doplnit číslo FA####\_########)

= **2h** (pozor, nejprve přijde do systému zálohová faktura a až následně faktura. Proto by bylo logické dělat provázání z faktury na zálohovou).

1. Původně mělo být nastaveno, že poslední krok (Hlavní účetní) musí doplnit ID Gordic, jinak nejde poslat do Zaúčtováno: **dát jako povinné 0h**
2. Možnost editovat rolím Hlavní účetní a účtárna parametr ID v systému Gordic i po zaúčtování = **1h**

Pro Holding CZ, s.r.o., Bezová 1658/1,147 00 Praha 4, CZ | tel: +420 241 471 862 | | **2**

[www.proholding.cz](http://www.proholding.cz/) | zapsán u rejstř. soudu v Praze, oddíl C, vložka 106179

1. Přidat do pole "Rozpis DPH" jeden řádek a možnost vlastního rozpisu bez automatických úprav, výpočtů a zaokrouhlování = **2h**
2. Pokud je zaškrtnut u faktury příznak ZAPLACENO, tak znemožnit editaci pole "K úhradě" a nechat pouze pole „Zaplaceno" = **1h**
3. Ve výpisu faktur, možnost stáhnout více faktur najednou = **2h**
4. Změna typu dokumentu v účtárně = **viz výše**
5. Po definitivním schválení, nelze nyní opravit interní číslo Gordicu (někdy se stane, že se číslo musí opravit, nebo se omylem zapomene doplnit a už se zpětně do faktury nedostaneme) = **viz výše**
6. Vyhledávat podle ID Gordicu = **1h**
7. Přidat na hlavní stránku sloupec s interních číslem Gordicu, anebo ho třeba vyměnit místo sloupce podatelna (pokud tedy sloupec podatelna není pro někoho jiného důležitý) **= 1h**
8. U opravného daňového dokladu odkaz na původní fakturu - (bude složitější, musí se někde dohledat vazba na původní doklad, takže je potřeba rozšířit informace faktury, upravit OCR o vyhledávání tohoto pole a možnost případně editovat vazbu ručně) = **3h**
9. Nezaokrouhlovat částky = **0h**
10. Nastavení v rozhraní aplikace pro konkrétního uživatele (notifikace, add/ remove column) = **1 MD**
11. Report na odesílatele, pokud se faktura nedostane do stavu podatelna do (2 hod?), poslat notifikaci na mail odesílatele (samozřejmě nemožné, pokud vůbec nepřijde) = **2h**
12. Report na odesílatele, pokud se faktura nedostane ze stavu podatelna do gestor (48 pracovních hod?), poslat notifikaci na mail odesílatele / #Do 48 hodin (v rámci pracovních dnů) od zaslání = **2h**

========================================================

Hodinová sazba v Kč bez DPH: 1.400,-

Sazba DPH: 21% = 294 Kč /hod Hodinová sazba v Kč vč. DPH: 1.694,-

nabídku zpracoval xxx

Pro Holding CZ, s.r.o., Bezová 1658/1,147 00 Praha 4, CZ | tel: +420 241 471 862 | e-mail: [info@proholding.cz](mailto:info@proholding.cz) | **3**

[www.proholding.cz](http://www.proholding.cz/) | zapsán u rejstř. soudu v Praze, oddíl C, vložka 106179

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Požadavek** | **Počet hodin** | **Sazba za hodinu** | **Cena KOMPLET** | **DPH 21%** | **Celkem s DPH** |
| 1 | Uložení hesla k cer0ﬁkátu | 4 | 1 400 Kč | 5 600 Kč | 1 176 Kč | 6 776 Kč |
| 2 | Prodloužení přihlášení | 0,5 | 1 400 Kč | 700 Kč | 147 Kč | 847 Kč |
| 3 | Změna cesty faktury | 8 | 1 400 Kč | 11 200 Kč | 2 352 Kč | 13 552 Kč |
| 4 | Upload faktury z rozhraní | 3 | 1 400 Kč | 4 200 Kč | 882 Kč | 5 082 Kč |
| 5 | Prohození pořadí workﬂow | 0 | 1 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 6 | Přidání poznámek účtárny | 2 | 1 400 Kč | 2 800 Kč | 588 Kč | 3 388 Kč |
| 7 | Přidání možnos0 editovat pole | 2 | 1 400 Kč | 2 800 Kč | 588 Kč | 3 388 Kč |
| 8 | Ak0vní prolink mezi zálohovou fakturou a fakturou | 2 | 1 400 Kč | 2 800 Kč | 588 Kč | 3 388 Kč |
| 9 | Nastavení ID Gordic | 0 | 1 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 10 | Možnost editace parametr ID po zaúčtování | 1 | 1 400 Kč | 1 400 Kč | 294 Kč | 1 694 Kč |
| 11 | Přidání role "Rozpis DPH" | 2 | 1 400 Kč | 2 800 Kč | 588 Kč | 3 388 Kč |
| 12 | Znemožnění editace "K úhradě" u příznaku Zaplaceno | 1 | 1 400 Kč | 1 400 Kč | 294 Kč | 1 694 Kč |
| 13 | Možnost stažení více faktur najednou | 2 | 1 400 Kč | 2 800 Kč | 588 Kč | 3 388 Kč |
| 14 | Změna typu dokumentu v účtárně | 0 | 1 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 15 | Editace interního čísla Gordic | 0 | 1 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 16 | Vyhledávání podle ID Gordic | 1 | 1 400 Kč | 1 400 Kč | 294 Kč | 1 694 Kč |
| 17 | Přidání sloupce s int. č. Gordic | 1 | 1 400 Kč | 1 400 Kč | 294 Kč | 1 694 Kč |
| 18 | Odkaz na původní fakturu - opravný daňový doklad | 3 | 1 400 Kč | 4 200 Kč | 882 Kč | 5 082 Kč |
| 19 | Nezaokrouhlovat | 0 | 1 400 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 20 | Nastavení rozhraní pro konkrétní uživatele ??? | 8 | 1 400 Kč | 11 200 Kč | 2 352 Kč | 13 552 Kč |
| 21 | Report na odesílatele - pokud se faktura nedostane do stavu podatelna | 2 | 1 400 Kč | 2 800 Kč | 588 Kč | 3 388 Kč |
| 22 | Report na odesílatele - pokud se faktura nedostane ze stavu podatelna do gestor | 2 | 1 400 Kč | 2 800 Kč | 588 Kč | 3 388 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Součty** |  | **44,5** |  | **62 300 Kč** |  | **75 383 Kč** |

1