| Smlouva číslo | : | S-17-011 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakázka číslo | : | 17 - 022 |  |  |

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ZE DNE 14.12.2021

| 1. | Firma: | STaRS Karviná, s.r.o |
| --- | --- | --- |
|  | IČ: | 25857444 |
|  | DIČ: | CZ 25857444 |
|  | datová schránka: |  |
|  | sídlem: | Karviná - Fryštát, Karola Śliwky 783/2a, PSČ 733 01 |
|  | zaps. | V OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 22459 |
|  | zast. ve věcech smluvních: | Mgr. Petr Dyszkiewicz, jednatel |
|  | zast. ve věcech technických: | p.Milan Buba |
|  | jako „Objednatel“ na straně jedné |

a

| 2. | Firma: | ADEA projekt s.r.o |
| --- | --- | --- |
|  | IČ: | 05725666 |
|  | DIČ: | CZ 05725666 |
|  | datová schránka: | Ubebg2r |
|  | sídlem: | Ostrava – Moravská Ostrava, Kafkova 1133/10, PSČ 702 00 |
|  | zaps. | V OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 69051 |
|  | zast. ve věcech smluvních: | Ing. arch. Aleš Vojtasík, jednatel |
|  | zast. ve věcech technických: | p. Tomáš Lehnert |
|  | jako „Zhotovitel“ na straně druhé |

Preambule

V rámci původní smlouvy o dílo S-17-011 „ Stavební úpravy Krytého bazénu v Karviné „ ze dne 31.10.2017 uzavřené mezi smluvními stranami (dále jen SOD) byl předmět díla - autorský dozor specifikován na předpokládanou dobu výstavby 12 měsíců / 365 dnů /. Cena autorského dozoru na toto období byla stanovena v SOD dle části III. „Cena díla a platební podmínky“, bod 3.1 „Cena díla“ na 520 000,- Kč bez DPH a rozdělena - dle bodu 4.1 „Termíny plnění“ na 12 splátek, každá po 43 333,- Kč bez DPH.

V rámci harmonogramu vybraného zhotovitele stavby je doba výstavby specifikována na dobu 950 dní od zahájení stavby dne 7.12.2020.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 Smlouvy S-17-011 ze dne 31.10.2017, jímž se upravuje pouze cena za autorský dozor na celou dobu realizace stavby, jejíž autorský dozor je předmětem SOD, která činí 950 dní = 31,5 měsíců, pokud nedojde ke zkrácení termínu výstavby generálním dodavatelem stavby.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 3.1 a 3.2 v tomto rozsahu :

III. Cena díla a platební podmínky

3.1. Cena díla podle členění uvedeného v článku II. Smlouvy se stanovuje takto (v Kč bez DPH):

| a) | Provozně dispoziční studie wellness provozu | - | 59 000,- Kč |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b) | Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) | - | 580 000,- Kč |  |  |
| c) | Projednání DUR a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí | - | 160 000,- Kč |  |  |
| d) | Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) | - | 1 960 000,- Kč |  |  |
| e) | Projednání DSP a podání žádosti o vydání stavebního povolení | - | 180 000,- Kč |  |  |
| f) | Projektová dokumentace pro provádění stavby | - | 2 480 000,- Kč |  |  |
| g) | Součinnost při realizaci zadávacího řízení | - | 40 000,- Kč |  |  |
| h) | Autorský dozor po dobu výstavby | - | 1 321 665,- Kč |  |  |
|  | Celkem | - | 6 780 665,- Kč |  |  |
|  | DPH | - | 1 423 939,65,- Kč |  |  |
|  | Celkem s DPH | - | 8 204 604,65,- Kč |  |  |

3.2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu díla uvedenou v bodě 3.1. takto:

| a) | splátka ve výši 59 000,- Kč + DPH po předání a převzetí provozně dispoziční studie doplnění wellness |
| --- | --- |
| b) | splátka ve výši 580 000,- Kč + DPH po předání a převzetí dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby |
| c) | splátka ve výši 144 000,- Kč + DPH po podání žádosti o územní rozhodnutí (90 % ceny za dílčí část IČ) |
| d) | splátka ve výši 16 000,- Kč + DPH po nabytí právní moci územního rozhodnutí (10 % ceny za dílčí část IČ |
| e) | splátka ve výši 1 960 000,- Kč + DPH po předání a převzetí dokumentace pro stavební povolení |
| f) | splátka ve výši 162 000,- Kč + DPH po podání žádosti o stavební povolení (90 % ceny za dílčí část IČ) |
| g) | splátka ve výši 18 000,- Kč + DPH po nabytí právní moci stavebního povolení (10 % ceny za dílčí část IČ |
| h) | splátka ve výši 2 480 000,- Kč + DPH po předání a převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby |
| ch) | splátka ve výši 40 000,- Kč + DPH po dokončení výběrového řízení na dodavatele stavby |
| i) | splátka ve výši 43 333,- Kč+ DPH měsíčně do celkové částky ve výši 1 321 665,- Kč + DPH během výstavby za autorský dozor / 950 dní = 31,5 měsíců/, pokud nedojde ke zkrácení termínu výstavby generálním dodavatelem stavby. |

XI. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení  SOD - Smlouvy o dílo č. S-17-011 ze dne 31.10.2017 zůstávají v původním znění.

Tento dodatek č.3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 3  nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí výše uvedené  SOD.

V  Karviné    dne 14.12.2021					V  Ostravě dne 14.12.2021

Za objednatele:						Za zhotovitele:

………………………………………					…………………………………….

jednatel							    jednatel

Mgr. Petr Dyszkiewicz                                                            Ing. arch. Aleš Vojtasík