Úprava stávajícího objektu MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou – oprava fasády a střechy

Změnový list číslo ZL 01: Doplnění kamenné rovnaniny

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce)

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: SD/2021/0416, ev. č. zhotovitele: 515/2021

| Název stavby: | Úprava stávajícího objektu MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou – oprava fasády a střechy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Objednatel: | Statutární město Jablonec nad Nisou |  |  |
| Zhotovitel: | TERMIL s.r.o., IČ: 25490885 |  |  |
| Smlouva o dílo: | ev. č. objednatele: SD/2021/0416, ev. č. zhotovitele: 515/2021 |  |  |
| Změny jsou zapsány v zápise z: | KD č. 51 ze dne 29.07.2021 |  |  |
| PŘEDMĚT ZMĚNY: ZL 01 - P01: Dodatečné stavební práce – Doplnění kamenné rovnaniny |  |  |  |
| POPIS ZMĚNY: ZL 01 - P01: Přípočet rovnaniny z lomového kamene s podkladem z hrubého kameniva včetně dopravy |  |  |  |
| DŮVOD KE ZMĚNĚ: Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. ZL 01 - P01 Prostor mezi opěrnou zídkou lemující parkovací plochu a stávajícím objektem, ve kterém mimo jiné prochází trasa dešťové kanalizace, měl být v rámci navazující akce „Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou – zahrada“ zasypán drceným kamenivem a povrch vyskládán z kamenné rovnaniny ze žulových bloků. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo pro uvedenou zakázku nalézt v rámci zadávacího řízení zhotovitele a potrubí nelze přes zimní období ponechat bez zasypání, provede rovnaninu zhotovitel v rámci opravy fasády a střechy. |  |  |  |
| Přesný výkaz výměr změn je uveden v příloze č. ZL 01 – P01 tohoto změnového listu, který je jeho nedílnou součástí. |  |  |  |
| Návrh na změnu termínu díla: ne |  |  |  |
| Návrh na změnu ceny díla: 107 102,27 Kč včetně DPH |  |  |  |
| méněpráce bez DPH |  | DPH 21 % | méněpráce včetně DPH |
| 0,00 Kč Kč |  | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| vícepráce bez DPH |  | DPH 21 % | vícepráce včetně DPH |
| 88 514,27 Kč |  | 18 588,00 Kč | 107 102,27 Kč |
| Změnový list vypracoval: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za zhotovitele |  | Ing. Tomáš Holba |  |
| Změnový list schválil: |  | Titul, jméno a příjmení: | Podpis: |
| za technický dozor stavebníka: |  | Pavel Musil |  |
| za autorský dozor: |  | Ing.arch. Vojtěch Feigl |  |
| za objednatele: |  | Ing. Pavel Sluka |  |
|  |  | Radka Poprová |  |