|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Petr Bijok   vedoucí střediska Brno  Slavíčkova 827/1a  638 00 Brno |  |  |  |  |
| DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  Masarykovo nám. 5/5   702 00 Ostrava - Moravská Ostrava |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Studie odbočovacího pruhu z I/53 na II/416** | **m.j.** | **počet** | **cena** | **celkem** |
| **Podklady** |  |  |  |  |
| Kontrolní sčítání dopravy v křižovatce, vyhodnocení, kapacitní posouzení | hod | 8 | 850 | 6 800 |
| Převzetí a zpracování podkladů z PDPS stavby I/53 Pohořelice - Branišovice | hod | 4 | 850 | 3 400 |
| **Studie** |  |  |  |  |
| Zpracování návrhu řešení odbočovacího pruhu v souladu s ČSN 73 6102, včetně řešení případných variant v rozsahu úrovňové křižovatky. Definice dopadů do stavby silnice I/53 (technické i správní, zábory pozemků), odhad stavebních nákladů, návrh dalšího vhodného postupu k povolení, případně začlenění odbočovacího pruhu do stavby ŘSD ČR | hod | 55 | 850 | 46 750 |
| **Ostatní činnosti** |  |  |  |  |
| Projednání návrhu s ŘSD ČR, KŘPČR JMK, OD JMK a městem Pohořelice v rámci výrobních výborů, případně zajištění písemných stanovisek | hod | 8 | 850 | 6 800 |
| Planopráce, kompletace - 2x tisk + 2x CD | paré | 2 | 3000 | 6 000 |
| **Celkem** |  |  |  | **69 750** |
| DPH | % | 21 |  | 14 648 |
| **Celkem včetně DPH** |  |  |  | **84 398** |
|  |  |  |  |  |
| **Termíny plnění:** |  |  |  |  |
| Návrh řešení odbočovacího pruhu | do 30 dnů od podpisu objednávky | | | |
| Předání čistopisu včetně projednání | do 30 dnů od pokynu objednatele | | | |