D O D A T E K  č. 1  S M L O U V Y  O  D Í L O

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele:	0285/ÚIS/21

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:    	1635/21

# Smluvní strany

| Objednatel: | Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno |
| --- | --- |
|  | společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783 |
|  | zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva |
|  | xxxxx |
|  | xxxxx |
| IČO: | 463 47 275 |
| DIČ: | CZ 46347275 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., Brno-město |
| Číslo účtu: | 5501621/0100 |
|  | ve věcech technických jsou oprávněni jednat: |
|  | xxxxx |
|  | xxxxx |
|  | („objednatel“) |

| Zhotovitel: | PROVO, spol. s.r.o. Brno, Hudcova 76, okres Brno - město |
| --- | --- |
| Zastoupený: | Blankou Bábkovou, jednatelkou |
|  | společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2911 |
| IČO: | 440 12 900 |
| DIČ: | CZ440 12 900 |
| Bankovní spojení: | ČSOB Brno |
| číslo účtu: | 3725 26513/0300 |
|  | oprávnění zaměstnanci: |
|  | xxxxx |
|  | xxxxx |
|  | („zhotovitel“) |

- Předmět dodatku

- Smluvní strany uzavřely dne 8. 6. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, kolektor Nový Lískovec – oprava vodovodu, etapa II, III, V a VI“.

- Smluvní strany se dohodly na posunutí termínu plnění z důvodu prodloužení prací spojených s geodetickým zaměřením kolektoru včetně jeho vystrojení a rozšířením předmětu díla v části etapy II a V o dodatečné úseky kolektoru na základě dohody s objednatelem.

- Změna ustanovení smlouvy o dílo

- Článek IV. odst. 1.4.1 ve znění:

- „Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DSP a PS:

10. 1. 2022“

se nahrazuje zněním:

- „Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DSP a PS:

29. 4. 2022“

- Závěrečná ustanovení

- Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.

- Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou, která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku smlouvy společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zveřejní dodatek včetně smlouvy o dílo v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku ani ve smlouvě o dílo nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, ze kterých zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

V Brně, dne  22.12.2021	                               V Brně, dne 5.1.2022

Za objednatele:				        Za zhotovitele:

| …………………………………….. | …………………………………….. |
| --- | --- |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. xxxxx | PROVO, spol. s.r.o. Blanka Bábková jednatelka firmy PROVO, spol. s.r.o. |