SMLOUVA PŘÍKAZNÍ

uzavřená podle § 2430 a následujících ustanovení Občanského zákoníku v platném znění

mezi stranami

A/ 	Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i, se sídlem Rozvojová 263, Praha 6, PSČ

165 00.

Zapsaná v rejstříku v. v. i. vedeném MŠMT ČR

Zastoupený: RNDr. Martin Vágner, CSc., ředitel, (kontakt: vagner@ueb.cas.cz),

IČ: 	613 89 030

DIČ:   CZ61389030

Bankovní spojení :  ČS, č.účtu :4193962

(dále jen příkazce)

B/	R.Z.Stavoengeneering-servisní s.r.o., se sídlem J.V.Myslbeka 334/15,

796 04 Prostějov,

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,

Vložka č. 49032

Zastoupená jednatelem společnosti   (kontakt:) ,

( e-mail @seznam.cz)

IČ: 26971381

DIČ: CZ26971381

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov

Č. účtu:

(dále jen příkazník)

ve věci

zastupování příkazce při provádění technického dozoru investora, rozsah dle bodu čl. I. - předmět smlouvy.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Příkazník podle této smlouvy bude vykonávat pro příkazce inženýrskou činnost – technický dozor investora (dále jen TDS), na stavbě s názvem: „FVE AV ČR Olomouc – 99,2 kWp“.

II. ROZSAH VÝKONU INŽENÝRSKÝCH PRACÍ

- Seznámení s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť s projektem, s obsahem smluv, s obsahem stavebního povolení.

- Odevzdání staveniště zhotovitelům a provedení zápisu do stavebního (montážního) deníku

- Dodržení podmínek stavebního povolení a opatření stavebního dohledu po dobu realizace stavby.

- Organizaci kontrolních dnů stavby a vypracování zápisu z nich (min. 1x každých 14 dnů, jinak podle potřeby).

- Projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu, nebo provozního souboru, neprodlužují lhůty výstavby, nezhoršují parametry stavby.

- Bezodkladné informování investora o všech závažných okolnostech.

- Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti předkládaných podkladů a faktur zhotovitelem stavby, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi (příkazci).

- Kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

- Spolupráce s projektantem a zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu.

- Sledování provádění předepsaných a dohodných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací zhotoviteli, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.).

- Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňování zhotovitelů na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí.

- Spolupráce přípravě podkladů, pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí.

- Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.

- Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech.

- Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem

- Kontrola průběžného doplňování dokumentace provedení Stavby, aby byla v souladu se skutečným stavem, a dokumentování dokončených částí Stavby.

- Kontrola řádného uskladnění materiálů na staveništi.

- Kontrola vedení stavebního deníku v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo.

- Kontrola zhotovitele Stavby při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení Stavby živelními událostmi s jejich zaprotokolováním.

- Kontrola přípravných prací a prací na zařízení staveniště, kontrola udržování pořádku a bezpečnosti na staveništi.

- Vypracování návrhu na případná opatření a sankce, plynoucí z neplnění Smlouvy o dílo, popř. dalších uzavřených smluv, vyhotovení průkazných podkladů pro příkazce v souvislosti s účtováním navržených pokut a sankcí v případě porušení smluvních vztahů zhotovitelem Stavby.

- Dohled na to, aby stavební činností nevznikly škody na jiných částech areálu příkazce nebo na zdraví a majetku třetích osob, okamžité upozorňování pracovníků zhotovitele Stavby na takové případy a zapisování takových upozornění do stavebního deníku, okamžité upozorňování pracovníků zhotovitele Stavby na možné nepříznivé ekologické vlivy Stavby a zapisování takových upozornění do stavebního deníku, akutní ohrožení životního prostředí okamžitě hlásit příslušným orgánům.

- Neprodlené vyřizování stížností, dotazů a podnětů třetích osob písemnou či jinou formou na průběh stavebních prací, řešení náhrad škody způsobené příkazci či třetím osobám.

- Součinnost při zajištění žádosti o kolaudaci Stavby a účast na kolaudačním řízení.

- Provádět technický dozor na staveništi aktivně minimálně 3x v týdnu.

# III. PLNĚNÍ   SMLOUVY

- Příkazník bude činnosti podle čl. I provádět ode dne platnosti a účinnosti této smlouvy do ukončení stavby.

- Příkazník a příkazce se dohodli, že příkazník bude provádět kontrolní činnost minimálně  3x týdně a dle potřeby po vzájemné dohodě s příkazcem.

- Termín plnění je závislý na termínu dohodnutém mezi objednatelem a zhotovitelem díla. Předpokládaný termín zahájení činnosti TDI je 01/2022 a předpokládaný termín ukončení je  04/2022. Doba realizace 90 dní!

- Místem plnění je město Olomouc , areál ústavu Ústavu experimentální botaniky AV ČR v.v.i., pracoviště Olomouc,  k. ú. Holice u Olomouce, parc .č. st. 1721/106.

IV. ZMOCNĚNÍ K VÝKONU ČINNOSTI A PODMÍNKY
 PRO VÝKON ČINNOSTI PŘÍKAZNÍKA

- Příkazce zmocňuje Příkazníka jednat jeho jménem ve všech záležitostech, potřebných ke splnění podmínek této smlouvy.

- Příkazce uděluje příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům potřebným ke splnění této smlouvy, kterou příkazník podpisem této smlouvy přijímá. Příkazník nemá plnou moc k podpisu smluvních vztahů /zejména koupi pozemků, podpisu smlouvy o dílo a jeho změn, dodávka stavby atd./.

- Příkazník je povinen vykonat smluvenou činnost při vynaložení odborné péče tak, aby byly v maximální možné míře hájeny zájmy příkazníka a aby bylo dosaženo smluveného výsledku činnosti.

- Příkazník je povinen řídit se pokyny příkazce. V případě, že příkazník dojde při plnění podmínek této smlouvy k jinému názoru než příkazce, v zájmu příkazce a v zájmu zdárného splnění podmínek této smlouvy či smluv, má platnost písemně vyjádřené stanovisko příkazce. V tomto případě přebírá příkazce veškeré důsledky svého rozhodnutí včetně úhrady případných nákladů a vzniklých škod.

- V případě, že příkazce bude chtít řešit záležitosti nad rámec předmětu smlouvy, budou tyto skutečnosti prováděny na základě dodatku příkazní smlouvy

- Příkazník je povinen sjednat, nad zákonné pojištění člena ČKAIT, k pokrytí možných škod dostatečné pojištění odpovědnosti z odborné činnosti za škodu způsobenou třetí osobě s pojistným plněním v min. výši 1.000.000,- Kč Technický dozor investora a udržovat platnost pojištění po celou dobu platnosti této Smlouvy.

- Příkazník se zavazuje předložit po uzavření této Smlouvy do pěti pracovních dnů kopii pojistné smlouvy či smluv, vč. dokladů o úhradě pojistného za příslušné pojistné období. PV případě, že Příkazník poruší povinnost uvedenou v tomto odstavci, je Příkazce oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

V. CENA PLNĚNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za výkon inženýrské činnosti obsažené v této smlouvě dohodnutou odměnu ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb.

- Cena předmětu plnění je sjednána dohodou a činí 117.000,- Kč  + DPH  21% , Příkazce je plátcem DPH.

- Cena celkem s (21%DPH) činí 141.570,- Kč                                                                          (slovy : stočtyřicetjednatisícpětsetsedumdesátkorunčeských).

- Fakturace je stanovena dohodou mluvních stran, za každý celý měsíc činnosti příkazníka dle této Smlouvy, a to až do okamžiku protokolárního předání díla Zhotovitelem.

- Jestliže dojde k prodloužení termínu plnění, bude cena navýšena o alikvotní část z dohodnuté ceny.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že finanční zálohy nebudou poskytovány.

- Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího doručení příkazci. Termínem úhrady je den odepsání příslušné částky z účtu příkazce ve prospěch účtu příkazníka. Úhrada bude provedena v české měně.

- Součástí dohodnuté ceny nejsou poplatky vyplývající z požadavků na výstavbu a náklady spojené s majetkoprávními operacemi.

- V případě, že příkazník bude požadovat další služby, bude tato skutečnost řešena hodinovou sazbou ve výši 900,- Kč bez DPH za každou provedenou a vzájemně odsouhlasenou časovou jednotku (hodina), pokud nebude dohodnuto jinak.

# VI. POVINNOSTI PŘÍKAZCE

- Příkazce čestně prohlašuje, že má zajištěny potřebné prostředky na úhradu smluvní ceny příkazníkovi.

- Příkazce se zavazuje uhradit v plném rozsahu cenu díla vyplývající ze smlouvy. Rovněž přejímá případné zákonné sankce vzniklé neplněním tohoto ujednání.

- Příkazce se zavazuje, že bude aktivně nápomocen při projednání předmětu příkazní smlouvy.

- Příkazce prohlašuje, že má zajištěn pravomocný územní souhlas.

# VII. POVINNOSTI PŔÍKAZNÍKA

- Příkazník bude neprodleně informovat příkazce o všech skutečnostech, které nastanou při řešení předmětu smlouvy.

- Příkazník bude provádět činnost dle čl. I. a II. této příkazní smlouvy.

- Příkazník bude neprodleně informovat o postupu prací na této stavbě, stavbyvedoucího pana a stavební dozor pana souběžně vedené stavby na dostavbu objektu, aby nedocházelo ke kolizi těchto dvou staveb.

VIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- Za příkazce jsou oprávněni jednat ve všech věcech Smlouvy, a to včetně věcí technických, kontroly provádění prací a odsouhlasení faktur:

- Za příkazce je oprávněni jednat ve všech věcech Smlouvy:

IX. VYPOVĚZENÍ SMLOUVY

- Obě strany mohou vypovědět smlouvu v případě závažného porušení smluvních podmínek druhou stranou a to písemnou výpovědí, doručenou druhé smluvní straně. Výpovědní lhůta je jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce, následujícího měsíce po doručení výpovědi.

- V případě vypovězení smlouvy příkazníkem je tento povinen pokračovat v zastupování příkazce jeden měsíc po uplynutí výpovědní lhůty. Po uplynutí této lhůty je povinen předat příkazci, nebo jím určené osobě kompletní dokumentaci týkající se předmětu této smlouvy proti vyrovnání pohledávky z čl. V. bod. 2.

X. SPLNĚNÍ ČINNOSTI

Činnost příkazníka se považuje za splněnou v okamžiku protokolárního předání díla a na něž je činnost příkazníka touto smlouvou dohodnuta, případně jeho části.

XI. SANKCE

- Příkazník je povinen uhradit příkazci případné škody, které vznikly porušením smluvních podmínek.

- Příkazce je povinen uhradit příkazníkovi v případě vypovězení smlouvy všechny náklady, které mu jejím plněním vznikly, včetně alikvotní části sjednané odměny.

- V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je příkazník oprávněn účtovat příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě prodlení příkazníka s plněním některé z jeho povinností dle této Smlouvy nebo úplného nesplnění některé z jeho povinností dle této smlouvy, bude příkazce požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 100,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

# XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

- Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Příkazník poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Příkazník bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Příkazce. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

- Tato Smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Nedílnou součástí této Smlouvy je Plná moc

V Praze  dne 17.12. 2021                                                   V Prostějově dne 21.12.2021

Příkazce:                                                                                        Příkazník

RNDr. Martin Vágner, CSc

ředitel			                                                                  Jednatel společnosti