ev.č. objednatele: B 0019/21	           	ev.č. zhotovitele: 021121A

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo na vypracování PD pro stavbu „Kanalizace Nové Heřminovy – Zátor, OHO, I. etapa“,  
uzavřené dne 28.6.2021 mezi smluvními stranami:

Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Doručovací číslo: 701 26

IČO:	70890021

DIČ:	CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:	Aquatis a.s.

sídlo:	Botanická 834/56, 602 00 Brno

IČO:	46347526

DIČ:	CZ46347526

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

V souladu se zněním čl. 12. bod 12.5. se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 3.   Dodací lhůta	- bodě 3.2. dochází ke změně dílčího termínu plnění,

nově zní takto:

3.2.	Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat hotové dílo objednateli v následujících termínech:

| Provedení činností dle čl. 2.2. a) – e) | do 6.8.2021 |
| --- | --- |
| zapracování připomínek technické rady objednatele do DSpoP, podání žádostí k projednání projektové dokumentace dle čl. 2.2. f), g), h) | do 14 dnů od schválení dokumentace objednatelem v TR |
| Projednání projektové dokumentace dle čl. 2.2. f), g) | do 31.3.2022 |
| Provedení činností dle čl. 2.2. h) – l), vypracování DSpoP dle čl. 2.1. a předání kompletního díla | do 14.4.2022 |

- Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č.1 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

V Ostravě dne:	22.12.2021					V Brně dne:

za objednatele:							za zhotovitele:

xxx	xxx

Ing. Jiří Tkáč	xxx

generální ředitel

xxx

xxx