Smlouva o DÍLO č. SML/0586/21

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů následovně:

### Smluvní strany

#### Objednatel:	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

# IČ: 46347275

DIČ:  CZ46347275

xxxxxx

a

Zhotovitel:	ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o.

Na Kopci 1196/27, 696 01 Rohatec                       						Subjekt je zapsán v OR u u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37774

IČ: 25729331

DIČ: CZ25729331

zastoupený: Jan Zemský, jednatel společnosti

### Předmět smlouvy

  - Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele výměnu výtlačného potrubí ze zahuštění primárního kalu do směsné jímky v následujícím rozsahu:

- montáž výtlačného potrubí v rozsahu od přírub čerpadel zahuštěného primárního kalu až po přívodní potrubí do směsné jímky DN 200 (cca 190 metrů),

- kotvení potrubí na nové konzoly, osazení nových armatur a průtokoměru kalu shodných typů a nová odbočka pro instalaci NL sondy,

- součástí potrubí budou i slepé odbočky umožňující proplach potrubí v místech stávajících odboček,

- stávající potrubí v instalačním kolektoru bude ponecháno, demontována bude pouze část v ČS přepadu flotace a ve strojovně zahuštění primárního kalu,

- vše bude v nově realizované dimenzi DN 125 s potrubím o vnějším průměru 139,7 mm a tloušťkou 2,0 mm, použitý materiál o minimální jakosti 1.4301, v případě konzol je přípustná pozinkovaná ocel.

Součástí plnění díla jsou i veškeré potřebné díly, materiál včetně jeho dodání, výkopové, demontážní a montážní práce, doprava a všechny další činnosti nutné ke splnění předmětu smlouvy.

  - Objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit cenu.

### Místo plnění

  - Místem plnění je ČOV Brno-Modřice, Chrlická 552, 664 42 Modřice:

- objekt zahuštění primárního kalu, p. č. 1977/188, k.ú. Modřice,

- ČS flotace, p. č. 1977/173, k.ú. Modřice,

- potrubní kolektor, p. č. 1977/36, 1977/48, 1977/53, 1977/54, 1977/78, 1977/176, k.ú. Modřice.

### Doba plnění

  - Dílo dle bodu 2. této smlouvy bude dokončeno a předáno do 30. 6. 2022.

#### Požadavky na způsob provedení díla

  - Zhotovitel je povinen se řídit při provádění díla pokyny objednatele.

#### Cena plnění

#### Smluvní strany se dohodly na cenách k provedení díla následovně:

#### potrubí a potrubní díly včetně přírub DN125			353.645,60 Kč bez DPH,

- kotevní a spojovací materiál					40.660,- Kč bez DPH,

- konzoly							159.480,- Kč bez DPH,

- kompenzátory	 (2 ks)						56.000,- Kč bez DPH,

- armatury							133.512,40 Kč bez DPH,

- výkopové práce						29.920,- Kč bez DPH,

- demontážní / montážní práce					393.964,- Kč bez DPH,

- doprava							58.556,- Kč bez DPH.

#### Smluvní celková cena, odpovídající rozsahu a provedení díla specifikovaného pod bodem 2. této smlouvy je stanovena ve výši 1.225.738,- Kč bez DPH.

#### Jakoukoliv změnu smluvní ceny lze provést pouze písemnou dohodou formou číslovaného dodatku k této smlouvě.

#### Předmětné stavební a montážní práce jsou zařazeny podle klasifikace produkce CZ – CPA pod kódem 42.21.12 a uplatňuje se na ně režim přenesení daňové povinnosti.

#### Předání díla

  - O dokončení a předání díla objednateli vyhotoví smluvní strany předávací protokol, z něhož bude zřejmý rozsah provedených prací a případné výhrady objednatele k dokončenému dílu.

- Platební podmínky

  - Smluvní cena bude objednatelem hrazena na základě  faktury - daňového dokladu zhotovitele (dále jen „faktura“), kterou zhotovitel vystaví podle předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. Dnem zdanitelného plnění je den předání díla.

  - Faktury budou vystaveny se splatností šedesáti (60) dnů ode dne doručení faktury zhotovitele objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí (3) den po jejím odeslání. Za rozhodující se považuje datum podacího razítka poštovního úřadu.

  - Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený ve faktuře.

  - Adresa pro doručování faktur je sídlo objednatele, v případě elektronického doručení je adresa faktury@bvk.cz.

  - Faktura zhotovitele musí obsahovat zákonné náležitosti, včetně sdělení, že „daň odvede zákazník“. Nezbytnou součástí faktury (daňového dokladu) je uvedení kódu klasifikace produkce CZ – CPA.

  - V případě prodlení ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení v zákonné výši.

- Vady díla a záruka za jakost

  - Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou

  - Objednatel oznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla.

  - Zhotovitel dále poskytuje na jakost díla záruku v trvání 24 měsíců.

  - Zhotovitel garantuje, že mimo obvyklých a v článku 2 smlouvy uvedených vlastností bude dílo vyhovovat následujícím požadavkům:

- sváry budou vyčištěny mechanicky a následně i chemicky (namořeny).

- Práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje:

  - že zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí (ŽP);

  - zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami a jejich proškolení předpisy BOZP a PO;

  - před zahájením prací předá objednateli rizika BOZP v souladu s požadavky zákoníku práce;

  - při provádění výkopových prací zabezpečí dodržování bezpečnostních předpisů v dané oblasti a ochranu životního prostředí, v případě nedodržení bezpečnostních předpisů nebo pokynů k ochraně ŽP zhotovitelem má objednatel právo odmítnout pokračování v prováděných prací;

  - že bude v areálu objednatele jednat v souladu s pokyny, se kterými bude prokazatelně seznámen. Pro tyto účely objednatel předá před zahájením prací zhotoviteli písemně informace o vyhodnocení rizik a stanovení bezpečnostních pokynů pro práci na čistírnách odpadních vod a zhotovitel převzetí těchto informací písemně potvrdí;

  - před zahájením prací si pracovníci zhotovitele vyžádají na kanalizačním dispečinku souhlas k provádění prací a dokončení prací kanalizačnímu dispečinku vždy ohlásí;

  - používat při realizaci díla pouze stroje a zařízení schopné bezpečného provozu;

  - dodat při předání díla objednateli všechny potřebné záruční listy, prohlášení o shodě, atesty, certifikáty a návody na použití, provoz i údržbu zařízení.

- Práva a povinnosti objednatele

Objednatel se zavazuje:

  - uhradit zhotoviteli řádně a včas sjednanou cenu za provedené dílo;

  - poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost při provádění díla.

- Platnost smlouvy, odstoupení, sankce

  - V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý den prodlení. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

  - Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

  - Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- prodlení zhotovitele s plněním dohodnutého termínu delším než 15 dnů z viny na straně zhotovitele;

- prodlení objednatele s uhrazením faktury delším než 15 dnů.

- Dodatky a změny smlouvy

  - Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální součástí. Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými technickými prostředky. Smluvní strany vylučují přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

- Ostatní ujednání

  - Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. podporuje rovný přístup, spravedlnost, legálnost, slušnost a etické chování ve všech obchodních vztazích v souladu s Etickou chartou a Etikou ve vztazích s dodavateli, kterou vydal SUEZ Groupe, a která je umístěna na internetových stránkách společnosti  www.bvk.cz. Pro oznámení nelegálního a neetického chování je možné použít emailovou adresu:  ethics@suez-env.com.

  - Tato smlouva byla uzavřena v běžném obchodním styku právnickou osobou, která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření smlouvy společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zveřejní smlouvu v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

  - Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

  - Zhotovitel výslovně uvádí, že smlouva neobsahuje žádné jeho obchodní tajemství, které by nemohlo být uveřejněno.

  - Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašlou k uveřejnění v registru smluv Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

  - Vznikne-li zhotoviteli při plnění předmětu smlouvy odpad, je zhotovitel považován za jeho původce a je povinen takto vzniklý odpad začlenit do své evidence odpadů a dále s ním nakládat v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel se stává vlastníkem vzniklého odpadu v okamžiku jeho vzniku.

  - V případě, že zhotovitel získá  v době průběhu zdanitelného plnění  rozhodnutím správce daně status nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením  § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,  uhradí objednatel  DPH z poskytnutého plnění  dle § 109a téhož zákona  přímo příslušnému správci daně namísto zhotovitele a následně uhradí dodavateli zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění poníženou o takto zaplacenou daň. Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně oznámí zhotoviteli do 5tidnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH včetně identifikace úhrady podle § 109a.

Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře účet zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené zhotovitelem uvedený jiný účet, než je účet uvedený v předchozí větě, je objednatel oprávněn zaslat fakturu zpět zhotoviteli k opravě. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury s uvedením správného účtu zhotovitele, tj. účtu zveřejněného správcem daně.

- Závěrečná ustanovení

  - Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

  - Smlouva je sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá ze stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

  - Obě strany prohlašují, že se dohodly ve všech částech této smlouvy a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Brně, dne 3. 1. 2022		                                	V Rohatci, dne 13. 12. 2021

Za objednatele:						Za zhotovitele:

| ………………………… | ………………………… |
| --- | --- |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. xxxxx | ZEMSKÝ Rohatec, s.r.o. Jan Zemský jednatel společnosti |