# Dodatek č. 2

# ke smlouvě o dílo č. UPR/000004/2020/DIL

# uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady města Chrudimi č. R/496/2021 ze dne 20.12.2021

1. Smluvní strany

  - Objednatel:

# Název :			Město Chrudim

Adresa :			Resselovo náměstí 77

537 16 Chrudim I

Zastoupen:			Ing. Františkem Pilným, MBA, starostou města Chrudim

IČO			00270 211

DIČ			CZ00 270 211

Bank. Spojení:		ČSOB Chrudim

Číslo účtu:			104 109 190/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a)    smluvních		Ing. František Pilný, MBA, starosta	telefon: 469 657 140

b)    technických		Ing. Hana Luptáková			telefon: 469 657 470

Zdeněk Karas				telefon: 469 657 124

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel:		          Vodní zdroje Ekomonitor spol. s. r. o.

Sídlo společnosti		Píšťovy 820, 537 01 Chrudim

Doručovací adresa		Píšťovy 820, 537 01 Chrudim

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

a)   smluvních		Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala,					jednatelé společnosti			telefon: 469 682 303-5

b)   technických		Ing. Josef Drahokoupil	 		telefon: 469 682 303-5

E-mail:			ekomonitor@ekomonitor.cz

# IČ				15053695

# DIČ			CZ15053695

Bankovní spojení:		ČSOB Chrudim

Číslo účtu:			272199033/0300

(dále jen zhotovitel)

Název předmětu smlouvy:

Separační dvůr Chrudim – průzkumný hydrogeologický vrt a vrtaná studna

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo                                                     č. UPR/000004/2020/DIL ze dne 20.01.2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 1.12.2020  (dále jen „Smlouva“), na akci „Separační dvůr Chrudim – průzkumný hydrogeologický vrt a vrtaná studna“

1.1.

Smlouva se v článku 4.  Způsob a doba plnění, bod 4.2. mění a nově zní takto:

4.2. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

| Přípravné práce – provedení geofyzikálního průzkumu, zpracování projektové dokumentace průzkumného vrtu a získání souhlasu k vrtným pracím dle § 17 písm. i) vodního zákona | nejpozději do 15.12.2020 |
| --- | --- |
| Vlastní realizace průzkumného hydrogeologického vrtu vč. veškerých souvisejících prací | ihned po nabytí účinnosti Dodatku č. 2, kterým se mění a doplňuje Smlouva |
| Dokončení hydrogeologického průzkumu (odevzdání závěrečné zprávy) | do 30.11.2022 (odevzdání závěrečné zprávy) |
| Předání kompletního předmětu | do 31.5.2023 |

Objednatel může z objektivních důvodů, na základě žádosti zhotovitele, prodloužit výše uvedený dílčí termín v rámci projednání požadavku na výrobním výboru, za účasti statutárního zástupce objednatele, nebo uzavřením dodatku k této smlouvě.

2. Závěrečná ustanovení dodatku č. 2:

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. UPR/000004/2020/DIL zůstávají bez změny.

2.2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění tohoto dodatku zajistí Objednatel.

2.3. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

2.4. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Chrudim na svém zasedání konaném dne 20.12.2021 usnesením č. R/496/2021.

2.5. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Chrudimi dne ………………		        V Chrudimi dne ……………

Za objednatele: 				        Za zhotovitele:

..........................................                   	         .........................................................................

Ing. František Pilný, MBA                           Mgr. Pavel Vančura, Ing. Josef Drahokoupil

# starosta města 				                   jednatel společnosti