DODATEK  č.1

KE  SMLOUVĚ  O  DÍLO  č.10/2021

I.

### Smluvní strany

1. Objednatel :	Teplo HB s.r.o.

580 01 Havlíčkův Brod, Sídliště Pražská 3551

statutární zástupce : Ing. Miroslav Sommer, jednatel společnosti

IČO : 25930354

DIČ : CZ25930354

bank. spoj. : KB Havl. Brod,

číslo účtu :  2776640207/0100

tel. : 604 222 504						dále jen objednatel

2. Zhotovitel :	     STAVA - František Vališ s.r.o.

V Údolí 689

Ždírec nad Doubravou, 582 63

IČ: 03600297

DIČ: 03600297

tel.: 607 804 148

bank. spoj. :

číslo účtu :

tel. : 607 804 148				dále jen zhotovitel

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku Smlouvy o dílo na „Opravu fasády pláště na kotelně Smetanovo nám. 1867 v Havlíčkově Brodě“ uzavřené mezi Odběratelem a Dodavatelem dne 9.11.2021 dále jen "smlouva".

Smluvní strany se dále v souladu s čl. II. odst. 2 smlouvy dohodly, že ode dne účinnosti tohoto dodatku se mění Příloha č. 1 smlouvy „Rozpočet prací“ a nahrazuje se „Soupisem skutečně provedených prací + vícepráce + méněpráce“ ve smyslu přílohy č. 1 k tomuto dodatku.

Smluvní strany se dále dohodly, že se mění v čl. IV body 1-5 z důvodu klimatických podmínek takto:

# IV.

### Vymezení lhůt

- Doba zahájení prací							říjen 2021

- Lhůta pro dokončení prací							31.březen 2022

- Lhůta pro předání a převzetí díla 						31.březen 2022

- Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště		31.březen 2022

- Počátek běhu záruční lhůty						31.březen 2022

Smluvní strany se dále dohodly, že se mění v čl. V bod 1 z důvodu upřesněného rozsahu prací se započítáním více a méněprací takto:

# V.

# Cena díla

- Cena  díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních  stran na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění  ve výši:

    - Cena bez DPH		583 703,00 Kč

    - DPH 21 %		            122 578,00 Kč

    - Cena vč. DPH	            706 281,00 Kč

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ujednaly na základě jejich pravé, vážné a svobodné vůle a na důkaz toho osoby oprávněné jednat jejich jménem připojují své vlastnoruční podpisy.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č.1 – Soupis skutečně provedených prací + vícepráce + méněpráce

Za objednatele 						Za zhotovitele

V Havlíčkově Brodě dne 30.11.2021				V Havlíčkově Brodě dne 30.11.2021

………………………………….……                          			……………………………………………….

Ing. Miroslav Sommer	                   František Vališ

jednatel společnosti	                   jednatel společnosti