**SMLOUVA O DÍLO**

**č. 1/14800209/2022**

název: **Rabasova galerie Rakovník, příspěvková organizace**

**Vysoká 232**

**26901 Rakovník**

**Ičo:14800209**

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

název:  MP oknoinvest s.r.o.
IČ: 01408348 DIČ: CZ01408348
sídlo:  Na Parkáně 1493 Beroun 26601
(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

**smlouvu o dílo** (dále jen „**Smlouva**“)

**I.**
**Předmět Smlouvy,dle nabídky CN 1519,1520,1521**

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo:

1. Vymalování Výstavní síně na radnici

2. Vymalování Výstavních síní RG ve Vysoké 232

3. Vymalování Nové síně pod Vysokou bránou

(dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

**II.**
**Cena Díla a způsob úhrady**

Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla bude činit 89 800 Kč bez daně s DPH 21% 108 658 Kč

(jednotlivě 1. 31 218,- Kč vč.21% DPH, 2. 39 204 vč 21%DPH,3. 38 236,-vč.21%DPH) a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú.258632232/0300 vedený u ČSOB a.s. po předání a převzetí Díla se splatností 7dnů.

**III.**
**Termín zhotovení díla**

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu

1. od 7.2.2022 do 20.2.2022.
2. od 24.1.2022 do 7.2.2022.
3. od 31.1.2022 do 13.2.202

Objednatel předal zhotoviteli technickou dokumentaci.

**IV.**
**Předání a převzetí Díla**

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 1% za každý započatý den prodlení.

**V.**
**Odpovědnost za vady**

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 2 let od předání Díla objednateli.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

**VI.**
**Závěrečná ustanovení**

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv, které provede Objednatel do třiceti dnů ode dne uzavření smlouvy. Objednatel bude do patnácti dnů následujících poté, co mu bude do datové schránky doručeno potvrzení správce registru smluv o uveřejnění této smlouvy v registru smluv, informovat o této skutečnosti Zhotovitele.

 V Rakovníku   dne 13. ledna 2022                             V  Berouně   dne 12. ledna 2022

................................................                               ...............................................

Objednatel                                                              Zhotovitel