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Cenová nabídka
IRAT CZ aplikace – návrh softwarového řešení

POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ZAKÁZKY
[bookmark: _Hlk63265700]Bude vytvořen realizační tým v tomto složení:
Koordinátor projektu a odborný garant: Bc. Miloš Eichler
Programátor projektu a softwarový garant: Ing. Petr Jindra
Na realizaci zakázky se budou spolupodílet kmenoví zaměstnanci společnosti – osoby odborně způsobilé v prevenci rizik (dále OOZ v BOZP).
 
základní návrh aplikace
Koordinátor projektu a odborný garant – předpokládaný časový rozsah 25 hodin (tj. předpokládaná pracnost v člověkodnech 3,1), programátor projektu a softwarový garant – předpokládaný časový rozsah 25 hodin (tj. předpokládaná pracnost v člověkodnech 3,1), spolupráce OOZ v BOZP – předpokládané personální obsazení 8 zaměstnanců a časový rozsah 160 hodin (tj. předpokládaná pracnost v člověkodnech 20 - pro 8 zaměstnanců).
Celková cena fáze: 213.000,- Kč bez DPH.

ROZPRACOVÁNÍ NÁVRHU APLIKACE - ANALÝZA
Koordinátor projektu a odborný garant – předpokládaný časový rozsah 40 hodin (tj. předpokládaná pracnost v člověkodnech 5), programátor projektu a softwarový garant – předpokládaný časový rozsah 50 hodin (tj. předpokládaná pracnost v člověkodnech 6,3), spolupráce OOZ v BOZP – předpokládané personální obsazení 4 zaměstnanci a časový rozsah 40 hodin (tj. předpokládaná pracnost v člověkodnech 5 - pro 4 zaměstnance).
Celková cena fáze: 185.000,- Kč bez DPH.

OPONENTURA ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB
OOZ v BOZP – předpokládané personální obsazení 8 zaměstnanců a časový rozsah 160 hodin (tj. předpokládaná pracnost v člověkodnech 20 - pro 8 zaměstnanců). 
Celková cena fáze: 128.000,- Kč bez DPH.

ÚPRAVA NÁVRHU APLIKACE PO OPONENTUŘE
Koordinátor projektu a odborný garant – předpokládaný časový rozsah 10 hodin (tj. předpokládaná pracnost v člověkodnech 1,3), spolupráce OOZ v BOZP – předpokládané personální obsazení 3 zaměstnanci a časový rozsah 30 hodin (tj. předpokládaná pracnost v člověkodnech 3,8 - pro 3 zaměstnance). 
Celková cena fáze: 41.000,- Kč bez DPH.

ZPRACOVÁNÍ KONEČNÉHO NÁVRHU ŘEŠENÍ APLIKACE
Koordinátor projektu a odborný garant – předpokládaný časový rozsah 5 hodin (tj. předpokládaná pracnost v člověkodnech 0,6), programátor projektu a softwarový garant – předpokládaný časový rozsah 10 hodin (tj. předpokládaná pracnost v člověkodnech 1,3), spolupráce OOZ v BOZP – předpokládané personální obsazení 1 zaměstnanec a časový rozsah 10 hodin (tj. předpokládaná pracnost v člověkodnech 1,3). 
Celková cena fáze: 33.500,- Kč bez DPH.

shrnutí cenové kalkulace
Cenová nabídka byla vyčíslena v celkové částce 600.000,- Kč bez DPH. 
Tato částka zahrnuje veškeré náklady naší společnosti v souvislosti s realizací poptávaného předmětu plnění (tj. předně mzdové náklady zaměstnanců včetně odvodů vč. částky za navýšení za práci přesčas a o víkendu, náklady na nezbytnou administrativní podporu, náklady za využití veškerého potřebného HW a SW a veškeré další související provozní náklady).

Shrnutí předpokládaného časového vytížení jednotlivých členů týmu: 
Koordinátor projektu a odborný garant - celkem 80 hodin (celková předpokládaná pracnost všech fází projektu v člověkodnech 10), programátor projektu a softwarový garant – celkem 85 hodin (celková předpokládaná pracnost všech fází projektu v člověkodnech 10,7), OOZ v BOZP – celkem 400 hodin (celková předpokládaná pracnost všech fází projektu v člověkodnech za 8 zaměstnanců je 50, tj. průměrně 6,3 den/zaměstnanec).

Prohlašuji tímto, že společnost G U A R D 7, v.o.s. je schopna zakázku realizovat v plném rozsahu v požadovaném termínu.


V Pardubicích, dne 14. 12. 2021
Zpracoval za G U A R D 7, v.o.s.
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