Dodatek č. 1

S M L O U V Y   O   D Í L O

č. smlouvy zhotovitele:	21/049

č. smlouvy objednatele: 	658/2021

Název díla:

# “Neštěmický potok v Neštěmicích - opevnění u č. p. 217” – projektová dokumentace DSJ (DSP/DPS)

# SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele

pro projektovou přípravu:

zástupce objednatele pro výkon

technického dozoru:

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AZ Consult, spol. s r.o.

sídlo:	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

provozovna:

doručovací adresa:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČO:	44567430

DIČ:	CZ44567430

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

zápis v živnostenském rejstříku:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu prodloužení projednávacích lhůt s dotčenými orgány státní správy nad standartní z důvodu covidového období (listopad – prosinec 2021).

Tímto dodatkem se mění Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ.

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

a)	zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b)	první dílčí termín – předání geodetického zaměření a stavebně technického průzkumu:   							          			10.09.2021

c)	druhý dílčí termín – předání kompletní PD DSP/DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV a předání elektronické dílčí zprávy z průběhu biologického průzkumu zachycující letní a podzimní aspekt:   			          14.01.2022

d)	předání a převzetí kompletní PD DSP/DPS (4 x tištěné + 2 x elektronicky)

po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):	 1 měsíc po schválení v DK

e)	předání závěrečné zprávy a vyhodnocení biologického průzkumu zachycující letní, podzimní a jarní aspekt: 							17.06.2022

Nové znění:

Zhotovitel se zavazuje provést části díla v následujících termínech:

a)	zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

b)	první dílčí termín – předání geodetického zaměření a stavebně technického průzkumu:     							          			10.09.2021

c)	druhý dílčí termín – předání kompletní PD DSP/DPS (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po  projednání na ZVV a předání elektronické dílčí zprávy z průběhu biologického průzkumu zachycující letní a podzimní aspekt:   			           14.03.2022

d)	předání a převzetí kompletní PD DSP/DPS (4 x tištěné + 2 x elektronicky)

po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):	 1 měsíc po schválení v DK

e)	předání závěrečné zprávy a vyhodnocení biologického průzkumu zachycující letní, podzimní a jarní aspekt: 							17.06.2022

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově dne					V Ústí nad Labem dne

……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					jednatelka společnosti

Povodí Ohře, státní podnik	 			AZ Consult, spol. s r.o.

objednatel (podpis, razítko)	                      		zhotovitel (podpis, razítko)