Číslo smlouvy objednatele: SoD/2021/01

Číslo smlouvy zhotovitele: 04/2021

## Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO na zhotovení stavby na akci „VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - metodické centrum“ uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ¨ (dále jen „občanský zákoník“)

- SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:

- Objednatel	:	Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední

pedagogická škola Kroměříž

Sídlo	:	1. máje 221/10, 767 01 Kroměříž

Statutární orgán	:	Mgr. Jana Vítková, ředitelka

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	Mgr. Jana Vítková, ředitelka

b) ve věcech technických	:	……………………………….

IČO	:	652 69 616

DIČ	:	neplátce DPH

Bankovní ústav	:	ČSOB, a.s.

Číslo účtu	:	……………………

Tel. 	:	+420 571 428 731

E-mail	:	vospgs.spgs@ped-km.cz

ID DS	:	k34vevz

- Zhotovitel		:	První otrokovická stavební, a. s.

Sídlo	:	tř. Tomáše Bati 1677, 765 02 Otrokovice

Statutární orgán	:	Ing. Stanislav Zezulka, předseda představenstva

Zapsán v obchodním rejstříku	:	KS v Brně oddíl B, vložka 1926

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních	:	 Ing. Stanislav Zezulka, předseda představenstva

b) ve věcech technických	:	………………………., stavbyvedoucí

IČO	:	 645 09 745

DIČ	:	 CZ64509745

Bankovní ústav	:	 Komerční banka, a. s.

Číslo účtu	:	…………………………..

Tel. / Fax	:	 577 925 077

E-mail	:	 pos@pos-otrokovice.cz

ID DS	:	 pypjtut

- PREAMBULE

  - Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 01.10.2021 a dodatku č. 1 ze dne 15.12.2021 na akci:

„VOŠPS a SPgŠ Kroměříž - metodické centrum“

(dále jen „Smlouva“)

  - Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je:

- prodloužení termínu realizace díla z důvodu navýšení objemu prací a dodávek (viz Změnový list č. 1) a z důvodu klimatických podmínek pro provedení venkovní fasády

- provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele a současně neprovedení části prací a dodávek, které byly obsahem zadávací dokumentace a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1.  Změnový list č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 2.

Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem díla, jsou nezbytné pro jeho realizaci a nutné k jeho kvalitnímu dokončení.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:

382.563,26 Kč bez DPH

(slovy: třistaosmdesátdvatisícepětsetšedesíttřikorunčeskýchdvacetšesthaléřů)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- změna předmětu smlouvy

  - Čl. 1 PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 1.3., který zní:

- 1.3. Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1, který tvoří   nedílnou součást této Smlouvy.

- TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1    Čl. 3 TERMÍNY PLNĚNÍ, odst. 3.2 se mění a po změně zní:

3.2 Termín dokončení vnitřní (interiérové) části – dílčí předání:	do 28.02.2022

Termín dokončení a protokolární předání kompletního díla – tzn.

oprava venkovní dvorní fasády	do 30.04.2022

- CENA DÍLA

  - Čl. 4 CENA DÍLA, odst. 4.2 se mění a po změně zní:

  - Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 1 této smlouvy, která činí

- 3,642.422,26 Kč (bez DPH)

- (slovy: třimilionyšestsetčtyřicetdvatisícečtyřistadvacetdvakorunčeskýchdvacetšesthaléřů)

- 764.908,68 Kč DPH 21%

- 4,407.330,94 Kč (včetně DPH)

- (slovy: čtyřimilionyčtyřistasedntisíctřistatřicetkorunčeskýchdevadesátčtyřihaléře)

- změna závěrečných ustanovení

  - Čl. 19 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 19.10 se doplňuje o text:

- Přílohou č. 2 této smlouvy je Změnový list č. 1.

- OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

  - Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

  - Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

V Kroměříži, dne:   18. 1. 2022                                      V Kroměříži, dne: 18. 1. 2022

Objednatel:	Zhotovitel:

Mgr. Jana Vítková	Ing. Stanislav Zezulka

ředitelka školy	předseda představenstva