Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele:	1153/2013

číslo smlouvy zhotovitele:	02-O-2550-3592/13

uzavřena podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., v platném znění

Název díla:

„Bystřice, ř. km 0,077-0,312 (Kozlíky) - rekonstrukce opevnění“

projektová dokumentace

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Při operativním a technickém řízení

Zástupce pro výkon autorského

dozoru:

Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Zhotovitel:					Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem:					150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4

IČ:						47 11 69 01

DIČ:						CZ47116901

zastoupená:

bankovní spojení: 				Komerční banka a.s., pobočka Praha 5

číslo účtu:

registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

# Zhotovitele zastupuje:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

# Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 30. 08. 2013. Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je nekompletní dokladová část. Neobdržení všech potřebných souhlasů vlastníků dotčených pozemků a požadovaných dokladů stanovených Magistrátem města Teplice – Odbor dopravy a životního prostředí.

Dodatkem č. 2 se mění a doplňuje

Čl. II. Předmět díla:

Se nemění

Čl. III. Způsob vypracování díla:

Se nemění

Čl. IV. Termíny plnění

# Se mění a doplňuje takto:

# Předmět plnění bude předán zhotovitelem objednateli v místě plnění díla nejpozději do:

- Geodetické zaměření					beze změny

- PD DUR včetně stavebně technického a inženýrsko-geologického průzkumu

do 31. 03. 2015

- PD DSP včetně návrhu havarijního a povodňového plánu

beze změny

- PD DPS včetně soupisu prací a oceněného soupisu prací a fotodokumentace

beze změny

Čl. V. Cena díla

Se nemění

Čl. VI. platební podmínky

Se nemění

Čl. X. Závěrečná ustanovení

1.	Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

2.	Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

3.	Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

4.	Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

v Chomutově dne					V Praze dne

……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					ředitel divize 02

Povodí Ohře, státní podnik	 			Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

objednatel (podpis, razítko) 				zhotovitel (podpis, razítko)