DODATEK č. 5

Smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele:	1153/2013

číslo smlouvy zhotovitele:	02-O-2550-3592/13

Bystřice, ř. km 0,077-0,312 (Kozlíky) - rekonstrukce opevnění“

projektová dokumentace

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

vedoucí odboru plánování projektů a zakázek (PPZ)

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Zhotovitel:					Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem:					150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4

IČO:						47 11 69 01

DIČ:						CZ47116901

zastoupená:

bankovní spojení: 				Komerční banka a.s., pobočka Praha 5

číslo účtu:

registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

# Zhotovitele zastupuje:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.12.2013 (včetně dodatku č. 1 ze dne 8.10.2014, dodatku č. 2 ze dne 19.2.2015, dodatku č. 3 ze dne 22.5.2015 a dodatku č. 4 ze dne 19.3.2018).

Dodatkem č. 5 se mění a upravuje následující:

Čl. IV.	TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění:

Geodetické zaměření								beze změny

PD DUR včetně stavebně technického a inženýrsko-geologického průzkumu

beze změny

Dílčí termín (předání a převzetí PD DSJ bez dokladové části):    	do 14 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

Dopracování dokladové části a předání kompletní PD DSJ:	do 26 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):		27.09.2018

Čl. IV.	TERMÍN PLNĚNÍ

Nové znění:

Geodetické zaměření								beze změny

PD DUR včetně stavebně technického a inženýrsko-geologického průzkumu

beze změny

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD DSJ po projednání na ZVV):

do 30.11.2018

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):		do 18.12.2018

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 5 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 5 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Dodatek č. 5 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne					V Praze dne

……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					ředitel divize 02

Povodí Ohře, státní podnik	 			Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

objednatel (podpis, razítko) 				zhotovitel (podpis, razítko)