DODATEK č. 6

Smlouvy o dílo

číslo smlouvy objednatele:	1153/2013

číslo smlouvy zhotovitele:	02-O-2550-3592/13

Bystřice, ř. km 0,077-0,312 (Kozlíky) - rekonstrukce opevnění“

projektová dokumentace

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

vedoucí odboru plánování projektů a zakázek (PPZ)

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

Zástupce pro výkon technického

dozoru:

Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Chomutov

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik, je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

Zhotovitel:					Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem:					150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4

IČO:						47 11 69 01

DIČ:						CZ47116901

zastoupená:

bankovní spojení: 				Komerční banka a.s., pobočka Praha 5

číslo účtu:

registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

# Zhotovitele zastupuje:

# Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.12.2013 (včetně dodatku č. 1 ze dne 8.10.2014, dodatku č. 2 ze dne 19.2.2015, dodatku č. 3 ze dne 22.5.2015, dodatku č. 4 ze dne 19.3.2018 a dodatku č. 5 ze dne 21.9.2018).

Dodatkem č. 6 se mění a upravuje následující:

Čl. IV.	TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění:

Geodetické zaměření								beze změny

PD DUR včetně stavebně technického a inženýrsko-geologického průzkumu

beze změny

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD DSJ po projednání na ZVV):

do 30.11.2018

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):		do 18.12.2018

Čl. IV.	TERMÍN PLNĚNÍ

Nové znění:

Geodetické zaměření								beze změny

PD DUR včetně stavebně technického a inženýrsko-geologického průzkumu

beze změny

Dílčí termín (předání a převzetí 2 paré PD DSJ po projednání na ZVV):

do 31.01.2019

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):		do 28.02.2019

Původní znění:

Čl. V. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem:

371 700,00 Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Geodetické zaměření					11 000 Kč bez DPH – se nemění

PD DUR včetně stavebně technického a inženýrsko-geologického průzkumu

163 000 Kč bez DPH – se nemění

PD DSJ včetně HP a PP				181 000,00 Kč bez DPH

Zhotovení ověřeného geometrického plánu katastrálním úřadem

16 700 Kč bez DPH – se nemění

Nové znění:

Čl. V. CENA

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se o 25 000,00 Kč bez DPH a činí celkem:

396 700,00 Kč bez DPH.

Cena díla je součtem cen za jednotlivé pracovní činnosti:

Geodetické zaměření					11 000 Kč bez DPH – se nemění

PD DUR včetně stavebně technického a inženýrsko-geologického průzkumu

163 000 Kč bez DPH – se nemění

PD DSJ včetně HP a PP				181 000,00 Kč bez DPH se neměmí

Zhotovení ověřeného geometrického plánu katastrálním úřadem

16 700 Kč bez DPH – se nemění

Zpracování hydraulického 1 D modelu proudění		25 000,00 Kč bez DPH

Původní znění:

Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- první dílčí plnění za zpracování geodetického zaměření ve výši 100 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 11 000,- Kč bez DPH – se nemění

- druhé dílčí plnění za zpracování PD DUR ve výši 80 % ceny dle bodu 1b) čl. V,

tzn. 130 400,- Kč bez DPH – se nemění

- třetí dílčí plnění za kompletní dílo PD DUR ve výši 20 % ceny dle bodu 1c) čl. V,

tzn. 32 600,- Kč bez DPH – se nemění

- čtvrté dílčí plnění za zpracování ověřeného geometrického plánu ve výši 100 % ceny dle bodu 1 d) čl. V, tzn. 16 700 Kč – se nemění

- V případě pátého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DSJ (DSP/DPS) bez dokladové části ve výši 60% ceny, tj. 108 600,00 Kč bez DPH.

- V případě šestého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí dokladové části k stupni DSJ (DSP/DPS) ve výši 20% ceny, tj. 36 200, 00 Kč bez DPH.

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně DSJ (DSP/DPS) generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. 36 200, 00 Kč bez DPH.

Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních

dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

- Autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.

Nové znění:

Čl. VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit zadavateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednavateli nebude tato objednavatelem přijata a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- první dílčí plnění za zpracování geodetického zaměření ve výši 100 % ceny dle bodu 1a) čl. V, tzn. 11 000,- Kč bez DPH – se nemění

- druhé dílčí plnění za zpracování PD DUR ve výši 80 % ceny dle bodu 1b) čl. V,

tzn. 130 400,- Kč bez DPH – se nemění

- třetí dílčí plnění za kompletní dílo PD DUR ve výši 20 % ceny dle bodu 1c) čl. V,

tzn. 32 600,- Kč bez DPH – se nemění

- čtvrté dílčí plnění za zpracování ověřeného geometrického plánu ve výši 100 % ceny dle bodu 1 d) čl. V, tzn. 16 700 Kč – se nemění

- V případě pátého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD stupně DSJ (DSP/DPS) bez dokladové části ve výši 60% ceny, tj. 108 600,00 Kč bez DPH.

- V případě šestého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí dokladové části k stupni DSJ (DSP/DPS) ve výši 20% ceny, tj. 36 200, 00 Kč bez DPH.

- V případě sedmého dílčího plnění dnem předání a převzetí zpracování hydraulického 1D modelu proudění ve výši 100%, tj. 25 000,00 Kč bez DPH.

- V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně DSJ (DSP/DPS) generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20% ceny, tj. 36 200, 00 Kč bez DPH.

Schválení PD v IK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních

dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

- Autorský dozor je uskutečněný výkon na stavbě dle skutečného rozsahu prací (počtu hodin) odsouhlasený TDS – čtvrtletně.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 6

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 6 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 6smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovaniosobnichudaju.htm

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

- Dodatek č. 6 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne					V Praze dne

……………………………………			…………………………………….

investiční ředitel					ředitel divize 02

Povodí Ohře, státní podnik	 			Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

objednatel (podpis, razítko) 				zhotovitel (podpis, razítko)

…………………………………….

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

zhotovitel (podpis, razítko)