SMLOUVA O DÍLO

č. 5/2016

čl. I.

Smluvní strany

Smluvní strany

Objednatel: 			UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE – KOLEJE A MENZY

se sídlem:			Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1

IČ:			00216208

DIČ:			CZ00216208

Bankovní spojení:			Komerční banka Praha 1

Číslo účtu:			832931/0100

Osoba oprávněná k jednání:		Ing. Jiří  M a c o u n , ředitel

Zástupce pověřený jednáním

a) ve věcech technických:		Fléglová Alena

b) ve věcech smluvních:			Fléglová Alena

Kontaktní osoba:			XXX

Telefon: 			+ 420 5763605

E-mail:			alena.fleglova@kam.cuni.cz

Adresa pro doručování korespondence:	 Voršilská 144/1, 116 43 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:				CTN- Němeček s.r.o.

se sídlem:				Neděliště 5, 50317 Všestary

IČ:				              28805585

DIČ:					CZ28805585

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném MM HK

Bankovní spojení: 			RFB a.s.

Číslo účtu:				5678949001/5500

Jejímž jménem jedná:

Kontaktní osoba: 			Jiří Němeček

Telefon: 				 604142889

E-mail: 					ctn@post.cz

Datová schránka:			….

Adresa pro doručování korespondence: dtto

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu na zabezpečení opravy sprchových koutů sociální zařízení ženy A1/ 6. patro kolej Na Kotli., zadané pod č.7/2016 a podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), a za podmínek níže stanovených tuto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“).

II. Účel smlouvy

  - Účelem smlouvy  je zajištění  opravy sprchových koutů sociální zařízení ženy A1/ 6.patro kolej Na Kotli. Dodávkou prací  se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných k  řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu.

III. Předmět smlouvy

3.1  Předmětem smlouvy je:

a) Závazek zhotovitele - na své nebezpečí a na svůj náklad provést opravy sprchových koutů sociální zařízení ženy A1/ 6. patro kolej Na Kotli (dále jen „dílo“).

b) Závazek objednatele -  řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

- Místem plnění předmětu díla je: sociální zařízení ženy A1/ 6. patro kolej Na Kotli.

- Použité materiály jsou stanoveny v rozpočtu s výkazem výměr. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti schválenému rozpočtu. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v příslušných ustanoveních stavebního zákona v platném znění.

- Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. Práce neuvedené  ve výkazu výměr, a které jsou nutné k řádnému dokončení díla, zhotovitel provede na náklady objednatele, v souladu s ust. § 23, odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- Předmětem díla je všechno to, co je  popsáno ve zprávách, nebo kalkulováno v položkových rozpočtech, výkazech výměr nebo specifikacích. Nezáleží na tom, že je to uvedeno pouze na jednom místě, pokud se nejedná o zjevnou vadu projektu.

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

IV. Cena za dílo

4.1  Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na nejvyšší možné ceně za dílo, specifikovaného v čl. 3.1 této smlouvy, a to ve výši: 200 000,- Kč bez DPH (slovy: Jednostoosmdesátdevěttisíctřista  CZK,00/00 haléřů).

4.2   Nejvyšší možná cena díla bez DPH činí 200 000,00 Kč, sazba DPH 21 % (přenesená daňová povinnost)

4.3  Jednotkové ceny jsou uvedeny v Příloze č. 1 smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy.

4.4 Rozdíl mezi cenou uvedenou v čl. 4.1 a fakturovanou částkou za skutečně provedené dílo je nenárokový.

V. Doba a místo plnění

5.1   Zhotovitel zahájí provádění díla dle dílčích objednávek nejdříve ode dne účinnosti smlouvy, tedy od data podepsání smlouvy oběma smluvními stranami.

5.2  Zhotovitel je povinen dílo provést a předat objednateli nejpozději dne 2.9.2016

5.3  Místem plnění je kolej Na Kotli

5.4 Místem provádění díla je kolej Na Kotli   blok A1/6.patro soc. zařízení ženy

VI. Podmínky provádění díla

6.1	Objednatel pověřil jako svého zástupce k provedení díla a následně k převzetí díla

p. Fléglovou,    která bude fyzicky dílo přebírat (dále jen přejímající“).

  - Objednatel, nebo jím pověřený zástupce, je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

  - Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, nebo jím pověřeného zástupce, minimálně 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

  - Pokud se objednatel, nebo jím pověřený zástupce, ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

  - Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

  - Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

  - Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

  - Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

  - Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

  - Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.

  - Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Kopie pojistné smlouvy zhotovitele je přílohou této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou dobu trvání této smlouvy.

  - Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

  - Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.

  - Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel se vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele.

  - Zhotovitel je povinen umožnit přístup případným subdodavatelům určených objednatelem do jednotlivých částí objektu a jejich zásobování stavebním materiálem a poskytnout jim maximální součinnost.

VII. Platební a fakturační podmínky

7.1 Zhotovitel po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu protokolu po předání 
a převzetí díla, do 10 pracovních dnů doporučeně odešle objednateli ve dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen„faktura“).

7.2  Faktura musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:

a) číslo smlouvy, podle které se uskutečňuje plnění,

b) název útvaru, který je přejímajícím,

c) zápis v obchodním rejstříku vedeném příslušným soudem – spisová značka dle § 435 OZ.

d) rozpis prací a materiálu.

7.3  K faktuře musí být připojen protokol.

7.4  Faktura bude objednateli doručena na adresu objednatele uvedenou v článku I. smlouvy.

7.5  Splatnost faktury je 28 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

7.6 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

7.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.

7.8  Objednatel neposkytuje zálohové platby.

7.9  Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

VIII. Vlastnictví a odpovědnost za škodu

8.1 Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla, je objednatel.

8.2 Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a současně podpisu protokolu o předání věci smluvními stranami.

8.3  Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání přejímajícímu odpovídá zhotovitel.

IX. Záruka za jakost, vady díla a reklamace

9.1  Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla přiměřeně ustanovení OZ po dobu 24 měsíců.

9.2  Odpovědnost za vady díla se řídí ustanoveními OZ.

9.3  Reklamace se uplatňují písemně.

9.4  Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.

9.5  Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.

9.6 O odstranění reklamované vady díla musí být sepsán mezi smluvními stranami protokol o odstranění reklamované vady díla.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

10.1  Nedodrží-li zhotovitel rozsah plnění uvedený v čl. 3.1 této smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,00 Kč za každý den prodlení až do nápravy plnění. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

10.2  Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění reklamované vady. Okamžik práva fakturace vzniká prvním dnem prodlení.

10.3  Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.

10.4 Smluvní pokuty hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut v plné výši.

XI. Zvláštní ujednání

11.1   Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

11.2   Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními ObčZ.

11.3  Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

11.4   Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

11.5  Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.

11.6  Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují utajované informace a obchodní tajemství.

XII. Zánik smluvního vztahu

12.1 Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah zaniká v těchto případech:

a) 	splněním všech závazků řádně a včas,

b)	dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,

c)	jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení.

12.2  Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:

a) 	prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v čl. 5.2 smlouvy o více jak 15 dní,

b) 	nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla,

c) 	prodlení s odstraněním vad o více jak 15 dní.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1 Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích o 6 stranách včetně příloh, z nichž každý má platnost originálu.  Zhotovitel obdrží jeden výtisk. Dva výtisky jsou pro potřebu objednatele.

13.2 Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. V případě změny kontaktních osob nebo v osobě přejímajícího nebude vyhotoven dodatek ke smlouvě; smluvní strana, u které ke změně zástupce došlo, je povinna tuto změnu oznámit vhodným způsobem druhé smluvní straně. Účinnost změny nastává okamžikem doručení oznámení příslušné smluvní straně.

13.3 Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí 
z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

13.4 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

13.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

a) Příloha č. 1 – Cenová nabídka, 1 list.

b) Příloha č. 2 – Protokol o předání a převzetí díla, 1 list.

| V Hradck Králové dne 25.7.2016 |  | V Hradci Králové dne 25.7.2015 |
| --- | --- | --- |
| …………………………………………………… Ing. Jiří M a c o u n ředitel |  | ………………………………………..……………… Jiří Němeček |